附件1

| 铜川市2015年搬迁、拆除、整合企业名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 治理内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 陕西省新耀水泥厂 | 积极做好磨机拆除淘汰的前期准备工作。 | 市工信局负责 市司法局配合 | 2015.12 |
| 2 | 耀州区白水泥厂 | 积极筹措资金加快拆除、搬迁工作进度。 | 耀州区政府 | 2015.12 |
| 3 | 陕西耀州水泥公司 |  |  |  |
| 4 | 铜远工贸有限公司 | 整合建成年产50万吨石渣生产线，未经验收不得生产。 | 印台区政府 | 2015.12 |
| 5 | 铜川市印台区玉华料石厂 | 整合建成年产20万吨石灰生产线的建设，未经验收不得生产。 |  | 2015.12 |
| 6 | 铜川市佳乐石料有限公司 | 整合建成年产50万吨的石渣生产线，未经环保验收不得生产。 | 王益区政府 | 2015.12 |
| 7 | 王益区永博建材有限公司 （共11家石料厂） |  |  | 2015.12 |
| 8 | 王益区宇新石料厂 | 整合建成年产50万吨石渣生产线，未经验收不得生产。 |  | 2015.12 |
| 9 | 王益区新仓建材厂 |  |  | 2015.12 |
| 10 | 铜川市华山石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 11 | 演池乡刘寨村第一石料厂 | 加快拆除进度，做到先拆设备后有序清场。 | 耀州区政府 | 2015.12 |
| 12 | 演池乡孝慈村二道桥新辉石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 13 | 演池乡孝慈村三道桥新兴等3家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 14 | 孙塬镇文昌阁马兴社石料厂等5家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 15 | 锦阳办苏家店沮锦石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 16 | 锦阳办苏家店姚小宏等6家石料厂 | 加快拆除进度，做到先拆设备后有序清场。 | 耀州区政府 | 2015.12 |
| 17 | 孙塬镇惠塬村上海东圣等13家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 18 | 孙塬镇贺咀村王益兴龙建材厂等2家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 19 | 孙塬镇焦坪村机制砂厂等2家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 20 | 耀州区董家河镇董寨村 磬玉石实业有限公司等2家石料厂 |  |  | 2015.12 |
| 21 | 铜川市永固建材责任有限公司 （三号信箱） |  |  | 2015.12 |
| 22 | 陕西满意水泥公司石料厂 | 加快整改进度，做到物料封闭传送，石碴喷雾装卸，进出场地车辆自动冲洗，专用运输道路每天湿法清扫不少于4次。 |  | 2015.10 |
| 23 | 陕西凤凰建材公司石料厂 |  |  | 2015.10 |
| 24 | 陕西药王山水泥公司矿山 |  |  | 2015.10 |

附件2

| 铜川市2015年淘汰燃煤锅炉名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县名称 | 单位名称 | 锅炉房地址 | 型 号 | 吨位 | 台数 | 责任单位 |
| 1 | 宜君县 | 宜君县人武部 | 宜阳南街 | CLSS-0.7MW | 1 | 1 | 宜君县政府 |
| 2 | 宜君县 | 农行宜君县支行 | 宜阳南街 | QXL1.4-0.7/95-AⅡ | 2 | 1 |  |
| 3 | 宜君县 | 县财政局 | 中心通道 | CLSG-0.7 | 1 | 1 |  |
| 4 | 宜君县 | 宜君县财政局家属院 | 玉华路 | CLSG-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 宜君县 | 宜君县农村信用合作社联合社 | 宜阳南街 | CLSS750-90/70-AⅡ | 1.1 | 1 |  |
| 6 | 宜君县 | 宜君县计生服务站 | 宜阳南街 | CLSG-0.5MW | 0.7 | 1 |  |
| 7 | 宜君县 | 宜君县邮政局 | 宜阳南街 | CLSG-0.51-50/70 | 0.7 | 1 |  |
| 8 | 宜君县 | 宜君县第一中学 | 宜阳北街 | CLSG0.25-95/70-AⅢ | 0.4 | 1 |  |
| 9 |  |  |  | CLSGCHS-0.7MW | 1.2 | 1 |  |
| 10 | 印台区 | 苍村社区（南苑小区） | 同官路 | SZS2.1-0.7/95/70-I | 3 | 1 | 印台区政府 |
| 11 | 印台区 | 铜川铝业公司 | 重兴北路 | SZL4.2-90/115/70 | 6 | 1 |  |
| 12 |  |  |  | SZL4.2-90/115/70 | 6 | 1 |  |
| 13 | 印台区 | 城关派出所 | 城关南街 | CLSD0.15-90/65-AIII | 0.2 | 1 |  |
| 14 | 印台区 | 南关浴池 | 同兴路 | BS980热水洗浴-0.4MW | 0.6 | 1 |  |
| 15 | 印台区 | 天泉浴池 | 延安路甘泉二巷 | CLSG-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 16 | 印台区 | 清雅浴池 | 延安路尚勤堤 | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 17 | 印台区 | 芳草小区 | 印台区延安路 | SZL6-1.25 | 6 | 1 |  |
| 18 | 印台区 | 三里洞派出所 | 三里洞重兴南路 | LSHOC0.14MW | 0.2 | 1 |  |
| 19 | 印台区 | 印台区职业中学 | 延安路尚勤堤 | CLSGX-95/70-AIII | 0.6 | 1 |  |
| 20 | 印台区 | 清雨泉洗浴 | 重兴北路 | CLSS-0.6MW | 0.9 | 1 |  |
| 21 | 印台区 | 东升楼 | 同官路 | CLSG-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 22 | 印台区 | 兴华小区 | 同官路 | DZL4-1.25 | 4 | 1 |  |
| 23 | 王益区 | 铜川矿务局煤机分公司 | 红旗街106号 | SZL10-1.25-AII | 10 | 1 | 王益区政府 |
| 24 |  |  |  | SZL6-1.25-AII | 6 | 1 |  |
| 25 | 王益区 | 双龙社区玉华小区 | 玉华路中段 | QZL2.8-1.0/95/70-AII | 4 | 1 |  |
| 26 |  |  |  | QZL2.8-1.0/95/70-AII | 4 | 1 |  |
| 27 | 王益区 | 铜川矿务局王家河社区 | 王家河北路 | SZL4.2-1/95/70-AII | 6 | 1 |  |
| 28 |  |  |  | SZL4.2-1/95/70-AII | 6 | 1 |  |
| 29 |  |  |  | MQCL-0.6MW | 0.9 | 1 |  |
| 30 |  |  |  | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 31 | 王益区 | 铜川矿务局桃园社区 | 桃园路 | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 32 |  |  |  | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 33 |  |  |  | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 34 |  |  |  | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 35 | 王益区 | 陕西铜川工业技术学院 | 红旗街新裕巷 | SZL10-1.25-AII | 10 | 1 |  |
| 36 |  |  |  | SZL10-1.25-AII | 10 | 1 |  |
| 37 | 王益区 | 陕西煤炭建设公司总医院 | 七一路89号 | SZL4.2-1.0/95/70-AII | 6 | 1 |  |
| 38 |  |  |  | DZL2.8-1.0/95/70-AII | 4 | 1 |  |
| 39 | 王益区 | 铜川矿务局供应分公司 （矿务局干休所） | 建中路中段 | SZL6-1.25-AII | 6 | 1 |  |
| 40 | 王益区 | 矿务局实业公司 （矿务局中心医院） | 川口路15号 | SZL6-1.25-AII | 6 | 1 |  |
| 41 |  |  |  | SZL6-1.25-AII | 6 | 1 |  |
| 42 |  |  |  | DZL4-13 | 4 | 1 |  |
| 43 | 王益区 | 柿树桥小区 | 王家河南路 | QHJ06-1.4MW | 2 | 1 |  |
| 44 | 王益区 | 君城宾馆 | 青年路 | CLRG-0.4MW | 0.6 | 1 |  |
| 45 |  |  |  | CLRG-0.4MW | 0.6 | 1 |  |
| 46 | 王益区 | 铜川市盐业总公司 | 大同路 | CLSG-1.0MW | 1.4 | 1 |  |
| 47 | 王益区 | 云梦海洗浴 | 河滨路 | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 | 王益区政府 |
| 48 |  |  |  | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 49 | 王益区 | 喜悦浴池 | 大同路 | CLSS-0.25MW | 0.3 | 1 |  |
| 50 |  |  |  | CLSS-0.175MW | 0.2 | 1 |  |
| 51 | 王益区 | 老百姓浴池 | 柳堤 | CLSG-0.35ME | 0.4 | 1 |  |
| 52 | 王益区 | 龙祥浴池 | 玉华路 | CLSS-980-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 53 | 王益区 | 基建公司一处职工洗浴 | 王家河南路 | CLSS160-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 54 |  |  |  | CLRG-C240-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 55 | 王益区 | 清水泉浴池 | 大同路 | CLSS120型-0.3MW | 0.4 | 1 |  |
| 56 |  |  |  | CLSS240型-0.5MW | 0.6 | 1 |  |
| 57 | 王益区 | 人民浴池 | 七一路 | CLSG-0.6MW | 0.9 | 1 |  |
| 58 |  |  |  | CLSG-0.6MW | 0.7 | 1 |  |
| 59 | 王益区 | （原粮食局浴池）云梦泉 | 七一路 | CLSS-0.45MW | 0.6 | 1 |  |
| 60 | 王益区 | 翠溪浴池 | 翠溪路 | CLSS-0.6MW | 0.9 | 1 |  |
| 61 | 王益区 | 公交宾馆（浴池） | 宜园路 | MQCL-0.3MW | 0.4 | 1 |  |
| 62 |  |  |  | MQCL-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 63 | 王益区 | 舒洁浴池 | 王家河北路 | CLSS-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 64 | 王益区 | 招商浴池 | 川口路 | CLSG-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 65 |  |  |  | CLSG-0.175MW | 0.2 | 1 |  |
| 66 | 王益区 | 建陶浴池 | 黄堡街 | CLSG0.45-85/60-AIII | 0.6 | 1 |  |
| 67 |  |  |  | CLSG0.45-85/60-AIII | 0.6 | 1 |  |
| 68 | 王益区 | 人洁浴池 | 光明巷 | SLSS-0.6MW | 0.9 | 1 |  |
| 69 | 王益区 | 良友浴池 | 河滨路 | CLSG-0.35MW | 0.4 | 1 | 王益区政府 |
| 70 | 王益区 | 基建公司浴池 | 七一路 | CLSS-0.45MW | 0.6 | 1 |  |
| 71 | 王益区 | 铁中浴池 | 宜园路 | CLSG-0.4MW | 0.5 | 1 |  |
| 72 | 王益区 | 南山福文浴池 | 宜园路涵洞口 | CLSG-0.5MW | 0.6 | 1 |  |
| 73 | 王益区 | 永刚浴池 | 青年路小街 | CLSG-0.25MW | 0.3 | 1 |  |
| 74 | 王益区 | 铜川市粮食储备有限责任公司 | 王家河南路 | DZL2-0.7-AII | 2 | 1 |  |
| 75 | 王益区 | 王家河货场 | 王家河南路 | LHC1-0.69-AII | 1 | 1 |  |
| 76 | 王益区 | 铜川王家河供水厂 | 王家河北路 | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 77 | 王益区 | 铜川煤炭基本建设技工学校（浴池） | 王家河南路 | CLSG-0.75MW | 1 | 1 |  |
| 78 | 王益区 | 云海蓝天洗浴中心 | 五一路 | CLSG-0.45MW | 0.5 | 1 |  |
| 79 |  |  |  | CLSG-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 80 | 王益区 | 西铁局铜川车务段装卸车间 | 五一路 | QHJ6-N-0.13MW | 0.2 | 1 |  |
| 81 |  |  |  | QHJ6-N-0.26MW | 0.4 | 1 |  |
| 82 | 王益区 | 云梦小区（69煤台） | 体育路 | WQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 83 |  |  |  | WQCL-1.05MW | 1.5 | 1 |  |
| 84 | 王益区 | 川口大酒店 | 川 口 | CLSS0.4-100/20AII | 0.5 | 1 |  |
| 85 | 王益区 | 铜川市第一印刷厂（玉泉浴池） | 红旗街 | DZL2-0.7-AII | 2 | 1 |  |
| 86 | 王益区 | 陕西东风车桥传动系统 股份有限公司 | 王家河南路 | SZL4.2-0.69/95/70-AII | 6 | 1 |  |
| 87 |  |  |  | SZL4.2-0.69/95/70-AII | 6 | 1 |  |
| 88 | 王益区 | 大西北饭店（西部钱柜） | 宜园路中段 | MQCL-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 89 | 王益区 | 铜川宾馆 | 红旗街32号 | DZL2.4-1.0/95/70-AII | 4 | 1 | 王益区政府 |
| 90 |  |  |  | CLSG-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 91 | 王益区 | 王家河中学（铜鼎中学） | 王家河南路 | CLSG-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 92 |  |  |  | CLSG-0.1MW | 0.2 | 1 |  |
| 93 | 王益区 | 卡柏洗涤 | 王家河南路 | CLSG-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 94 | 王益区 | 昊臻洗涤 | 王家河南路 | QHJ06-0.51MW | 0.6 | 1 |  |
| 95 | 王益区 | 铜川市王家河医院 | 王家河南路 | CLSG-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 96 | 王益区 | 王家河派出所 | 王家河南路 | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 97 | 王益区 | 黄堡镇镇政府 | 黄堡镇逸夫小学南 | CLSG-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 98 | 王益区 | 黄堡镇派出所 | 黄堡镇逸夫小学北 | LSH-0.082MW | 0.1 | 1 |  |
| 99 | 王益区 | 铜川市第四中学 | 黄堡镇新宜南路 | CLSG-1.6MW | 2.3 | 1 |  |
| 100 |  |  |  | CLSG-0.3MW | 0.4 | 1 |  |
| 101 | 王益区 | 陕西兰德尔环保科技有限公司 | 王家河南路 | CLSG-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 102 | 王益区 | 铜川矿务局史家河社区管理中心 | 青年路 | MQCL-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 103 | 王益区 | 铜川南站十八道货场 | 宜园路涵洞口 | LHCL0.6-AIII/0.69Mpa | 0.9 | 1 |  |
| 104 | 耀州区 | 南街小学 | 永安路南街 | CLSS-0.7MW | 1 | 1 | 耀州区政府 |
| 105 |  |  |  | CLSS-0.15ME | 0.3 | 1 |  |
| 106 | 耀州区 | 南街幼儿园 | 永安路中段 | LSH0.0175 | 1 | 1 |  |
| 107 | 耀州区 | 兴华洗浴 | 步寿路 | CLSD-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 108 |  |  |  | CLSD-0.1MW | 0.2 | 1 |  |
| 109 | 耀州区 | 耀州区中医院 | 南 街 | DZL2-90/70-AII | 2 | 1 |  |
| 110 | 耀州区 | 锦都大酒店 | 步寿路 | CLSS-0.35MW | 0.4 | 1 | 耀州区政府 |
| 111 | 耀州区 | 永安路派出所 | 永安路 | CLSS-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 112 | 耀州区 | 耀州中学 | 学古路 | SZS2.1-1.0/95/70-J | 6 | 1 |  |
| 113 | 耀州区 | 孙思邈中医院 | 塔坡路69号 | CLSS-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 114 | 耀州区 | 新华书店 | 药王西路 | CLSG-0.35MW | 0.4 | 1 |  |
| 115 | 耀州区 | 耀州区妇幼保健院 | 塔坡路 | CLSD-0.2MW | 0.3 | 1 |  |
| 116 | 新 区 | 交通大厦 | 长虹路 | CLSS-W-0.2MW | 1.5 | 1 | 市新区管委会 |
| 117 | 新 区 | 武警铜川支队 | 白家村 | MQCL-0.35MW | 0.5 | 1 |  |
| 118 |  |  |  | MQCL-0.7MW | 1 | 1 |  |
| 全市合计 |  |  |  |  | 203.2 | 118 |  |

备注：1. 各燃煤锅炉使用单位主要负责人为直接责任人，必须确保2015年10月底前拆除所列锅炉；

2. 各燃煤锅炉使用单位的上级主管部门为淘汰燃煤锅炉被考核第一责任人，各区县政府、市新区管委会为被考核第

二责任人。

附件3

| 铜川市2015年重点大气污染精细化治理项目名单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 所在地址 | 项目内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| 1 | 华能铜川照金电厂 | 火 电 | 坡 头 工业园区 | 1. 解决出入洗车设施停运率较高问题，治理煤场区域道路扬尘； | 4月底 | 市环保局 |
|  |  |  |  | 2. 启用堆煤场视频监控设施； | 4月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全 年 |  |
| 2 | 冀东水泥铜川 有限公司 | 水 泥 | 耀州区东关 | 1. 治理熟料倒运、道路扬尘问题，对D线物料运输道路进行硬化； | 6月底 | 市环保局 |
|  |  |  |  | 2. 加强物料场密闭和抑尘洒水措施，启用堆料场视频监控设施； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准； | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 4. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全 年 |  |
| 3 | 铜川声威建材 有限公司 | 水 泥 | 王益区黄堡镇李家沟村 | 1. 检修完善除尘设施，提高钻机除尘设施效率，治理矿山开采扬尘污染； | 6月底 | 市环保局 |
|  |  |  |  | 2. 对物料库和大棚进行密闭，启用堆料场视频监控设施，治理厂区物料露天堆放、装卸、运输等过程中扬尘污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准； | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 4. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全 年 |  |
| 4 | 铜川声威特种 水泥有限公司 | 水 泥 | 王益区川口 新宜北路2号 | 1. 完善物料运输出入口车辆冲洗装置，物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，堆料场加装视频监控设施，加大清扫洒水频次，治理道路扬尘及无组织排放污染； | 6月底 | 王益区政府 |
|  |  |  |  | 2. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准； | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 3. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准； | 全 年 |  |
| 5 | 陕西铜川凤凰 建材有限公司 | 水 泥 | 耀州区 董家河镇 | 1. 建设物料运输出入口车辆冲洗装置，物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，完善堆料场密闭设施并加装视频监控设施，加大清扫洒水频次，治理矿山开采、物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 | 耀州区政府 |
|  |  |  |  |  | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 2. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准； | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 3. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全年 |  |
| 6 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 水 泥 | 耀州区惠塬工业园区 | 1. 建设物料运输出入口车辆冲洗装置，物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，加大清扫洒水频次，治理矿山开采、物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 | 耀州区政府 |
|  |  |  |  | 2. 建设完善密闭的物料库（棚），严禁露天堆料，启用堆料场视频监控设施； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准； | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 4. 污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全 年 |  |
| 7 | 陕西满意水泥 有限公司 | 水 泥 | 耀州区 孙塬镇 | 1. 建设物料运输出入口车辆冲洗装置，物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，加大清扫洒水频次，治理矿山开采、物料装卸、道路运输等过程中扬尘问题； | 6月底 | 耀州区政府 |
|  |  |  |  | 2. 建设完善密闭的物料库（棚），严禁露天堆料，堆料场加装视频监控设施； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
|  |  |  |  | 4. 确保污染源自动监控设施稳定运行，做好自行监测工作，减排监测体系执行率达到国家考核标准。 | 全 年 |  |
| 8 | 铜川市耀州区 鑫辕建材厂 | 水 泥 | 耀州区 孙塬镇 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 耀州区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、运输等过程中扬尘及无组织排放污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
| 9 | 铜川市耀州区 东立水泥厂 | 水 泥 | 耀州区 孙塬镇 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 耀州区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
| 10 | 铜川市骊山建材 有限公司 | 水 泥 | 王益区新宜北路26号 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 王益区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
| 11 | 铜川市矿山水泥 有限公司 | 水 泥 | 王益区黄堡镇李家沟 | 1. 确保车辆冲洗装置正常运行，定期检查物料场密闭遮盖设施，严禁露天堆料，防止扬尘污染； | 4月底 | 市环保局 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
| 12 | 铜川市建秦水泥 有限公司 | 水 泥 | 王益区黄堡镇新村凤凰沟 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 王益区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、道路运输等过程中扬尘污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保设施，达到DB61/941-2014排放标准。 | 7月1日 |  |
| 13 | 陕西秦瀚陶粒 有限责任公司 | 建 材 | 董家河循环经济产业园 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 市环保局 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、倒运、运输等过程中扬尘及无组织排放污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保除尘设施并加强日常运行管理，确保达标排放。 | 全年 |  |
| 14 | 陕西天博陶瓷 有限公司 | 陶 瓷 | 黄堡工业园区 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 6月底 | 王益区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、倒运、运输等过程中扬尘污染污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保除尘设施并加强日常运行管理，确保达标排放。 | 全 年 |  |
| 15 | 陕西大鹏陶瓷 有限责任公司 | 陶 瓷 | 黄堡工业园区 | 1. 建设密闭物料场或采取密闭遮盖措施，严禁露天堆料； | 4月底 | 王益区政府 |
|  |  |  |  | 2. 物料场及生产运输道路安装抑尘洒水设施，建立清扫洒水制度，治理物料装卸、倒运、运输等过程中扬尘及无组织排放污染； | 6月底 |  |
|  |  |  |  | 3. 完善环保除尘设施并加强日常运行管理，确保达标排放。 | 全 年 |  |

附件4

铜川市清扫保洁道路名单

| 责任名称 | 道 路 名 称 （129条） |
| --- | --- |
| 陕西省高速集团西耀分公司 | 西延高速公路及引道。（1条） |
| 陕西西铜高速公路有限公司 | 包茂高速铜川段、川柳路过境线。（2条） |
| 市交通 运输局 | 210国道和305省道铜川段、耀旬路铜川段、柳照路连接线。（4条） |
| 市住建局 | 长虹南路、长虹路北段、文昌路、华原东道、丹阳路、咸丰路、九州大道、含春路、鸿基路、长丰南路、长丰北路、金鼎路、正阳路、朝阳路、长宁路、斯明街、斯正街、光明路、华夏大道、正大路、经纶路、铁诺路、金谟路、金裕路、长丰市场、锦阳路、金达路、环城北路、东环路、石仁坡、1号广场周围、燃气公司周围、步行街、金谟西路商住街、金鼎路商住街、金裕路商住街、斯正街商住街、待征公共绿地、玉皇阁大桥、云辉东路、齐庆路。(41条) |
| 新 区 | 金达路（裕丰园南门）、太阳西城、南环（鱼池村口）、东环（金泰路）、东环路（腾飞建材城）、东环（齐家坡至儒柳）、朝阳西路（长青南路至西环线）、西环（朝阳西路至华原西道）、华夏南道（斯正街路口至鸿基路）、东环路外规划路（正阳路派出所门前）、横八路、咸丰西路（白家十字段）、长青南路（鸿基西路至华原西道）、鸿基西路（西环至长青南路）、西环（朝阳西路至鸿基西路）、南环人行道两侧（老高速公路转盘至大唐五路）、朝阳西路延伸线（西环至耀旬路水泥路面）、华原西道延伸线（仁家庄转盘至新高速路口，）、A段道路（玉皇阁桥头至西铜高速马额出口）、B段道路（耀旬路坡头段）。（20条） |
| 耀州区 | 文营路、永安路、学古路、步寿路、药王路、民主路、塔坡路、210国道耀州段、四大巷、香山路、柳公路、天宝路、华原路、民生广场周边道路、药王大道、耀水社区至秦岭水泥公司北门道路、生产路。（17条） |
| 王益区 | 川口、红旗街、七一路、五一路、河滨路、青年路、大同路、健康路、玉华路、公园路、史家河路、体育路、河堤路、育才路、王家河南路。（15条） |
| 印台区 | 延安路、同官路、重兴南路、重兴北路。（4条） |
| 宜君县 | 宜阳一条街、南山路、二马路、龙山路、友谊东路、友谊西路、玉华路、人民路、污水厂路、教场路、西环路、西环路支线、兴宜路、检察院南巷、教育局巷、郑虎苍南巷、林苑巷、陈令公北巷、铁塔路、万寿路、一中踏步、兴农路、文化东路、文化西路、花园路。（25条） |

附件5

铜川市2015年油气回收项目（VOC治理）名单

| 序号 | 企 业 名 称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油陕西铜川销售分公司油库 | 年内完成油库、加油站的油气回收系统和视频监控系统建设。 | 市安监局 市商务局 | 2015.11 |
| 2 | 陕西储备物资管理局二五零处 |  |  |  |
| 3 | 中石化金锁加油站 |  |  | 2015.9 |
| 4 | 中石化高楼河加油站 |  |  |  |
| 5 | 中石化红土加油站 |  |  |  |
| 6 | 中石油尖山加油站 |  |  |  |
| 7 | 中石油北关加油站 |  |  |  |
| 8 | 中石油顺金路加油站 |  |  |  |
| 9 | 中石油崾岘加油站 |  |  |  |
| 10 | 铜川市公交公司印台加油站 |  |  |  |
| 11 | 印台区马莲滩加油站 |  |  |  |
| 12 | 印台区金华山加油站 |  |  |  |
| 13 | 中石化黄洋界加油站 |  |  |  |

附件6

| 序号 | 煤场名称 | 地 址 | 治理要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜川市兴达煤业有限公司 | 耀州区关庄镇稠桑村 | （1）建成并运行机动车自动冲洗台； （2）场地硬化，排水流畅，无煤泥被机动车带出煤场； （3）煤场四周防尘网全覆盖； （4）安装并运行煤场喷雾除尘设备； （5）储存 期超过3天以上的煤炭全覆盖。 | 市煤炭局 耀州区政府 |
| 2 | 陕西忠军物资有限公司（下湾煤场） | 耀州区关庄镇树林村 |  |  |
| 3 | 铜川富邦商贸有限公司 | 耀州区董家河镇原西北耐火工业广场 |  |  |
| 4 | 陕西华强煤业有限责任公司（洗煤厂） | 耀州区水泥厂生产路南段 |  |  |
| 5 | 铜川市浙秦煤业有限责任公司（洗煤厂） | 耀州区董家河镇王家砭村 |  |  |
| 6 | 铜川市宏兴煤炭经销有限责任公司 | 王益区黄堡镇凤凰沟 |  | 市煤炭局 王益区政府 |
| 7 | 铜川新华泰煤业有限公司 | 王家河赵家塬赵家村 |  |  |
| 8 | 铜川市新创能商贸有限责任公司 | 王益区赵家塬热电厂院内 |  |  |
| 9 | 铜川市海洋物资建材有限公司（洗煤厂） | 王益区赵家塬 |  |  |
| 10 | 陕西友邦商贸有限公司 | 印台区楼子沟村后齐组 |  | 市煤炭局 印台区政府 |
| 11 | 铜川市建鑫工贸有限公司 | 印台区柳湾村二组 |  |  |
| 12 | 华旭商贸有限责任公司 | 铜川市印台区楼子沟村 |  |  |
| 13 | 鑫盛煤炭购销有限公司 （中世纪商贸有限责任公司） | 印台区印台乡神武村 |  |  |
| 14 | 陕西国润高楼河洗煤厂 | 印台区高楼河 |  |  |
| 15 | 铜川恒兴商贸有限责任公司 | 宜君县龙门沟 |  | 市煤炭局 宜君县政府 |
| 16 | 宜君县黄宜煤炭经销有限责任公司 | 宜君县尖山沟 |  |  |

铜川市2015年限期治理煤场名单

附件7

| 全市治污降霾检查卡点位置及责任表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 卡点位置 | 主要责任 |
| 1 | 宜君县政府 | 宜君县太安镇烈店路检查点 | 1. 查处机动车抛撒、遮盖篷布不严、车容车貌不洁等。 |
| 2 |  | 210国道哭泉检查点 |  |
| 3 | 印台区政府 | 210国道印台北关检查点 |  |
| 4 |  | 210国道印台南关检查点 |  |
| 5 |  | 新川沟内印台区检查点 | 1. 禁止无证运输石渣车辆通行； 2. 查处机动车遮盖篷布不严、车容车貌不洁等。 |
| 6 | 王益区政府 | 新川沟口王益区检查点 |  |
| 7 |  | 黄堡小河沟口检查点 |  |
| 8 |  | 川口配水厂门前检查点 | 1. 查处机动车抛撒、遮盖篷布不严、车容车貌不洁等； |
| 9 |  | 210国道声威水泥厂入口检查点 | 1. 禁止石渣车辆通行。 2. 查处机动车遮盖篷布不严、车容车貌不洁等。 |
| 10 |  | 石坡、永博门前检查点 |  |
| 11 | 耀州区政府 | 一二三道桥检查点 | 禁止石渣车辆通行。 |
| 12 |  | 孙塬检查点 | 1. 禁止无证运输石渣车辆通行； 2. 查处机动车遮盖篷布不严、车容车貌不洁等。 |
| 13 |  | 塔坡路丁字路口检查点 |  |
| 14 |  | 新耀污水处理厂门前检查点 |  |
| 15 |  | 耀州区城市清理服务站检查点 | 1. 查处机动车抛撒、遮盖篷布不严、车容车貌不洁等； 2. 引导货运车辆进冲洗站免费冲洗。 |
| 16 | 市新区管委会 市公安局 市环保局 | 新区朝阳小区治污降霾检查点 | 1. 查处机动车抛撒、遮盖篷布不严、车容车貌不洁等。 |
| 17 |  | 新区青岗岭治污降霾检查点 |  |
| 18 |  | 新区咸丰路治污降霾检查点 |  |
| 19 | 市新区管委会 市公安局 | 新区野狐坡自动冲洗站检查点 | 1. 查处机动车抛撒、遮盖篷布不严、车容车貌不洁等； 2. 引导货运车辆进冲洗站免费冲洗。 |
| 20 | 市交通运输局 | 印台区金锁自动冲洗站检查点 |  |

附件8

| 市大气污染治理工作领导小组成员单位个性目标任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成员单位名称 | “治污降霾·保卫蓝天”工作目标任务 | 重污染天气应对任务 |
| 1 | 市政府新闻办 | 1. 在政府网站及主要媒体，逐月发布城市空气质量状况及其排名。 2. 引导全民参与、全社会支持大气污染防治工作，形成良好的氛围。 | 制订重污染天气应对宣传报道方案。负责督导、协调广播电视台、报社及市内重点门户网站做好预警、响应等信息发布，协调新闻媒体开展健康防护、公民和企业自愿减排措施的宣传工作。 |
| 2 | 市监察局 | 1. 坚持日督查、月通报、季考核，对连续两次考核排名末位的单位进行问责。 2. 对未完成年度目标任务的单位，追究主要负责人的责任。 | 组织对各项应急预警、响应措施落实情况进行监督检查，对执行不力的单位和人员依法、依纪追究责任。 |
| 3 | 市发展改革委 | 1. 控制产能严重过剩行业新增产能。 2. 清理产能严重过剩行业违规在建项目。 3. 完成省上下达的全年煤炭削减目标任务。 | 协调应急状态下的能源保障，督导发电企业编制重污染天气应急预案，并对预案执行情况进行监督检查。 |
| 4 | 市教育局 | 每季度组织开展应对重污染天气宣传教育活动不少于1次。 | 制订并组织实施重污染天气幼儿园、中小学停止户外活动和停课应急方案。 |
| 5 | 市科技局 | 开展全市重污染天气预防、应对等科研工作，年内撰写调研报告不少于1份。 | 开展全市重污染天气预防、应对等科研工作，加强基础科研能力储备。 |
| 6 | 市工信局 | 1. 关闭铜川铝业公司的330台110千安电解槽，待铜铝与美鑫整合方案确定后再行拆除。 2. 淘汰落后产能，有序推进重污染企业梯度转移、环保搬迁和退城进园。 3. 督促全市耗能企业积极参加清洁生产培训。 | 督导非电力行业重点排污企业编制并落实重污染天气应急预案。 |
| 7 | 市公安局 | 1. 年内淘汰“黄标车”2326辆。 2. 依法严查机动车抛撒等环境违法行为。 3. 组织开展禁止燃放烟花爆竹专项行动，并划定禁燃区和禁燃时间。 | 制订并组织实施重污染天气机动车限行应急方案，会同环境保护部门落实对超标排放车辆的检查。 |
| 8 | 市财政局 | 保障“治污降霾·保卫蓝天”资金需求，并建立管理台账，逐月报市大气办备案。 | 负责重污染天气应急工作所需的资金保障，并对资金的使用和管理情况进行监督。 |
| 9 | 市环保局 | 1. 重点行业30%以上的企业完成清洁生产审核。 2. 严把燃煤锅炉准入关，年内淘汰燃煤小锅炉118台以上。 3. 制订并实施全市石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合整治方案。 4. 制订并实施工业企业大气污染防治精细化管理方案。 | 负责全市环境空气质量监测以及工业污染源的排放监管，会同市气象局制订重污染天气监测、预测、预警方案并开展预警，组织开展重污染天气会商。做好应急业务支持，并根据需要编制实施方案。 |
| 10 | 市住建局 | 1. 全年发展天然气用户8000户，新增天然气锅炉100台。 2. 从严治理建筑工地扬尘污染，严格落实建筑工地“六要四禁止”和“12条措施”。 3. 着力提高城镇道路机械化清扫率。建成区机械化清扫率达到60%以上，每天分早中晚清扫不少于2次；主干道机械化清扫率达到90%以上，每天分早中晚清扫不少于3次。 4. 年内新增步行道、自行车交通专用道路10公里，新增自行车服务中心6个。 | 制订落实重污染天气施工工地、市政和绿化工程扬尘控制方案，组织落实城市扬尘控制措施,并负责渣土运输车辆的管理，以及整顿炭火烧烤、明火亮灶和出店经营等违规行为。 |
| 11 | 市交通运输局 | 1. 监管道路每天（早中晚）带水清扫不少于3次。 2. 施工扬尘污染控制措施到位。 3. 城市公交线网覆盖率比2014年提高2%。 4. 机动车维修企业挥发性有机污染物治理率不少于80%。 5. 车辆自动冲洗站全天候做到“冲洗到位”和到位查盖，即防止机动车带泥上路，又防止篷布覆盖不严。 6. 年内新增或更新的公交车中清洁能源汽车的比例达到50%以上，全市在用营运公交车每年完成清洁能源改造10%左右。 | 制订并组织实施重污染天气交通道路施工工地扬尘控制和公共交通运力保障应急预案。 |
| 12 | 市国土资源局 | 1. 取缔、关停、拆除全市所有无证非法开采矿产资源的企业。 2. 组织开展全市开山采石专项整治行动。 3. 恢复治理废弃矿山500亩。 | 负责督促制订并落实露天开采、加工矿产资源等单位应急预案。 |
| 13 | 市卫生局 | 开展大气污染对人体健康影响的防病知识宣传，适时启动或者演练重污染天气卫生应急预案。 | 制订重污染天气卫生应急预案，组织医疗救治，及时监测、处置重污染天气引发的突发公共卫生事件，开展大气污染对人体健康影响的防病知识宣传。 |
| 14 | 市农业局 | 1. 全年完成主要农作物秸秆综合利用面积70万亩。 2. 秸秆机械化综合利用率达到85%，其中耀州区、宜君县项目区秸秆综合利用率达到95%。 | 制订并组织实施重污染天气农业工程施工应急预案。 |
| 15 | 市林业局 | 加强湿地保护和建设，建立并逐月更新林业工程施工管理台账，同时报市大气办备案。 | 制订并组织实施重污染天气林业工程施工应急预案。 |
| 16 | 市水务局 | 建立并逐月更新水利工程施工管理台账，同时报市大气办备案。 | 制订并组织实施重污染天气水利工程施工应急预案。 |
| 17 | 市商务局 | 1. 认真做好“黄标车”提前淘汰补贴发放工作，并在新区和宜君新增2个报废车回收网点。 2. 年内完成全市所有加油站、油库的油气回收系统、视频监控系统建设工作。 3. 年内完成全市所有报废汽车回收拆改企业的挥发性有机污染物治理工作。 | 协调重污染天气预防、应对流通保障工作。 |
| 18 | 市体育局 | 每季度组织开展重污染天气群众健身知识教育不少于1次。 | 制订并组织落实重污染天气群众健身等体育运动应急预案。 |
| 19 | 市安监局 | 每月组织开展爆破作业扬尘污染专项整治活动不少于1次。 | 制订并组织落实重污染天气烟花爆竹等危险品生产、经营及使用企业应急预案。 |
| 20 | 市质监局 | 1. 对年用煤超过200吨以上的单位在用煤炭质量进行抽检，对使用劣质煤炭的单位高线处罚率不低于90%。 2. 开展机动车用油质量专项检查，禁止销售劣质汽油、柴油，全面供应符合国家第四阶段标准的车用汽、柴油。 | 负责优质煤及燃油生产环节的质量检验工作。 |
| 21 | 市食品药品监管局 | 配合环保部门督促拥有4个以上灶头的餐饮业，全部安装油烟净化设施。 | 负责督促未按要求安装油烟净化设施、排放不达标的餐饮单位停业。 |
| 22 | 市物价局 | 加大对经营天然气、液化气等清洁能源单位的价格监管力度，并在媒体公布相关收费标准。 | 制订并组织落实重污染天气价格监管应急预案，加强“煤改气”工程及供热价格监管，规范收费行为，保障广大群众和供热、供气企业的利益，维护社会和谐稳定。 |
| 23 | 市中小企业局 | 督促所监管的中小企业淘汰燃煤锅炉，积极治理各类污染物。 | 督导中小企业编制并落实重污染天气应急预案，并建立中小企业管理基本信息管理台账。 |
| 24 | 市煤炭局 | 1. 取缔城市规划区、风景名胜区、旅游专线、国道、省道、县道两侧2公里范围内的所有非法煤场。 2. 开展合法煤场、洗煤厂专项治理工作，禁止销售劣质煤炭。3. 禁止环保设施不到位的煤炭经营企业运行。 4. 大力发展煤炭洗选业。全市年洗选能力同比上年增加5%以上。 | 制订并组织实施重污染天气煤矿及煤炭经营市场应急预案。 |
| 25 | 市国资委 | 1. 年内拆除市水泥厂家属院等煤烟控制区范围内在用的燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源锅炉。 2. 逐月更新监管企业大气污染防治管理台账，并报市大气办 备案。 | 督促监管企业编制重污染天气应急预案，并监督做好预防、应对等工作。 |
| 26 | 市气象局 | 制订重污染天气监测预警方案，并及时发布预警信息。 | 负责气象条件分析、预报、预警，联合市环保局制订重污染天气监测预警方案并开展预警，会同有关单位开展重污染天气会商，适时开展人工影响天气作业。 |
| 27 | 市应急办 | 负责全市重污染天气预防、预警、响应各项衔接工作和跨区域、跨部门应急协调工作。 | 配合市重污染天气应急指挥部做好预警信息发布，并负责全市重污染天气预防、预警、响应各项衔接工作和跨区域、跨部门应急协调工作。 |
| 28 | 市机关事务局 | 建立党政机关和事业单位机动车管理台账，并及时更新。 | 制订并组织落实重污染天气党政机关和事业单位停运车辆应急预案，并配合市公安局加强监督管理。 |
| 29 | 铜川供电局 | 落实各级大气污染治理工作领导小组办公室治污降霾指令。 | 制订电力保障方案，并依据市环保局要求对相关企业实施停电作业。 |
| 30 | 各区县政府、市新区管委会 | 制订并实施《本辖区“治污降霾·保卫蓝天”年度实施方案》，逐月更新大气污染防治管理台账（含电子版），并报市大气办备案。 | 成立重污染天气应对工作应急机构，协调、指挥本辖区重污染天气应对工作，督导各有关单位按职责划分落实应对措施，做好相关信息的上传下达。建立辖区大气重点污染源名单，制订重污染天气期间辖区停产、限产工业企业和停工工地名录。 |