2013－2015年区县公厕建设任务一览表

| 区 县 | 现有公厕（座） |  |  | 新建二类以上公厕（座） |  |  |  | 改造旧公厕（座） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 二类以上 | 二类以下 | 合计 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 王益区 | 66 | 17 | 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 20 | 19 | 10 |
| 印台区 | 20 |  | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 8 | 4 |
| 耀州区 | 29 | 17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 新 区 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 宜君县 | 18 | 6 | 12 | 1 |  | 1 |  | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 合 计 | 147 | 46 | 101 | 19 | 7 | 8 | 4 | 101 | 41 | 40 | 20 |