附件1

| 2014年营造林生产任务表 单 位 | 造林任务 |  |  |  | 干杂果改造 | 当年新育苗 | 义务植树 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 重点工程 | 五大绿化工程 | 干杂果新栽 |  |  |  |  |
| 全 市 | 120000 | 90000 | 10000 | 20000 | 30000 | 1000 | 200 |  |
| 耀州区 | 38000 | 30000 | 3000 | 5000 | 8000 | 400 | 55 |  |
| 王益区 | 6500 |  | 2500 | 4000 | 2000 | 50 | 50 |  |
| 印台区 | 34800 | 27500 | 1300 | 6000 | 10000 | 150 | 55 |  |
| 宜君县 | 40000 | 32500 | 2500 | 5000 | 10000 | 400 | 20 |  |
| 新 区 | 700 |  | 700 |  |  |  | 20 |  |

单位：亩、万株

附件2

2014年绿化铜川五大工程任务表

单位：亩

| 实施单位 | 任务 | 城市绿化 | 通道绿化 | 景区绿化 | 流域绿化 | 家园绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 10000 | 2650 | 1300 | 420 | 4550 | 1080 |
| 耀州区 | 3000 | 神德寺公园和药王生态湖栽植雪松、红叶李、国槐、冬青等2万株，绿化80亩。 | 1、耀旬路边角地栽植杨树100亩，寺坡段直观山坡栽植油松、侧柏400亩； 2、耀瑶路、瑶崾路、文墓路、关阿路栽植杨树、柳树0.9万株，折合120亩。 | 1、药王山景区周边栽植雪松、侧柏等1.5万株，绿化200亩。 2、药王山景区大门口绿化50亩（由药王山管理局实施） | 在石柱、小丘2镇营造刺槐、侧柏水保林1450亩。 | 1、道东村绿化240亩，金马村绿化150亩，西古庄绿化200亩，栽植龙爪槐、红叶李、女贞、黄杨、紫薇、国槐、杨、柳等； 2、寺沟中学、柳公权中学、张郝小学等校园绿化10亩。 |
| 王益区 | 2500 | 1、王家河杨树沟直观山坡栽植1.8米以上侧柏140亩； 2、五军路、桃园南山栽植1.8米以上侧柏200亩； 3、王益乡、王家河直观坡面绿化1500亩，栽植油松、核桃。 | 1、210国道栽植国槐、雪松、法桐、杨树、迎春花等，折合20亩； 2、王家河工业园区川柳路西道栽植13公分以上栾树260株，折合6亩； 3、黄陈路补植10公分杨、柳200株，五军路补植1.8米刺柏60株，折合4亩。 |  | 在黄堡镇安村营造刺槐水保林500亩。 | 1、塬畔村绿化120亩，栽植杨树、柳树、樱桃等； 2、市三中、市四中、王家河中学、王家河小学等栽植雪松、合欢、龙爪槐等，合计绿化10亩。 |
| 实施单位 | 任务 | 城市绿化 | 通道绿化 | 景区绿化 | 流域绿化 | 家园绿化 |
| 印台区 | 1300 | 印台虎头山直观山坡栽植油松（2.5－3米）50亩。 | 1、顺河至前齐道路绿化40亩，栽植4公分以上百日红； 2、陈炉尖山至上店道路绿化40亩，栽植5公分以上柳树。 | 1、陈炉景区尖山、观景台、北堡子等地绿化80亩； 2、玉华宫景区寺沟及玉华湖、七叶湖周边绿化60亩（由玉华宫管理局实施）。 | 在广阳镇红花沟流域营造刺槐水保林800亩。 | 1、纸坊村绿化100亩，双碑村绿化120亩，栽植4公分红叶李、3米雪松； 2、西固小学、雷家坡小学、前齐小学等栽植雪松、龙爪槐等，合计绿化10亩。 |
| 宜君县 | 2500 | 1、县城行道树补植、花坛提升、绿地改造等10亩； 2、龙山公园、南山公园绿化20亩，栽植油松、木槿等； 3、城关杨沟北坡栽植1米以上侧柏400亩。 | 1、210国道绿地共建45.7公里30亩，栽植刺柏、樱花、木槿、百日红等1618株、花草3500平米（由市交通局负责实施）； 2、药厂至八里店道路绿化3.5公里，栽植红叶李、蜀桧等40亩； 3、宜白路至生芝渠火车站道路绿化18公里，折合100亩； 4、福地湖旅游专线绿化20公里，折合150亩； 5、高速公路引线改造提升，栽植雪松、油松、杨柳等，折合30亩。 | 1、龟山文化园栽植月季等5亩。 2、福地湖栽植柳树150株，折合5亩。 | 在白渠河流域营造侧柏、刺槐水保林1600亩。 | 1、杨塬村绿化100亩，栽植雪松、杨树、柳树、红叶李等； 2、柴沟矿、昊泰矿、宜源矿绿化5亩，栽植红叶李、柳树等； 3、县一中、二中等学校绿化5亩，栽植红叶李、国槐等。 |
| 实施单位 | 任务 | 城市绿化 | 通道绿化 | 景区绿化 | 流域绿化 | 家园绿化 |
| 新 区 | 700 | 1、坡头桥头公园栽植樱花、玉兰、草坪等30亩； 2、长鸿南路栽植白皮松、国槐、银杏、樱花等150亩； 3、华原西道栽植樱花、白皮松等40亩； 4、锦绣新城三条道路绿化30亩，其中栽植栾树、国槐等乔木950株（由市住建局负责实施）。 | 1、延西高速新区出入口栽植雪松、白皮松、七叶树等60亩； 2、耀旬路A段西侧栽植雪松、樱花等160亩。 | 赵家坡延昌寺周边绿化20亩，栽植侧柏等。 | 1、在牛村河流域营造侧柏水保林150亩； 2、在豹村河流域营造侧柏水保林50亩。 | 阿堡寨学校、景丰小学、裕丰园小学等校园绿化10亩。 |