直  报  信  息

报：省环保厅          （2012—21）         铜川市环保局

抄送：市委办、政府办、市四创办、信息办、各区县局、局属各事业单位              二〇一二年八月三十一日

铜川市召开2012年上半年污染减排形势分析会

8月22日，市污染减排工作联席会议办公室组织召开了2012年上半年污染减排形势分析会，参加会议的有市减排联席会议部分成员单位、各区县环保局、新区经发局领导和有关减排重点企业负责人。会上传达了全省上半年污染减排形势分析会精神，通报了我市今年上半年减排任务完成情况，对下半年减排工作进行了安排部署。

会议指出，上半年我市个别减排指标完成情况不理想，主要原因是电力、水泥企业脱硝设施建设缓慢，污水处理提标改造工程和管网建设滞后，加之畜禽养殖数量和机动车辆增长较快，减排任务仍很艰巨。为确保完成年度减排目标任务，下半年要重点抓好以下五项工作：一是加快纳入省市目标责任书中减排项目建设，特别是华能铜川电厂9月底至少要有1台机组脱硝设施投入运行，并完成一台机组旁路封堵任务，秦岭、声威、声威特种和药王山等4家水泥企业要在10月底前完成新型干法旋窑脱硝设施建设，确保有2-3个月的减排量核算期。二是加快市污水处理厂提标改造工程的调试运行，务必在9月底前通过环保验收。要求住建部门和宜君县政府制定切实可行的计划，完善城镇污水收集管网，实施雨污分流，进一步提高污水收集率。三是加强畜禽养殖数据统计，对新增加的畜禽养殖量要有详细的支撑证明，提高规模化畜禽养殖比例，督促大匠农科产业公司等6家畜禽养殖业加快治污设施建设。四是加强机动车辆污染减排。摸清我市老旧车底数，落实强制报废措施，确保完成省上下达的550辆淘汰任务；制定机动车转入办法，限制达不到国Ⅳ排放标准机动车辆转入；加强机动车检测合格标志发放，加快机动车尾气检测线建设，确保年底前建成投运。五是完善各类减排项目档案资料，为减排核查核算提供强有力的支撑。

为保障减排项目的顺利实施和稳定运行，会议要求，一要加大监督检查力度，杜绝治污设施不正常运行、污染物超标排放等行为，并加强在线监控设施管理，确保建得起、用得上、数据可靠。二要配合省上即将出台的对脱硝效率达到55%以上的电力企业每度电补助0.4分、对建设水泥脱硝设施每台补助100-150万元、对日处理污水万吨以上的污水处理厂每吨补助0.3元（其中0.1元由市级财政补贴）等激励政策，尽快落实市级污染减排专项资金，支持重点减排工程建设。三要严格落实考核制度，将减排目标完成情况和政策落实情况作为领导班子和干部综合考核评价的重要内容，实行问责制和“一票否决”制。

签 发 人：焦新学 电话：3183512

政务信息员：牛小勇 传真：3185736