铜川市王益区铁腕治霾2017年扬尘治理专项行动方案

为贯彻落实《铜川市王益区“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》有关要求，有效防治建筑工地和道路扬尘，切实改善我区空气质量，特制定本行动方案。

一、工作目标

实施城市增绿工程，建筑施工扬尘防控能力得到加强，施工现场各项扬尘防治措施有效落实。2017年12月31日前，城市主要车行道路机扫率达到90％以上；严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡’’六个100％和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准。加强辖区内道路扬尘污染治理，每天扫水保洁喷雾3次以上。

二、主要任务

（一）大力发展绿色建筑。严格执行建筑节能强制性标准，配合市级部门对设计阶段建筑节能强制性标准率达到100％，施工阶段达到98％。（区住建局负责。完成时限：10月底前）

（二）加强工地扬尘管控。将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。加大巡查督查力度，对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡’’六个100％措施不力和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，执行不到位的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。禁止城市建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。（区住建局、区环保局负责。完成时限：5月底前）

（三）减少城市道路扬尘。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。每年新增新型吸尘式道路保洁车辆比例不低于新增保洁车辆的50％。不断提升城市道路机械化清扫率，增加城市道路冲洗保洁频次，城市建成区主要车行道路机扫率达至90％以上。（区住建局负责。完成时限：12月底）

（四）严格执行“禁土令”。冬防期间除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。（区住建局、市交警一大队负责。实施时间：每年11月15日至次年3月15日）

（五）实施城市增绿工程。有效利用城市空间，推进立体绿化，城市建成区绿化覆盖率达到35％以上，新建居住区绿地率不低于30％。（区住建局、区规划分局负责。完成时限：12月底）

（六）加大实施道路绿化工程。配合市级部门以210国道黄堡至川口区域生态治理修复工程为重点，在高速路国省道两侧加大绿化实施，通过植树种草打造绿色交通走廊，改善空气质量，降低道路扬尘。（区交通局、区国土分局负责。完成时限：12月底）

（七）治理货运车辆抛洒遗散。要做好货运车辆的治理，做好城市车辆 “到位查盖”工作，治理货运车辆的道路抛洒遗散。（市交警一大队、区交通局负责）

（八）推广绿色交通发展。配合市级部门积极组织开展“公交出行宣传周”活动，倡导群众优先公交出行。推广使用绿色、环保的新能源客运车辆，淘汰报废油耗大的老旧车辆。（区交通局负责）

（九）加强车辆冲洗管理。严格做好黄堡企业车辆冲洗工作，做到24小时“到位冲洗”和“到位查盖”，落实专人引导车辆通过冲洗台，车辆冲洗台沉淀池淤泥每周清理一次，冲洗用水每三天更换一次，每月对设备进行一次例行检修。规范台账管理，确保货车冲洗常态化，防止车辆带泥上路。（区环保局、区交通局负责）

（十）建立路面保洁长效机制。配合市级部门以210国道黄堡镇路段为重点，持续强化道路清扫和洒水保洁力度，落实网格化管理，实行“三定三全”，即定人、定岗、定责，全方位、全时段、全覆盖。坚持每天带水清扫3次，重点路段加扫1遍。对平交路口10米范围内进行人工清扫，每15日清洗沿线设施和行道树一次。每周三集中捡拾垃圾，及时清理水沟杂物，禁止焚烧垃圾杂物。夯实网格化管理责任，强化督查考评，奖勤罚懒。（区交通局、黄堡镇人民政府、各街道办事处负责）

三、保障措施

（一）严格落实施工扬尘管控措施。区住建部门严格建筑工地监督管理，督促项目各方严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡’’六个100％和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，将建筑施工扬尘管控纳入各级文明工地考核指标，对施工扬尘治理好的工程施工项目，在评选各级文明工地时优先推荐。

（二）加大施工扬尘治理力度。区住建、环保部门要加强监督检查，对落实建筑施工扬尘治理措施16条不到位的工地，一律停工整改并依法对违规企业从重、从严处罚追究违法企业领导责任，并进行通报曝光。

（三）提升城市道路机扫水平。要以改善城市环境卫生为核心，以提升机械化清扫率为目标，结合实际制定在不同等级应急响应期间，清扫作业的频次和范围，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体’’作业模式，从源头上防止道路清扫扬尘。

（四）加快环卫设施设备更新。区住建局督导对易产生扬尘的道路和区域进行重点防范，从源头上杜绝或减少扬尘的产生。每年新增吸尘式道路保洁车辆不得低于新增保洁车辆的50％，逐步淘汰干扫式老旧设备。

（五）严格落实城市增绿措施。推动生态园林城市创建工作，加强城市增绿扩绿工程规划建设管理，提高城市园林式单位、园林式居住区园艺建设水平，新建居住区严格落实绿地率不低于30％的规定。

（六）强化抑尘宣传教育。要引导和督促道路清扫、渣土垃圾清运等企业单位进一步提升防尘治污意识，积极开展扬尘防治教育培训，落实扬尘治理责任，不断增强扬尘防治自觉性。