铜 川 市 王 益 区 审 计 局

2019年第4号

（总第26号）

TONG CHUAN SHI SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

（二0一九年十月二十三日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，我局派出审计组，自2018年03月28日至2018年04月03日对川口村生态儿童乐园新修道路工程进行了报送审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、被审计项目基本情况

该项目由铜王交函【2017】99号[ 铜川市王益区交通运输局 关于川口村生态儿童乐园新修道路有关问题的函]批准建设。实施单位为铜川市王益区王益街道川口村村民委员会。项目委托陕西建新项目管理咨询有限公司进行公开招标。中标单位为铜川市耀州区安泰工程有限公司。项目内容为川口村生态儿童乐园新修混凝土道路。工程地点为川口村。该工程承包方式为包工包料。工期为30天。施工单位报送审计工程造价350745.43元。

二、审计结果

本次审计我们审计组采取就地审计详查法，对工程现场及工程资料进行了核查，对工程量进行了详细的计算。经审计，川口村生态儿童乐园新修道路工程报送审计造价350745.43元，审定工程结算造价300635.99元。审减金额为50109.44元。

三、审计发现的主要问题

川口村生态儿童乐园新修道路工程多计工程造价50109.44元。施工单位报送审计造价共计350745.43元，审计核减工程造价50109.44元，审定工程造价300635.99元。

四、审计建议

对以上审计发现的问题，铜川市审计局依法出具了审计报告，下达了审计决定书。具体整改情况由其自行公告。