铜王园区管发〔2020〕28号

铜川市王益区王家河工业园区管理委员会

关于分解落实2020年重点项目及重点工作

目标任务的通知

机关各部室、办站、区开发投资公司：

经园区党组会议研究同意，现将王家河工业园区2020年重点项目及重点工作目标任务印发给你们，请按照任务分工，认真研究抓落实的具体措施。为确保年度各项目标任务的全面完成，提出以下几点要求：

一要夯实责任，明确任务。建立目标任务领导分工责任制和部室（办站）承办责任制，各分管领导要切实负起组织领导责任，部室负责人要切实负起直接责任，认真对照园区重点项目及重点工作目标任务分解表，明确时间节点和任务进度，确保按期保质保量完成各项工作任务。

二要协调推进，形成合力。各分管领导要亲自安排、亲自督查、亲自落实。各责任人要进一步增强担当意识和服务意识，密切配合，通力协作，主动作为，经常深入企业和项目建设工地了解工作（项目）进展情况，分析并帮助解决实际困难和问题，及时与区级相关部门对接，完善相关手续，争取工作支持，努力形成上下联动、沟通协调、推进落实的工作机制。

三要强化考核，兑现奖惩。园区管委会将采取周检查、月汇报、季通报、年考核的形式，强化督促检查，年终全面考核。各部室（办站）务必于每月21日前将重点项目、重点工作任务完成情况、存在问题和下一步工作措施，以书面形式经分管领导签字确认后报办公室汇总。本次分解落实的园区建设目标任务将作为部室、办站，开发投资有限公司和个人年度考核主要指标和评优、晋级的重要依据，实施全面考核，严格奖惩兑现。

铜川市王益区王家河工业园区管理委员会 2020年2月26日印发

附件：王家河工业园区2020年重点项目及重点工作目标

任务分解表

铜川市王益区王家河

工业园区管理委员会

2020年2月26日

| 王家河工业园区2020年重点项目及重点工作目标任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要任务 | 序号 |  |  | 子任务（项目）名称 |  |  | 目标工作内容 | 工作时限 |  | 区级包抓领导 |  |  |  |  | 园区责任领导 |  | 责任部室 |  |  | 责任人 |  |  | 备注 |  |
| 一、重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点项目 | 1 |  |  | 铜川高铁北站搬迁安置配套设施建设项目 |  |  | 开工建设实施安置小区工程（一期），完成2栋安置住宅楼地基、基础及主体工程建设 |  | 12月底 |  |  | 刘 军 |  | 刘明放 |  |  | 公共建设部 |  |  |  | 闫 辉 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ERP数字化全自动包装制造生产线项目 |  |  | 完成前期手续办理，地面平整,开工建设1号厂房 |  | 12月底 |  |  | 郝俊吉 |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 胡红恩 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 装配式建筑产业园项目 |  |  | 建成并投入试运营 |  | 12月底 |  |  | 刘战杰 |  | 高 辉 |  |  | 办公室 |  |  |  | 马红艳 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 节能环保玻璃深加工生产线建设项目 |  |  | 建成并投入试生产 |  | 12月底 |  |  | 雷晓林 |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 张倩倩 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 年产1500辆专用车建设项目 |  |  | 完成2栋厂房建设，部分生产线建成投入运营。 |  | 12月底 |  |  | 宋 敏 |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 胡红恩 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 年产40万立方米加气混凝土板生产线项目 |  |  | 完成厂房建设，部分设备入厂安装调试 |  | 12月底 |  |  | 党正义 |  | 刘明放 |  |  | 安监站 |  |  |  | 贺少华 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 铜川市海升现代扶贫产业园 |  |  | 完成地面基础建设及2栋厂房主体建设；果汁生产线建成并投入试运营 |  | 12月底 |  |  | 马 琳 |  | 郭志峰 |  |  | 开发公司 |  |  |  | 杨长山 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 10万吨/年农作物秸秆资源化利用与自动化处理示范项目 |  |  | 部分生产线建成投入运营 |  | 12月底 |  |  | 李晓明 |  | 郭志峰 |  |  | 综合计划部 |  |  |  | 丁芙蓉 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 岩棉生产线技术改造建设项目 |  |  | 设备技术改造完成 |  | 12月底 |  |  |  |  | 郭志峰 |  |  | 综合计划部 |  |  |  | 赵 芳 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 铜川市王益区人民法院审判法庭建设项目 |  |  | 开工建设，完成主体建设 |  | 12月底 |  |  |  |  | 高 辉 |  |  | 办公室 |  |  |  | 王 玉 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 铜川市公安局王益分局业务技术用房建设项目 |  |  | 完成土地划拨、初步设计，项目开工建设 |  | 12月底 |  |  |  |  | 高 辉 |  |  | 办公室 |  |  |  | 马海星 |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 广东巨象实木家具项目 |  |  | 完成厂房建设，订购生产线 |  | 12月底 |  |  |  |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 王耿新 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 交通信号灯生产线项目 |  |  | 办理完成相关手续，订购安装生产线 |  | 12月底 |  |  |  |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 胡红恩 |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 王家河工业园区纵二路南段工程 |  |  | 完成道路及排水、照明等配套设施施工 |  | 12月底 |  |  |  |  | 刘明放 |  |  | 安监站 |  |  |  | 康 杰 |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 园区污水处理厂 |  |  | 完成前期手续并开工建设 |  | 12月底 |  |  |  |  | 刘明放 |  |  | 公共建设部 |  |  |  | 闫 辉 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 园区双创二期建设项目 |  |  | 完成项目土地、规划等前期手续办理，积极引进企业入驻 |  | 6月底 |  |  |  |  | 郭志峰 |  |  | 产业发展部 |  |  |  | 张倩倩 |  |  |  |
| 二、十件惠民实事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施园区综合提升工程，启动建设铜川高铁北站新城，统一标志标识标牌，提升改造园区道路2公里，绿化2.2万平方米。 |  | 1 |  |  | 启动建设铜川高铁北站新城 | 实施安置小区工程（一期），完成2栋安置住宅楼地基、基础及主体工程建设 |  |  |  |  | 12月底 |  |  |  |  | 刘明放 |  |  | 公共建设部 |  |  | 闫 辉 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 统一标志标识标牌 | 实施完成标志标识标牌设置工程 |  |  |  |  | 5月底 |  |  |  |  | 高 辉 |  |  | 办公室 |  |  | 王 玉 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 提升改造园区道路2公里 | 实施园区道路2公里，年底建成通车 |  |  |  |  | 12月底 |  |  |  |  | 刘明放 |  |  | 公共建设部 |  |  | 何文超 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 绿化2.2万平方米 | 全面完成绿化2.2万平方米 |  |  |  |  | 12月底 |  |  |  |  | 刘明放 |  |  | 开发公司 |  |  | 杨长山 |  |  |
| 发挥“双创”基地孵化作用，新引进科创型企业10家以上，新提供就业岗位500余个。 |  | 5 |  |  | 发挥“双创”基地孵化作用，新引进科创型企业10家以上，新提供就业岗位500余个。 | 发挥“双创”基地孵化作用，积极对接，以商招商,确保3户企业落户“双创”基地建设。提供就业岗位不少于500个。 |  |  |  |  | 6月底 |  |  |  |  | 张 笑 |  |  | 产业发展部 |  |  | 马海星 |  |  |
| 三、关中协同发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步拟定了火凤凰现代艺术陶瓷、“双创”产业孵化园、装配式建筑材料产业园、铜黄路拓宽改造工程4个观摩点 |  | 1 |  |  | 火凤凰现代艺术陶瓷 | 建设铜川耀州官窑新耀瓷文化产业中心研究院、文化交流广场、臻酒堂酒窖、装饰国瓷文化创意展厅、火凤凰印象民宿及音乐餐厅等文化旅游体验中心及相应配套设施 |  |  |  |  |  |  | 4月底 |  |  | 张 笑 |  | 产业发展部 |  |  |  | 王耿新 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | “双创”产业孵化园 | 实施场区绿化，建设园区展馆 |  |  |  |  |  |  | 5月底 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部 |  |  |  | 丁芙蓉 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已入驻8家企业建成投产，完成剩余3栋厂房招商工作 |  |  |  |  |  |  | 5月底 |  |  | 张 笑 |  | 产业发展部 |  |  |  | 胡红恩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对接大查柜、京东云等飞地企业、格林春天家俱生活体验中心、西安科技大学新材料实验室、金融机构等入驻研发楼；完成园区宣传片的制作。 |  |  |  |  |  |  | 5月底 |  |  | 张 笑 |  | 产业发展部 |  |  |  | 王耿新 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 装配式建筑材料产业园 | 建成并投入试运营 |  |  |  |  |  |  | 12月底 |  |  | 高 辉 |  | 办公室 |  |  |  | 马红艳 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 铜黄路拓宽改造工程 | 建成投入使用 |  |  |  |  |  |  | 5月底 |  |  | 刘明放 |  | 公共建设部 |  |  |  | 何文超 |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创建省级经济技术开发区工作 |  | 1 |  |  | 调整创建领导小组组成人员，夯实责任 | 调整创建领导小组组成人员，进一步加强组织领导。坚持“边申报、边创建”的思路，定期组织召开领导小组会议，夯实各成员单位各自承担的指标任务，制定切实可行的推进工作方案 |  |  |  |  |  |  | 3月底 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部 |  |  |  | 赵 芳 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 编制园区控制性详细规划及产业发展规划 | 编完审批，并向社会公示 |  |  |  |  |  |  | 10月底 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部 |  |  |  | 丁芙蓉 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 完成2020年年度目标任务 | 确保2020年实现生产总值不少于30亿元、税收收入不少于1.4亿元、年进出口总额不少于1000万美元，累计吸收外商直接投资和引进省外资金不少于70亿元，主导产业增加值占工业增加值50%等18项创建指标任务 |  |  |  |  |  |  | 12月底 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部 |  |  |  | 丁芙蓉 |  |  |
| 老虎沟上游治沟造地生态修复工程 |  | 4 |  |  | 完成工程前期手续，根据西延高铁建设推进，适时实施。 | 完成工程前期手续，根据西延高铁建设推进，适时实施。 |  |  |  |  |  |  | 适时实施 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部 |  |  |  | 丁芙蓉 |  |  |
| 争取资金 |  | 5 |  |  | 全年争取国投项目资金3000万元 | 积极与有关部门加强对接，针对疫情化危为机全力做好项目策划包装及国投资金申报工作，争取政策资金；特别针对疫情期间中省市区出台的各项优惠政策，加强对接，确保各级优惠政策在园区落到实处。 |  |  |  |  |  |  | 12月底 |  |  | 郭志峰 |  | 综合计划部产业发展部公共建设部开发公司 |  |  |  | 丁芙蓉胡红恩闫 辉杨长山 |  |  |
| 批而未供土地 |  | 6 |  |  | 化解批而未供土地 | 园区批而未供土地644亩，加快办理相关供地手续及时处置批而未供土地 |  |  |  |  |  |  | 12月底 |  |  | 杨长山 |  | 产业发展部公共建设部 |  |  |  | 张倩倩贺少华 |  |  |