铜王审综[2019]17号

关于2018年度财政预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的结果报告

区人大常委会：

铜川市王益区第十届人大常务委员会第二十次会议听取并审议了《关于2018年财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告》，会议对审计工作报告给予了充分肯定，要求加大整改力度，强化跟踪督促，落实整改主体责任，健全审计结果运行机制。报告从区级预算执行、区级单位预算执行、其他财政收支及国家建设项目等方面反映了存在的问题。区人民政府对审计工作报告反映的问题高度重视,全面贯彻中省市区的各项决策部署，各相关单位、部门严肃整改，切实将审计整改工作落到实处。现将整改结果报告如下：

一、区本级预算执行审计中发现问题的整改情况

（一）部分往来款未及时清理

要求区财政局进一步加强专项资金管理，不断完善和规范专项资金管理运行和分配机制，确保专项资金专款专用。同时，加大对重点项目的监督检查力度，充分发挥专项资金的经济效益。截止报告日，财政局已按照往来款项定期清理制度，对往来款项进行梳理，对清理过程中发现的问题及时进行调整，确保往来款项及时核实清理。

（二）预算支出不均衡

财政局方面针对此问题，作出以下整改：一是根据年度预算安排，分析查找预算管理中存在的问题，切实加强预算执行过程的控制，提高支出均衡性；二是进一步加快资金拨付进度，及时按项目进度拨付各类项目资金，不断优化支出结构。

（三）资金下达不及时

2019年，财政局改变原有的上级专项拨付方式，对于上级下达的专项资金，由主管科室在规定时间内分配下达，进一步缩短上级资金在财政环节滞留时间，积极与资金使用部门联系沟通，确保资金下达及时、安全、高效。

（四）预算单位公务卡使用率低，现金支付行为较为普遍问题

为切实提高预算单位公务卡使用效率，加强对预算单位公务支出的监管，减少现金使用量，针对预算单位在公务卡使用管理过程中存在的问题，区财政印发了《关于进一步加强公务卡使用管理工作的通知》（铜王财[2018]70号），要求各预算单位全面贯彻落实公务卡强制结算目录的规定，并进一步加大公务卡使用范围，控制预算单位现金支付量，按季通报预算单位公务卡及现金结算情况，使全区预算单位公务卡使用管理工作得到进一步加强和完善。

截至报告日，区财政局已按照国库集中支付和公务卡管理制度要求，积极为各单位领导干部办理公务卡，并要求严格按照规定使用公务卡，杜绝使用现金支付结算公务消费支出行为，各单位也积极与财政局沟通，办理公务卡相关事宜。

二、区级单位预算执行审计中发现问题的整改情况

（一）固定资产账实不符

关于固定资产账实不符的问题， 根据《行政事业单位国有资产管理办法》第二十条“行政单位对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失”的规定。已向各相关单位发出整改通知，要求按照规定及时进行整改。被审单位已将固定资产及时入账，损坏的固定资产及时报损，并指派专人管理，定期组织清查，责任到人。

（二）超出规定范围和限额使用现金

关于超规定范围和限额使用资金的问题，根据《现金管理暂行条例实施细则》第八条、第十二条的规定，已向相关单位发出整改通知，要求按照规定及时整改。被审单位均已对支出不规范的情况作了书面说明，自报告发出之日起，减少现金支付，采用公务卡结算和银行转账支付，并承诺在今后的资金使用中，严格按规定执行。

（三）应缴未缴财政专户

自报告发出之日起，各相关单位已将应缴未缴财政专户资金全部上缴专户。

（四）发票不规范，会计资料不完整

自报告发出之日起，各相关单位能够高度重视，全部已将相关手续进行了完善，并补全凭证附件，承诺在今后的报销中，确保票据合理合规，手续完善。针对于调账无说明的问题，相关单位将补充调账说明，并承诺今后将杜绝此类问题的发生。

三、其他财政收支及专项审计情况

（一）国家重大政策措施落实情况暨追赶超越目标任务完成情况审计

一是针对审计发现的项目建设进展缓慢问题，国有企业棚户区城市公共地下停车库项目施工图已优化完成，预计12月中旬开标，12月底开始建设；铜川市置业中等专业学校学生宿舍楼工程目前工程进度为九层结构已施工至四层，五层楼单体手工至二层，计划竣工日期为2020年4月30日；王益区黄堡镇新镇区棚户区改造地下车库建设项目目前施工进度正常。二是针对审计发现的资金配套不到位的问题，国有企业棚户区城市公共地下停车库项目在原已申请到位的1000万元基础上，于11月向市发改委再申请760万元，目前正待批；王益区黄堡镇新镇区棚户区改造地下车库建设项目已申请700万元资金，剩余3902万元配套资金正在申请。

（二）保障性安居工程资金投入和使用绩效审计

一是项目贷款截止2018年底闲置未使用超过一年，涉及资金2536万元的问题，耀州窑文化基地管委会已于2019年3月、4月分两笔拨付使用资金2488.31万元，剩余47.71万元将依据工程进度尽快完成使用；二是截止2018年底，廉租房租金5.48万元未及时上解财政的问题，铜川市王益区保障性住房管理中心已于2019年3月19日将平阳花苑租房租金5.48万元及时上解财政；三是建成的公租房项目空置超过1年的问题，该项目属于盘活公租房项目，王家河工业园区管委会已与10家企业签订租房合同，已出租67套，剩余257套，待双创基地建成后可完成分配，预计2020年5月底前完成剩余房源分配。

（三）党费收缴及补缴使用管理情况专项审计

针对党费管理人员不具备从业资格问题，组织部已安排具备会计及从业资格人员专门负责党费账务，并实行会计和出纳分设，严格履行财务程序；针对个别单据不完整，资料费等支出未附明细清单的问题，组织部在今后的财务工作中严格按照相关制度要求，健全财务管理制度，严格执行单位审批程序，确保报销符合财务管理制度要求，确保资料齐全，账目完整。

（四）王益区国家建设项目招投标审计。

一是合同签订不规范，项目法人签订各分项合同不统一的问题；由于2016年红旗街幼儿园机构未成立，所以签订合同以矿务局第二中学名义签订；二是档案管理不规范，个别项目招投标档案归档不及时、不完整，区教育科技体育局已联系招投标代理机构，完善项目资料，对接施工及监理单位，补充施工过程资料，并及时对项目档案进行归档。目前，所有项目均已完成整改。

（五）王益区2018年至2019年6月医疗保险基金专项审计

根据审计反应的2018年至2019年6月，王益区合疗办基金收入和支出户存款未按规定足额享受优惠利率问题，医保中心正在与建设银行就存款利率按期计息签订协议；针对于合疗补偿资金支付时间滞后，资金运行效率较低的问题，医保中心正在积极与上级部门协调，争取缩短基金周转时间，及时拨付补偿基金，保障定点机构正常运行。

从总体情况看，各相关责任部门、单位针对此次审计发现的问题都能够高度重视，并认真落实审计意见和建议，此次审计整改取得了明显成效。审计工作报告指出的问题绝大多数已完成了整改，其余问题也已落实整改方案，正在积极整改。虽然整改工作取得了一定成效 ,但要从根本上解决问题 ,仍需更加努力。下一步 ,我们将进一步加强审计整改的督促力度，继续加强跟踪检查，督促被审计单位进一步落实整改主体责任，推动有关主管部门认真履行监督管理责任，确保整改效果。

主任、副主任、各位委员，我们在今后的工作中将认真贯彻落实区委、区人大对审计工作的要求，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主 义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神，在区委的坚强领导下，自觉接受人大的指导和监督，充分发挥审计工作“治已病、防未病”的重要作用，准确把握审计整改工作的功能定位，建立健全审计整改联动机制，加大审计整改督促力度，提升审计整改质量，并推进有关单位建章立制，规范预算资金的管理和使用，提高财政资金使用效益。同时，不忘初心，牢记使命，依法履行审计监督职责，为建设“五个新王益”而努力奋斗！

二0一九年十二月三日

主题词：财政预算执行      其他财政收支      整改情况

抄送：区委办、区政府办、区财政局、局长、副局长，档（二）