铜川市耀州区“十大百项千亿工程”项目一览表

单位：万元

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计150项 |  |  |  |  | 11765105 | 8872005 |  |
| 一、董家河循环经济产业园（23项） |  |  |  |  | 2795400 | 2236400 |  |
| 1 | 董家河循环经济产业园项目 | 续建 | 建设美鑫年产45万吨铝镁合金生产线、冶坪年产120万吨煤矿生产线、4×35万千瓦自备电厂及供排水、供气、道路、管网等辅助设施；达到煤、电、铝产业循环 | 2015-2017 | 1026000 | 550000 | 集群项目 |
| 2 | 董家河循环经济产业园循环化改造全国示范试点项目 | 新建 | 围绕功能分区，建设资源化处理废弃物、余热发电、再生水利用、大宗物料运输、智能信息平台等亮点工程，达到能源再利用循环化 | 2016-2020 | 85000 | 85000 | 集群项目 |
| 3 | 美鑫西北耐物流园建设项目 | 新建 | 建设一期吞吐量220万吨/年的物流园，二期项目运量达到800万吨/年，建成铜川市最大的货物集散中转站 | 2015-2018 | 80000 | 70000 |  |
| 4 | 铭帝年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目 | 新建 | 建设年产15万吨特种高性能工业铝型材生产线 | 2016-2019 | 167000 | 167000 |  |
| 5 | 董家河西飞航汽铝深加工项目 | 新建 | 建设年产20万吨航汽铝深加工生产线 | 2016-2019 | 200000 | 200000 |  |
| 6 | 铜川铝厂16万吨电解铝生产线技改项目 | 续建 | 对现有生产线进行技术升级改造，达到年产16万吨规模 | 2016 | 30000 | 30000 |  |
| 7 | 董家河循环经济产业园光伏发电项目 | 新建 | 利用20万平方米厂房屋面和护坡安装光伏发电系统，装机容量20兆瓦 | 2016-2018 | 19200 | 19200 |  |
| 8 | 董家河400万吨管状皮带输送系统项目 | 新建 | 建设总长约为4.1公里的DG型管状带式输送系统 | 2016-2017 | 28000 | 28000 |  |

-61-

-62-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 董家河年产30万套铝合金型材模具加工生产线 | 新建 | 建设年产30万套铝合金型材模具加工生产线 | 2015-2017 | 20000 | 20000 |  |
| 10 | 董家河年产10万吨铝铸轧板加工项目 | 新建 | 新建年产10万吨铝铸轧板生产线 | 2016-2020 | 65000 | 65000 |  |
| 11 | 董家河工业园区LNG加气加油站项目 | 新建 | 建设一座二级LNG加气站和三级加油站，建筑面积7800平方米 | 2016 | 8800 | 8800 |  |
| 12 | 耀西年产300万吨煤矿工程 | 新建 | 建设耀西年产300万吨煤矿 | 2016-2020 | 270000 | 270000 |  |
| 13 | 耀州新能源汽车零部件建设项目 | 新建 | 承接西安产业转移，发展新能源汽车轻质铝部件及相关配套 | 2018-2020 | 100000 | 50000 |  |
| 14 | 董家河轨道交通铝装备制造项目 | 新建 | 建设高铁、轨道交通等高端铝材生产线 | 2018-2020 | 103000 | 100000 |  |
| 15 | 耀州分布式光伏发电及风能发电项目 | 新建 | 在锦阳、石柱、孙塬等镇办现有坡地建设100兆瓦的光伏发电及装机容量50兆瓦的风电机组 | 2016-2020 | 100000 | 100000 |  |
| 16 | 耀州纳米新型材料项目 | 新建 | 围绕石灰石等资源，巩固纳米碳酸钙产量，引进石墨烯、防水面料等新材料产业项目 | 2015-2017 | 80000 | 60000 |  |
| 17 | 耀州工业旅游项目 | 新建 | 打造煤炭集群区、董家河循环区等工业旅游精品线，将工业遗存、工业文明、文化与创意产业、城市记忆、休闲氛围充分融合 | 2018-2020 | 110000 | 110000 | 集群项目 |
| 18 | 凤凰建材年处理能力10万吨城市废弃物生产线项目 | 续建 | 建设年处理能力10万吨的城市废弃物生产线 | 2015-2016 | 5400 | 5400 |  |
| 19 | 耀州LNG、CNG加气加油站项目 | 续建 | 新建LNG加气站5处，CNG加气站6处 | 2016-2020 | 48000 | 48000 |  |
| 20 | 耀州尧庄子煤炭资源整合项目 | 新建 | 实施尧庄子煤炭资源整合工程，达到优质产能300万吨以上 | 2017-2020 | 140000 | 140000 |  |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 东川30万吨煤矿建设项目 | 新建 | 建设年产30万吨煤矿机械化改造 | 2016-2017 | 10000 | 10000 |  |
| 22 | 万兴45万吨机械化改造项目 | 新建 | 实施万兴45万吨煤矿机械化改造 | 2016-2018 | 13000 | 13000 |  |
| 23 | 新型水泥建材改造提升项目 | 新建 | 建设年产6000万块发泡水泥砖、8000万块蒸压灰砂砖、年产320万平方米节能环保建筑模板、10万立方米木丝水泥板、20万吨新型节能燃料、20万米水泥预制涵管等水泥建材生产线项目 | 2016-2018 | 87000 | 87000 | 集群项目 |
| 二、现代农业科技示范园（11项） |  |  |  |  | 639000 | 545000 |  |
| 24 | 铜川海升现代果业产业园及5000亩葡萄观光园项目 | 续建 | 新建500亩自根砧矮化樱桃示范园，建设加工、贮藏、分拣和酒庄、酒店等服务设施；建设面积10万平方米的高智能玻璃温室大棚，栽植鲜食葡萄1000亩、加工葡萄100亩、蓝莓1000亩、黑莓500亩、苗圃500亩 | 2015-2020 | 125000 | 125000 | 二期 |
| 25 | 小丘—照金百里果业长廊及基础配套设施项目 | 新建 | 建设百里果业长廊示范区，包括优质果树苗木繁育、果库物流基地、休闲观光、农产品加工及配套农业园区机井、抽水站及供水管网等 | 2016-2020 | 50000 | 50000 |  |
| 26 | 耀旬路沿线旅游观光带项目 | 新建 | 全长25公里，集中建设移村、小丘、独石、周河、阿堵寨五个重点村；以高尔塬水库开发为中心，建设千亩油菜花种植基地，阳光度假山庄等，打造旅游、观光、休闲、娱乐为特色的观光带 | 2016-2018 | 38000 | 24000 | 集群项目 |
| 27 | 天辰高效农业设施大棚及光伏发电项目 | 续建 | 新建3000亩高效农业食用菌种植与加工基地及光伏发电，达到年发电量1.1亿度 | 2016-2017 | 120000 | 60000 | 二期 |
| 28 | 马咀乡村文化旅游项目 | 续建 | 建设内容包括关中民俗体验村、欧洲小镇、水上乐园、梯田花海区、休闲度假区、现代农业示范观光区等 | 2016-2017 | 20000 | 20000 | 二期 |
| 29 | 上海今日在线集团农业示范基地项目（药王谷） | 新建 | 新建100亩药材种植基地及药品加工生产基地，种植10万亩林下药材农业产业示范园 | 2016-2018 | 26000 | 26000 |  |

-63-

-64-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 耀州现代科技农业示范园区基础设施及配套服务项目 | 新建 | 通过PPP等模式，建设水电路基础设施以及农产品交易平台、科技服务、设计、农产品加工等服务设施 | 2014-2020 | 120000 | 100000 | 集群项目 |
| 31 | 现代果业示范基地及繁育中心项目 | 续建 | 对现有老化果树进行更新，新建标准化果园40000亩、果园生草覆盖24000亩，发放果园机械6000台、果实套袋6万亩；建成集苗木繁育、生产销售及植物观光为一体的植物园及配套园区管理中心、水、电、路等配套基础设施建设 | 2016-2020 | 60000 | 60000 |  |
| 32 | 国有林场林下产业建设项目 | 新建 | 在柳林、高尔塬林场林下规模化种植菌类、牧草、养殖等作物 | 2016-2018 | 35000 | 35000 | 集群项目 |
| 33 | 中药材萃取加工及饮片厂项目 | 新建 | 建设符合GMP要求的现代中药前处理车间和提取生产车间、办公楼、科研检验中心、仓储中心及中药饮片厂 | 2016-2019 | 15000 | 15000 | 集群项目 |
| 34 | 万亩油用牡丹产业示范项目 | 新建 | 建立产学研一体的油用牡丹全产业链，发展油用牡丹1万亩 | 2015-2020 | 30000 | 30000 |  |
| 三、历史文化名城（11项） |  |  |  |  | 1107860 | 861860 |  |
| 35 | 历史文化名城建设项目 | 续建 | 规划总面积2.27平方公里，以“四坊、五馆、八景、十二景点”为重点，建设12个文化广场和古民居改造工程，建成具有仿唐复古风韵的耀州古城 | 2014-2020 | 500000 | 450000 | 集群项目 |
| 36 | 神德寺文化公园建设项目 | 续建 | 占地面积258.6亩，总建筑面积6.30万平方米，建成一座集旅游观光、历史教育、文化休闲、体育健身等多位一体的城市综合性公园 | 2013-2017 | 65000 | 35000 | 二期 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 耀州中央广场建设项目 | 续建 | 建设集体验式酒店、时尚公寓、文化旅游服务、风情商业街区、四合院落于一体的大型综合性文化商业圈 | 2015-2018 | 75000 | 55000 |  |
| 38 | 文营东路全都购物广场项目 | 新建 | 建设集购物、休闲、娱乐为一体的大型商业综合体 | 2016-2018 | 35000 | 35000 |  |
| 39 | 花园饭店片区改造项目 | 续建 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米 | 2014-2016 | 30000 | 15000 | 三期 |
| 40 | 正大文化商业广场建设项目 | 续建 | 建设集名人堂、步行街、商业写字楼、住宅楼于一体的大型商业综合体，建筑面积1.9万平方米 | 2015-2016 | 36000 | 20000 |  |
| 41 | 德馨佳苑建设项目 | 续建 | 改造棚户区1862户，建筑面积72万平方米，建设住宅楼13栋 | 2014-2017 | 180000 | 100000 |  |
| 42 | 古城墙遗址公园建设项目 | 新建 | 占地面积 25 亩，建成一座集旅游观光、遗址保护、历史教育、文化休闲、体育健身等多位一体的城市园林遗址公园 | 2016-2018 | 5860 | 5860 |  |
| 43 | 城市道路仿古改造建设项目 | 新建 | 改造拓宽仿古城区道路4条，新建2条 | 2016-2020 | 46000 | 46000 |  |
| 44 | 白桦国际小区建设项目 | 续建 | 建设沿街8层商业住宅综合体，多层商品住宅5栋，建筑面积13万平方米 | 2015-2016 | 35000 | 20000 |  |
| 45 | 耀州文创商旅融合产业项目 | 新建 | 以四大街和民主路仿古特色街为核心，集中发展商品销售、餐饮住宿、休闲保健、文化娱乐、商务会展、金融服务、信息服务、中介服务等多功能园区，包括永乐城市广场、人人乐配送中心、国际影城、连锁酒店等 | 2014-2020 | 100000 | 80000 | 集群项目 |

-65-

-66-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、锦阳新城（8项） |  |  |  |  | 353800 | 303800 |  |
| 46 | 锦阳新城海绵城市及地下管廊项目 | 续建 | 以海绵城市理念建设锦阳新城东西一路、东西二路、东西三路、南北二路、南北三路及沮河东路等工程；建设耀州区城市地下管廊，全长4600米 | 2015-2018 | 35000 | 25000 | 集群项目 |
| 47 | 锦阳新城体育馆建设项目 | 续建 | 新建3层钢架结构综合体育馆，建筑面积34103.5平方米 | 2016-2017 | 26200 | 26200 |  |
| 48 | 锦阳新城中小学、幼儿园建设项目 | 续建 | 改建和新建锦阳新城中小学及现代化幼儿园 | 2015-2018 | 7600 | 7600 |  |
| 49 | 艺术体育中心建设项目 | 新建 | 规划建筑面积1.1万平方米，其中艺术体育中心建筑面积6980平方米、综合楼建筑面积4020平方米 | 2018-2020 | 15000 | 15000 |  |
| 50 | 耀州民俗风情谷项目 | 新建 | 建设具有耀州记忆的民俗风情旅游村，包括游客服务区、特色小吃街、十八作坊体验区等 | 2016-2018 | 35000 | 35000 |  |
| 51 | 锦阳新城公共服务设施项目 | 续建 | 建设内容包括办公、文化、教育、服务、创业孵化大厦及部分商业住宅、保障房、商务酒店等 | 2015-2020 | 200000 | 160000 |  |
| 52 | 耀州家电家具仓储物流配送中心项目 | 新建 | 建设家电家具仓储物流互联网配送中心，建筑面积1.5万平方米 | 2018-2020 | 20000 | 20000 |  |
| 53 | 新型电子商务体系建设项目 | 新建 | 建设电子商务平台，包括线下体验店、线上网店、智慧超市等 | 2016-2018 | 15000 | 15000 |  |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、药王山大景区（14项） |  |  |  |  | 2346400 | 801400 |  |
| 54 | 药王山基础设施建设项目 | 新建 | 规划面积25平方公里，项目分四个片区：药王山古迹游览区、药王城养生度假区、药王谷科普观光区、孙塬镇文化体验区；主要包括药王山景区景观改造、林区车行道路改造、沟谷河道治理、滑塌区防护治理、扬尘治理等工程 | 2016-2020 | 1500000 | 50000 | 集群项目 |
| 55 | 药王山景区周边水泥建材企业拆除工程 | 续建 | 一期完成剩余企业拆除工程；二期实施秦岭水泥厂拆迁工程，达到遗址公园改造条件 | 2016-2020 | 250000 | 220000 |  |
| 56 | 现代中医药产业园综合服务体系项目 | 新建 | 依托中药材资源，建设生产加工、科研孵化、商贸物流、康体养生旅游及综合配套等功能，构建共同研发、产权交易、仓储物流、会展中心、电子商务等服务平台 | 2015-2025 | 100000 | 100000 | 集群项目 |
| 57 | 秦岭水泥厂工业遗址公园建设项目 | 新建 | 以秦岭水泥厂为核心，建设秦岭水泥厂工业遗址公园，展现耀州工业历程，推进旅游多元化发展 | 2018-2022 | 100000 | 60000 |  |
| 58 | 耀水工人村旅游开发项目 | 新建 | 实施水泥厂工人村改建，以秦岭水泥厂遗址公园为核心，配套建设新型水泥旅游文化产业 | 2017-2020 | 63000 | 63000 |  |
| 59 | 药王健康养生服务体验中心项目 | 新建 | 建筑面积8000平方米，建成集养生、休闲、娱乐、温泉等功能为一体的主题养生体验中心 | 2016-2018 | 16400 | 16400 |  |
| 60 | 药王大道区域开发建设项目 | 新建 | 以药王大道为中轴，开发特色小吃、艺术展览、养生文化等景区旅游配套服务区 | 2016-2020 | 80000 | 80000 |  |
| 61 | 药王保健品系列生产线建设项目 | 新建 | 引进智能化生产线，建设保健食品、功能性饮品、保健用品等生产线 | 2013-2020 | 25000 | 25000 |  |

-67-

-68-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 孙塬镇孙原村传统古村落保护项目 | 新建 | 启动实施药王祠、药王幼读遗址、药王墓修缮恢复和古城墙、古旧民居房屋的修复等；配套建设用水、排水、垃圾处理、消防等基础设施 | 2016-2020 | 36000 | 36000 |  |
| 63 | 耀州孙思邈中医药产业园项目 | 新建 | 围绕北京中医院大学孙思邈学院，建设医药生物科研、疫苗研发应用、中医药产品开发、道地中药材种植等为重点的产业园 | 2016-2020 | 85000 | 60000 |  |
| 64 | 孙塬万亩药用植物种植园及现代温室示范基地 | 新建 | 规划建设中药材种植园及现代科技示范基地1万亩 | 2016-2020 | 50000 | 50000 |  |
| 65 | 西塬330千伏输变电工程 | 新建 | 新建330千伏变电站一座，新建线路7.8公里，新建相关通信、自动化及二次配套设施工程 | 2016-2018 | 21000 | 21000 |  |
| 66 | 药王山生态观光园建设项目 | 续建 | 占地面积14万平方米，主要包括景观旅游环线、特色农家乐、中医药文化体验等 | 2015-2017 | 10000 | 10000 |  |
| 67 | 惠塬养生宾馆建设项目 | 新建 | 占地25亩，建筑面积1万平方米，客房330多间 | 2016-2018 | 10000 | 10000 |  |
| 六、照金香山大景区（10项） |  |  |  |  | 789200 | 689200 |  |
| 68 | 照金香山大景区基础设施项目 | 续建 | 建设田峪文化小镇、全国民办红色院校、文体中心、日间照料中心、丹霞商业综合体及薛家寨景区改造提升等项目 | 2014-2018 | 150000 | 100000 | 集群项目 |
| 69 | 照金红色旅游文化名镇二期项目 | 续建 | 建设2.2万平方米的安置房、照金社区老年人日间照料中心、照金文化艺术展示中心、产权式酒店、写字楼、消防站等项目 | 2015-2018 | 70000 | 30000 | 集群项目 |
| 70 | 耀州旅游观光小火车项目 | 新建 | 建设以照金香山、药王山等景区为核心，以体验红色旅游、娱乐观光等具有耀州特色的锂电小火车观光线，配套旅游轨道交通产业示范基地，全长130公里，8个站台，15列观光火车 | 2016-2020 | 260000 | 260000 |  |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 秀房沟煤矿综合开发项目 | 新建 | 全长约4公里，规划用地面积约为20.5公顷；规划八处景观节点建设及配套设施 | 2015-2018 | 60000 | 50000 |  |
| 72 | 玉门湿地公园项目 | 新建 | 建设森林探险、狩猎乐园、宾馆、停车场等设施 | 2016-2020 | 20000 | 20000 |  |
| 73 | 朱鹮生态园项目 | 新建 | 建设朱鹮繁育生态湿地公园，包括湿地改造、生态展馆、观景平台、游览步道等，配套水电路等设施 | 2016-2020 | 14000 | 14000 |  |
| 74 | 香山佛文化旅游山庄建设项目 | 新建 | 建设香山佛文化旅游山庄，配套建设文化交流中心、酒店、休闲、娱乐等相关配套设施 | 2016-2020 | 80000 | 80000 |  |
| 75 | 薛家寨保卫战及药王山实景演出项目 | 新建 | 利用3D投影技术，使用现代声、光、电技术演绎薛家寨保卫战及孙思邈生平故事 | 2016-2018 | 70000 | 70000 |  |
| 76 | 陈家坡红色文化旅游及休闲山庄项目 | 新建 | 扩建陈家坡会议旧址纪念馆，新建红色展览馆、北梁会议纪念馆，红色模拟战场，文化主题公园及休闲山庄 | 2016-2019 | 19200 | 19200 |  |
| 77 | 照金阳光养生度假村及现代农业生态园项目 | 新建 | 建设占地210亩的照金阳光游客服务中心和43.5亩照金康体养生园及2万亩的浊峪河现代农业生态园和1万亩的清峪河现代农业生态园 | 2016-2020 | 46000 | 46000 |  |
| 七、210国道汽配产业园（6项） |  |  |  |  | 229000 | 229000 |  |
| 78 | 210国道汽配服务产业园建设项目 | 新建 | 建设打造从汽车、货车、工程机械、农机及零部件销售到配套服务与汽车物流完整的服务产业链，建立功能完善、管理先进的汽车服务产业园区 | 2016-2020 | 80000 | 80000 | 集群项目 |
| 79 | 董家河循环经济配套服务区项目 | 续建 | 依托董家河循园区，培育现代物流、商业服务等产业，建设以住宅、商务、会议、公园等为主的配套服务区 | 2014-2020 | 100000 | 100000 |  |

-69-

-70-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 耀州董家河耀瓷文化产业项目 | 新建 | 以耀瓷为主题，以王家砭村、唐宋陶业为基地，建设集餐饮住宿、休闲娱乐、民俗作坊、陶艺展厅、玩泥赏陶为一体的文化旅游区，打造耀州瓷特色文化体验地 | 2017-2020 | 10000 | 10000 |  |
| 81 | 孝义坊文化旅游产业发展建设项目 | 新建 | 建设集旅游综合开发、带动产业联动、区域发展为内容的产业发展项目，包括特色渔家乐、水上乐园、垂钓、烧烤、停车场及农村体验观光等 | 2016-2017 | 9000 | 9000 |  |
| 82 | 漆河沿岸绿地绿道公园项目 | 新建 | 建设涵盖210国道城区段及漆河两岸面积约7.9万平方米的绿地绿道公园，内容包括两岸开发、绿地公园、景观改造、绿道小品等 | 2016-2017 | 25000 | 25000 |  |
| 83 | 210国道新线耀州锦阳新城连接线道路工程 | 新建 | 建成210国道新线至锦阳新城连接线及配套设施工程，全长1.8公里 | 2016-2017 | 5000 | 5000 |  |
| 八、关庄电商物流创业园（7项） |  |  |  |  | 314200 | 297200 |  |
| 84 | 关庄电商物流创业园项目 | 新建 | 建设以电子商务为核心，集电商创业、货运配载、仓储加工、公铁联运、国际物流、信息服务、应急物资储备等功能为一体的区域性综合商贸物流中心 | 2016-2019 | 60000 | 60000 |  |
| 85 | 渭北民俗文化生态园项目 | 续建 | 建设占地1000余亩的渭北民俗展示区，400余亩的异域文化风情区，汽摩户外运动基地和生态农业种植区 | 2015-2017 | 37000 | 20000 | 二期 |
| 86 | 柳公权文化产业园项目 | 新建 | 建设游客服务中心、绿道驿站、“耀州有礼”服务驿站、水墨书院、乡村休闲乐园、原味美食街、民窑村、休闲农场、关中大院以及柳公权范宽纪念馆、柳范书画体验基地。集中打造集旅游、体验式书画、民俗风情、学习教育基地为一体的产业园 | 2016-2018 | 60000 | 60000 | 集群项目 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 范宽山水写生基地建设项目 | 新建 | 新建范宽山水写生基地及附属设施 | 2017-2019 | 27000 | 27000 |  |
| 88 | 耀州柳范旅游公路环线项目 | 新建 | 建设关庄至寺坡二级沥青混凝土路面30.5公里，连接耀旬红色旅游公路与柳公权景区，打造柳范旅游环线公路网 | 2017-2019 | 18300 | 18300 |  |
| 89 | 景区环线道路改建工程 | 新建 | 改建耀瑶四级公路49.2公里、文墓专线公路30.2公里、瑶峪至陈家山连接线5公里等公路，连接照金香山大景区旅游环线 | 2016-2017 | 111900 | 111900 |  |
| 九、生态环境（8项） |  |  |  |  | 462550 | 462550 |  |
| 90 | 重点交通工程沿线环境综合整治项目 | 新建 | 在延西高速、铜旬高速、耀照路、210国道新线及锦阳湖连接线两侧进行环境综合整治工程，包含沿线视野范围内破旧房屋拆除、沿线街面整治、宽幅林带建设及入口景观改造等 | 2016-2019 | 65000 | 65000 | 集群项目 |
| 91 | 城区周边及重点镇建设项目 | 新建 | 实施城区周边及重点镇建设项目，包括绿化、巷道硬化、管廊建设等 | 2016-2020 | 42500 | 42500 |  |
| 92 | 农村环境连片综合整治项目 | 新建 | 实施耀州区环境卫生综合整治项目，含11个镇办及相关村 | 2016-2020 | 36500 | 36500 |  |
| 93 | 林业重点工程及重点区域绿化项目 | 新建 | 完成天然林保护、三北防护林建设、新一轮退耕还林、退耕还林后续产业、中央财政补贴造林等林业重点工程19.5万亩，重点区域绿化2.25万亩 | 2016-2020 | 45000 | 45000 |  |
| 94 | 耀州北部山区森林公园建设项目 | 新建 | 在照金、庙湾、瑶曲等地实施环境保护及朱鹮湿地公园开发及景观绿化、河道整治、观景平台等附属设施 | 2016-2020 | 120000 | 120000 |  |
| 95 | 耀州采煤沉陷区治理项目 | 新建 | 规划搬迁沉陷区群众近2.1万人，新建或加固改造住宅小区、配套学校、幼儿园 | 2016-2020 | 78560 | 78560 |  |

-71-

-72-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 国土江河综合整治试点项目 | 新建 | 实施水资源节约利用配置、水土环境污染防治、河湖生态保护与修复、水旱灾害防治建设 | 2017-2020 | 58990 | 58990 |  |
| 97 | 餐厨垃圾废物综合利用及填埋场项目 | 新建 | 新建餐厨垃圾废物综合利用项目，占地40亩，日处理餐厨垃圾400吨；新建垃圾填埋厂1座，库容6万立方米 | 2017-2020 | 16000 | 16000 |  |
| 十、民生工程（50项） |  |  |  |  | 2727695 | 2445595 |  |
| （一）精准脱贫开发项目（4项） |  |  |  |  | 147640 | 147640 |  |
| 98 | 精准扶贫移民搬迁项目 | 新建 | 搬迁群众7000人，对重点片区实施基础设施、危房改进行集中整治，在集中安置区进行安置，搬迁安置后对旧庄基予以拆除复垦 | 2016-2018 | 100000 | 100000 |  |
| 99 | 耀州综合教育培训基地项目 | 新建 | 对贫困大学生、失业劳动力进行技能实用技术培训，新建综合教育培训基地并建立人才培养计划 | 2016-2018 | 12040 | 12040 |  |
| 100 | 精准扶贫创新试点项目 | 新建 | 实施“旅游、电商、产业、光伏、金融”等扶贫试点区项目 | 2016-2018 | 14000 | 14000 |  |
| 101 | 精准扶贫现代农业产业项目 | 新建 | 实施8个龙头企业（合作社）产业化扶贫项目；按照“一村一策、一户一法”发展贫困农户低收入产业项目，推动农业产业化规模发展，农产品购销一体化 | 2016-2020 | 21600 | 21600 |  |
| （二）重大交通项目（4项） |  |  |  |  | 646800 | 640500 |  |
| 102 | 西铜城际铁路建设项目 | 新建 | 建成西安至铜川350km/h的城际高铁耀州段35公里 | 2016-2020 | 580000 | 580000 |  |
| 103 | 惠塬第二通道改建工程 | 新建 | 改造二级公路8.4公里，新建大桥2座 | 2016-2017 | 30000 | 30000 |  |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 锦阳新城至新区连接线项目 | 新建 | 新建落差30米的新区至锦阳新城连接线 | 2017-2020 | 27000 | 27000 |  |
| 105 | 耀州锦阳湖连接线工程 | 续建 | 开工建设铜黄高速第二通道至董家河工业园区引线工程，全长12.5公里 | 2015-2016 | 9800 | 3500 |  |
| （三）水利项目（7项） |  |  |  |  | 207730 | 207730 |  |
| 106 | 沮河一河两岸综合治理建设项目 | 新建 | 完成橡胶坝防渗工程、锦阳新城水面建设工程，实施沮河城区段综合开发餐饮美食区、河堤休闲景观区等建设 | 2016-2018 | 36400 | 36400 |  |
| 107 | 渭河流域石川河上游漆河沮河生态环境综合治理项目 | 新建 | 全长20公里，占地2340亩，围绕水质净化区、生态恢复区、游赏区3部分进行综合治理，建设内容包括漆河、沮河综合治理及薛家寨、董家河段防洪工程 | 2016-2017 | 73600 | 73600 |  |
| 108 | 耀州水库扩容增坝项目 | 新建 | 实施高尔塬加坝扩容、前咀子、沟西水库改造工程，启动店子河水库建设及周边开发 | 2015-2020 | 33400 | 33400 |  |
| 109 | 城乡供水管网改造提升项目 | 新建 | 改造水源井2处，扩建供水厂，新建2000立方米清水池及配套管网1.6千米，新建35处供水工程，改造133处供水工程；新建镇级污水处理站并配套管网等设施 | 2016-2020 | 22188 | 22188 |  |
| 110 | 小型农田水利重点县项目 | 新建 | 新建基本口粮田10000亩，改造提高口粮田10000亩，田间配套20000亩，土壤改良8000亩；实施3万亩小管出水节水灌溉工程 | 2016-2020 | 12000 | 12000 |  |
| 111 | 水土保持生态修复工程 | 新建 | 实施漆河、沮河及清峪河水土保持生态修复工程；治理水土流失面积73km2，新建骨干坝10座，加固骨干坝3座 | 2016-2020 | 12142 | 12142 |  |
| 112 | 重点地区基本口粮田项目 | 新建 | 建设高标准农田12万亩，包括田块平整，配套水、电、路设施等 | 2016-2020 | 18000 | 18000 |  |

-73-

-74-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）城市基础设施项目（7项） |  |  |  |  | 250600 | 250600 |  |
| 113 | 靖咸石油管道改线项目 | 新建 | 实施靖咸石油管道改线关庄、小丘段工程 | 2016-2017 | 18000 | 18000 |  |
| 114 | 学古路历史街区改造提升项目 | 新建 | 对学古路进行仿古改造提升 | 2016-2018 | 50000 | 50000 |  |
| 115 | 耀州汽车站改扩建项目 | 新建 | 实施华原汽车站改造及耀县汽车站改扩建工程，适应现代交通发展需要 | 2017-2020 | 13000 | 13000 |  |
| 116 | 小丘至照金产业带供热工程 | 新建 | 利用华能电厂余热发电，对小丘-照金沿线产业带进行集中供热 | 2016-2020 | 28000 | 28000 |  |
| 117 | 城区集中供热工程 | 新建 | 实施城区集中供热工程，受热面积1.5万平方米 | 2016-2017 | 25000 | 25000 |  |
| 118 | 城市基础设施及综合管廊建设项目 | 新建 | 改造广场绿地1万平方米，新建净水厂、污水处理站、垃圾处理站及地下综合管廊9.4公里 | 2016-2020 | 97800 | 97800 |  |
| 119 | 农网改造升级工程 | 新建 | 新建110千伏城中变电站一座，10千伏电网改造项目共68项，包括改造户表、配电、10KV架空线路等 | 2016-2020 | 18800 | 18800 |  |
| （五）新型城镇化项目（8项） |  |  |  |  | 830800 | 570000 |  |
| 120 | 统筹城乡示范村建设项目 | 续建 | 全面建成7大安置区、16个中心社区，实施32个新型农村中心社区、旅游特色村及生态示范村建设 | 2011-2025 | 100000 | 100000 | 集群项目 |
| 121 | 美丽乡村创建及气化工程 | 新建 | 建成5个左右最美乡村，15个左右示范村，30个左右精品村，60个左右达标村，建成2个以上3A级以上的美丽乡村景区，并实施美丽乡村PPP气化工程 | 2015-2020 | 95000 | 95000 | 集群项目 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 雅荷绿世界现代农业及新型城镇化建设项目 | 续建 | 建设一期占地800亩的渭河流域-前咀子水库生态环境综合治理项目，建设二期占地500亩的智慧农庄，2015-2018年建设三期土壤改良示范项目，2016-2024年建设田园式新型城镇化开发项目 | 2015-2024 | 375800 | 150000 |  |
| 123 | 小城镇基础设施建设项目 | 新建 | 完成各乡镇街道硬化、绿化、亮化等建设工程 | 2016-2020 | 30000 | 30000 |  |
| 124 | 瑶峪统筹城乡示范点项目 | 续建 | 打造集休闲采摘、民俗文化、特色旅游为一体的综合旅游示范村 | 2015-2018 | 60000 | 50000 |  |
| 125 | 白家庄整体搬迁建设项目 | 新建 | 实施白家庄村583户2103人群众搬迁及配套设施等工程 | 2016-2019 | 40000 | 40000 |  |
| 126 | 董家河重点镇建设项目 | 续建 | 建设包括保障房、幼儿园、文体中心等内容的董河新城,包括迎宾南路、世纪大道及管网改造等，规划展馆、学校、宾馆等 | 2014-2020 | 105000 | 80000 |  |
| 127 | 农村土地综合治理工程 | 新建 | 实施董家河镇土地综合治理，占地600亩，包括基础设施及世纪大道、迎宾南路及配套管廊工程 | 2016-2020 | 25000 | 25000 |  |
| （六）教育提升项目（4项） |  |  |  |  | 104600 | 102600 |  |
| 128 | 耀州中学及永乐学校建设项目 | 续建 | 改造耀州中学教学楼、实验楼，新建广场、体育馆等；新建永乐学校综合楼、操场、宿舍楼，教学楼及锅炉房等4.2万平方米 | 2015-2017 | 10000 | 8000 |  |
| 129 | 北京中医药大学孙思邈学院项目 | 新建 | 建设北京中医药大学孙思邈学院 | 2016-2018 | 50000 | 50000 |  |
| 130 | 绿色校园工程 | 新建 | 实施8所中小学、幼儿园绿色校园工程，改善校园环境 | 2016-2020 | 12600 | 12600 |  |
| 131 | 教育提升改造工程 | 新建 | 实施第二轮学前三年行动计划，新建幼儿园6个；实施中小学改薄工程；全面提升高中教育质量 | 2016-2020 | 32000 | 32000 |  |

-75-

-76-

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）医药健康项目（3项） |  |  |  |  | 21100 | 21100 |  |
| 132 | 孙思邈中医院改造项目 | 续建 | 改建医疗基本用房11000平方米，新建医疗基本用房1500平方米 | 2016 | 4500 | 4500 |  |
| 133 | 妇幼保健院改扩建项目 | 新建 | 改建业务用房8000平方米，新建业务用房2000平方米 | 2016 | 4000 | 4000 |  |
| 134 | 区医疗系统建筑节能改造项目 | 新建 | 改造城区公立医院及乡镇卫生院 80950 平方米 | 2016-2020 | 12600 | 12600 |  |
| （八）住房改善项目（8项） |  |  |  |  | 405000 | 392000 |  |
| 135 | 五台河东堡片区棚户区改造项目 | 续建 | 实施五台村河东堡片区改造，新建安置房626套 | 2015-2017 | 33000 | 20000 |  |
| 136 | 粮贸大厦及百货大楼片区改造项目 | 新建 | 实施百货大楼及粮贸大厦片区改造工程,建筑面积4.5万平方米 | 2016-2020 | 80000 | 80000 |  |
| 137 | 木器厂片区改造项目 | 新建 | 实施木器厂片区改造，建设住宅、步行街、农贸市场等 | 2016-2020 | 50000 | 50000 |  |
| 138 | 供销社片区改造建设项目 | 新建 | 建设含住宅、步行街、沿街底商、酒店的城市综合体，占地45亩，总建筑面积14万平方米，其中地上11万平方米，地下3万平方米 | 2016-2020 | 70000 | 70000 |  |
| 139 | 民主路南段西片区改造项目 | 新建 | 建设高层或多层商住楼3.5万㎡，占地18亩 | 2016-2020 | 80000 | 80000 |  |
| 140 | 西北耐片区棚户区改造项目 | 新建 | 建设西北耐棚户区改造，建筑面积3.5万平方米 | 2017-2020 | 65000 | 65000 |  |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 照金棚户区改造项目 | 续建 | 实施棚户区改造476户，建筑面积2.6万平方米 | 2014-2017 | 11000 | 11000 |  |
| 142 | 田峪棚户区改造项目 | 续建 | 实施棚户区改造860户，建筑面积1.8万平方米 | 2014-2017 | 16000 | 16000 |  |
| （九）公共服务项目（8项） |  |  |  |  | 113425 | 113425 |  |
| 143 | 耀州区养老院建设项目 | 新建 | 实施集居住、饮食、健康护理等为一体的综合性养老院 | 2018-2020 | 8500 | 8500 |  |
| 144 | 耀州政法基础设施建设项目 | 新建 | 实施政法管理信息化建设，对创业中心、政务系统、教育等进行信息化改造，包括新建业务技术用房、拘留所、检查站及训练基地等 | 2016-2020 | 25000 | 25000 |  |
| 145 | 耀州视频监控系统 | 续建 | 对现有监控中心机房扩容，新增高清摄像、交警卡口、升级侦查网络平台，扩大监控区域，实现全覆盖 | 2018-2020 | 6000 | 6000 |  |
| 146 | 耀州妇女老年服务中心项目 | 新建 | 新建耀州区妇女老年服务中心，主要内容包括儿童剧场、美术馆、教育培训机构、亲子乐园、女性会所、心理援助中心、老年活动中心、养生保健等 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  |
| 147 | 创业实训基地项目 | 新建 | 分别在锦阳新城、小丘镇建立4个创业实训基地，总建筑面积1.3万平方米 | 2018-2020 | 8500 | 8500 |  |
| 148 | 耀州综合教育培训基地项目 | 新建 | 将区高级职业中学、教师进修学校、农业广播学校、农业机械化学校、老年大学及党校进行资源整合，在锦阳新城建设综合教育培训基地 | 2016-2018 | 13425 | 13425 |  |
| 149 | 公共停车场及充电桩建设项目 | 新建 | 建设城市公共停车场，配套充电桩等服务设施 | 2017-2020 | 10000 | 10000 |  |
| 150 | 耀州农贸市场建设项目 | 新建 | 建设西街村、石柱镇等商务农贸市场及停车场、道路等配套设施 | 2016-2018 | 32000 | 32000 |  |

-77-