国家强化督查发现问题汇总表（含国家督办问题）（第三轮）

| 序号 | 交办 日期 | 企业/单位（包括当地政府及相关部门） | 行业（政府及政府相关部门不填） | 问题 类型 | 存在问题 | 整改 要求 | 完成 期限 | 铜耀 政督 x号 | 责任 单位 | 责任人 | 进展 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2018 0919 | 铜川满意商品混凝土有限公司 | 扬尘综合治理 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场检查，该项目于2010年3月26日办理了《建设项目环境影响登记表》，建设规模为年产60万立方米商品混凝土。现场建有半开放一式原料仓5个，120搅拌机两台，2018年9月8日，被耀州区人民政府责令整改(铜耀政督[2018]50号)，生态环境部下达的整改期限为2018年9月25日。现场检查时已完成前期密封大棚备料和底坐、基坑浇注工作，因天气原因尚未完成密封大棚搭建工作。 |  | 10月12日 | 铜耀 政督[2018] 55号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 2 | 2018 0929 | 中国石化销售有限公司陕西铜川石油分公司城关加油站 |  | 其他非工业污染 | 经现场检查，该加油站储油设备安装了油气回收装置。发现问题:加油枪油气回收皮碗有损坏，不能有效回收油气；部分加油枪还未按照要求加装油气回收装置。. |  | 10月12日 | 铜耀 政督[2018] 57号 | 经贸局 | 冯继荣 | 整改到位 |  |

备注：已整改到2位家，其中含国家督办0家。