国家强化督查发现问题汇总表（含国家督办问题）（第四轮）

| 序号 | 交办 日期 | 企业/单位（包括当地政府及相关部门） | 行业（政府及政府相关部门不填） | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成 期限 | 铜耀 政督 x号 | 责任 单位 | 责任人 | 进展 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2018 1005 | 铜川市渭北商品混凝土有限公司 | 扬尘综合治理 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正常生产，存在物料堆放在原料堆存仓内，洗车平台正常运行，上料运输传送带密闭室未密封到底。 |  | 10月15日 | 铜耀 政督[2018] 58号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 2 | 2018 1006 | 铜川市耀州区秀房沟矿业运销有限公司 | 工业企业污染防治 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该企业正常生产，该企业输送带中部安装有一台破碎机，未密闭未安装除尘设备，环评未批安装破碎机，现场该破碎机未使用。 |  | 10月15日 | 铜耀 政督[2018] 59号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 3 | 2018 1006 | 铜川市金梧桐矿业有限责任公司 | 工业企业污染防治 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查下，该企业正常生产，存在出厂洗车喷淋系统水量小，矿山道路，出厂主要道路未完全硬化。 |  | 10月18日 | 铜耀 政督[2018] 60号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 4 | 2018 1007 | 铜川市耀州区润泽塑业有限公司 | 工业企业污染防治 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时该企业正常生产，存在问题：生产车间原料融化工序及拉丝工序集气不彻底，部分废气直排。 |  | 10月15日 | 铜耀 政督[2018] 61号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位，已立案查处。 | 国家督办 |
| 5 | 2018 1007 | 铜川满意商品混凝土有限公司 | 工业企业污染防治 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正常生产，该企业存在如下问题:1.煤场密封破损比较严重。2.煤场下料口未安装喷淋或除尘等降尘设施。3.燃煤传送设施中段红色料斗疑似燃煤上料口的装置，未安装任何降尘设施。4.生料粉碎设施未密闭现场有粉尘外排。 |  | 10月25日 | 铜耀 政督[2018] 62号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 6 | 2018 1008 | 铜川市耀州区轩辕水泥厂 | 工业企业污染防治 | 未安装治污设施 | 现场检查时该企业错峰生产状态，生产时间从凌晨到早8点。该企业存在问题如下：1、水泥圆库库使用自建简易除尘设施，未按环评要求建设；2、包装车间未完全密闭，输送带未完全密闭，现场积尘严重；3、原露天物料堆场清理不彻底积尘严重。 |  | 10月31日 | 铜耀 政督[2018] 63号 | 环保局 | 李续锋 | 1、水泥圆库的4台除尘设器已购回，工人正在安装；2、包装车间工人正在密闭，现场有积尘；3、原露天物料堆场已清理干净。 | 国家督办 |
| 7 | 2018 1010 | 锦阳新城工地 | 扬尘综合治理 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该企业正常施工，未完全落实六个百分百，现场未提供营业证照及环评手续，存在问题:1.进出主要道路路面未硬化，现场有积尘。2.未建设固定洗车平台，现场只有一台临时洗车机。3.未建设施工围挡。4.现场有裸露的土石方未覆盖。 |  | 10月31日 | 铜耀 政督[2018] 64号 | 住建局 | 薛颖 | 1、进出主要道路正在重新修复，2、洗车平台正在建设，3、正在搭建围挡。4.现场裸露的土石方已用密网覆盖。 | 国家督办 |
| 8 | 2018 1010 | 花王生态工程股份有限公司 | 扬尘综合治理 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该企业正常施工，车辆清洁系统运行正常，现场存在问题1、未设置围挡。2、施工现场主要道路未硬化，路面积尘较大。 |  | 10月31日 | 铜耀 政督[2018] 65号 | 住建局 | 薛颖 | 整改到位 |  |
| 9 | 2018 1013 | 党家河村粉灰厂 | “散乱污”企业综合整治 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时该企业生产设备已拆除，现场有少量物料堆放。 |  | 10月20日 | 铜耀 政督[2018] 66号 | 经贸局 | 冯继荣 | 整改到位 |  |

备注：已整改到位7家，其中含国家督办1家。