铜川新区便民停车场混凝土铺设项目

磋 商 文 件

（项目编号：SXGLZB2019-198号）

采购单位：    铜川市城市管理执法局新耀分局   （盖章）

代理机构:   陕西公立工程项目管理咨询有限公司 （盖章）

时    间：        二0一九年十二月

# 目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  工程量清单

第四部分  合同主要条款

第五部分  响应文件格式

第六部分  资格证明文件要求

- 竞争性磋商公告

陕西公立工程项目管理咨询有限公司受铜川市城市管理执法局新耀分局委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对铜川新区便民停车场混凝土铺设项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力承担本项目所需服务的供应商参加磋商。现将有关情况公告如下：

- 项目名称：铜川新区便民停车场混凝土铺设项目

- 采购项目编号：SXGLZB2019-198号

三、采购人名称：铜川市城市管理执法局新耀分局

地  址：铜川市新区长虹路

联系人：张先生     联系方式：0919-3182039

四、采购代理机构名称：陕西公立工程项目管理咨询有限公司

地  址：铜川市王益区七一路工商银行3楼

联系人：王先生     联系方式：0919-2182986

五、采购内容及限额：

采购限额：2293223.64元。

采购内容：铜川新区便民停车场混凝土铺设项目，具体内容详见磋商文件。

资金性质：财政资金

六、供应商须满足下述资格要求：

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商特定资格要求：

1、年检合格的企业三证合一的营业执照；

2、法定代表人参加磋商须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加磋商须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件；

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

4、供应商须具备省级及以上建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上和建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及有效的安全生产许可证，且信誉良好的供应商；

5、拟委派的项目经理具备建筑工程或市政公用工程专业，国家注册二级（含二级）以上建造师资格，且均在有效期内；

6、近三年(2017年至今)须具有类似项目，且信誉良好；

7、本项目不接受联合体磋商。（如发现有关联的两家公司，将全部按无效对待）。

注：领取磋商文件时请携带介绍信、营业执照复印件、经办人有效证件原件及复印件加盖公章。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号，最新一期）；

6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

8、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

八、磋商文件发售：

1、发售时间：2019年12月30日至2020年1月6日

2、发售地点：铜川市王益区七一路工商银行3楼313室

3、文件售价：磋商文件售价500元/本。

九、响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、响应文件递交截止时间:2020年1月10日14时30分

2、磋商时间：2020年1月10日14时30分

3、磋商地点：铜川市新区交通大厦5楼会议室

十、其他应说明的事项：

采购项目联系人：王先生

电  话：0919-2182986

采购代理机构开户名称：陕西公立工程项目管理咨询有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司铜川王益区支行

账      号： 2602010829200102156

# 第二部分 供应商须知

一．名词解释

- 采购单位：铜川市城市管理执法局新耀分局

- 采购代理机构：陕西公立工程项目管理咨询有限公司

- 磋商单位：满足本次招标要求具有相应资质和完成工程能力的供应商

- 响应文件：供应商制作的报价文件

- 成交供应商：由磋商评审小组推荐经采购单位确认的供应商

二．供应商资质要求

1、合格供应商

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商特定资格要求：

1、年检合格的企业三证合一的营业执照；

2、法定代表人参加磋商须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加磋商须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件；

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

4、供应商须具备省级及以上建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上和建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及有效的安全生产许可证，且信誉良好的供应商；

5、拟委派的项目经理具备建筑工程或市政公用工程专业，国家注册二级（含二级）以上建造师资格，且均在有效期内；

6、近三年(2017年至今)须具有类似项目，且信誉良好；

7、本项目不接受联合体磋商。（如发现有关联的两家公司，将全部按无效对待）。

- 2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》及被授权人身份证（原件）。

3、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

4、施工工期

工期要求20日历天。

三．磋商文件

1、磋商文件

（1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按照磋商文件的要求提交全部资料。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

2．磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期前予以答复，并通知其它购买磋商文件的供应商。

3．磋商文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

4、磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

5、磋商的处理依据

磋商评审小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商内容

本次磋商内容为：铜川新区便民停车场混凝土铺设项目。供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效。

2、供应商须提交以下资质证明文件：

供应商须提交磋商文件中第六部分资质证明文件, 资质审查合格后才能进入评审环节，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的按无效对待，其余指标不再评审。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制。

4、磋商报价

（1）磋商总报价=施工费+相关伴随费用等。以磋商文件的内容和要求作为投标依据；

（2）供应商应在响应文件中的报价一览表(报价表)上，标明项目报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）磋商货币：人民币；单位：元；

（4）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（5）最低报价不是成交的唯一依据。

5、磋商保证金

（1）磋商保证金：捌仟元整

（2）供应商须按规定时间（开标前）以汇款的方式向采购代理机构提交磋商保证金。若采购代理机构未在磋商保证金缴纳截止时间收到足额款项，其响应文件将被拒绝。

①请将款项汇至以下指定的银行账户内（必须对公账号转账）：

采购代理机构开户名称：陕西公立工程项目管理咨询有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司铜川王益区支行

账      号：2602010829200102156

转款事由：磋商保证金

②供应商汇款后，于开标前须持银行汇（存）款回执单来陕西公立工程项目管理咨询有限公司换领专用收款收据，逾期不办理。

（3）未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的响应文件，将被视为无效。

（4）在成交通知书发出之日起5个工作日内，未成交的供应商持保证金收据（原件）、到采购代理机构财务部门办理磋商保证金的退还（不计利息）手续。

联系人：王先生      联系电话：0919-2182986

（5）成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

（6）发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

A．供应商在该项目磋商期间擅自退出磋商活动的；

B．成交供应商在规定的时间内未能签订合同；

C．成交供应商未按时缴付成交服务费；

D．由于供应商的原因导致成交无效的；

E. 供应商采用不正当的手段骗取中标。

F. 唱价后在磋商有效期间，供应商撤回其响应文件；

G. 供应商自行放弃中标资格的；

H. 成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

I. 成交单位在与采购人签订合同后未能按规定期限的；

J. 在与采购人签订合同后所供货物与投标文件不符的。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日；有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装；

（3）响应文件份数，本次磋商需提交响应文件共肆份，其中正本壹份，副本贰份；在封面标明“正本”或“副本”、“响应文件”字样；

（4）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字；

（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8、联合磋商（本项目不接受联合体磋商）

五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

供应商应将响应文件的壹份正本、贰份副本、电子U盘（谢绝光盘）、资格证明文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”、“响应文件”、“资格证明文件”字样，封线处加盖供应商公章及法定代表人章或法定代表人签字或其授权代理人签字，封袋正面要粘贴标识。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目负责人；

（2）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）采购代理机构因采购单位推迟磋商截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

注：对未按磋商文件要求制作、提交数量、装订方式、密封等递交的响应文件，将作为无效响应文件对待。

六．磋商、澄清、成交

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购代理机构主持，磋商评审小组成员、采购单位代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商大会；

（2）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商评审小组。磋商评审小组由采购单位及有关专家组成，其中经济类方面的专家不少于磋商评审小组成员总数的三分之二，专家从专家库中随机抽取，磋商评审小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有响应文件进行符合性检查；

C、按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D、要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（3）唱价前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、磋商价格记录，并存档备案；

（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以磋商评审小组成员评审结果为准；

G、文字与图表不符时以文字为准；

H、分项报价表中的技术参数不一致时，以分项报价表为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商活动将被拒绝，并且其磋商保证金也将被没收。

（5）唱价后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商评审小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

（1）资格审查，由采购人或采购代理机构对各供应商的资质证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；

（2）符合性审查，由评委对各供应商的响应文件进行符合性审查，审查各供应商的响应文件是否符合磋商文件规定的签字及盖章要求、格式要求。

（3）供应商的响应文件符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商超出经营范围进行经营的；

B、供应商的响应报价超过采购预算；

C、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

D、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

E、供应商前期参与了本次项目方案设计的；

F、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的。

3、澄清

（1）磋商评审小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对磋商报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

4、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：二次报价为最终报价，最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。

（2）磋商评审小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按综合得分由高到低汇总排序，推荐成交候选供应商；磋商评审小组根据磋商结果写出磋商评审报告。

（3）政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

2.1.1在磋商最终报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×6%”进行扣减；

2.1.2在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×8%”进行扣减；

2.1.3在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与磋商且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在磋商最终报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×2%”进行扣减；

2.2.2在磋商最终报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×3%”进行扣减。

2.2.3在磋商最终报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“磋商最终报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

- 详细评审

| 价格部分 （满分30） | 磋商报价：以最终报价为准，并计算。 计算方式：统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30计算得分； 计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 满分 30分 |
| --- | --- | --- |
| 施工响应方案 （满分70） | - 确保工程质量的技术组织措施。 - 评委根据各供应商施工方案横向对比，进行赋分，赋分范围：0-15分。 | 15分 |
|  | - 确保安全生产的技术组织措施。 - 评委根据各供应商施工方案横向对比，进行赋分，赋分范围：0-15分。 | 15分 |
|  | - 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 - 评委根据各供应商施工方案横向对比，进行赋分，赋分范围：0-10分。 | 10分 |
|  | - 主要施工方案 - 评委根据各供应商施工方案横向对比，进行赋分，赋分范围：0-30分。 | 30分 |

6、合理范围的确定

为合理控制本项目价格，并保证供应商和采购人的双方利益，凡供应商的投标总价在采购预算控制价（本项目采购预算控制价：2293223.64元）以下范围内属于有效投标报价，高于或等于采购预算控制价的投标报价将按无效对待，其余指标不再评审。

7、成交

（1）采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购单位，采购单位在收到磋商结果报告后，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购单位“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、成交后，成交供应商在收到成交通知书后30个日历日内，应按磋商文件的要求与采购单位洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之五十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购单位负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

八．成交服务费

成交供应商应按照国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的规定向采购代理机构交纳采购代理服务费，一次结清。（采购代理服务费以中标价为计算依据）

采购代理服务费标准如下：

| 工程中标价 | 100万元以下 | 100-500万元 | 500-1000万元 | 1000-5000万元 | 5000-10000万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购代理费 | 1% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程采购代理业务中标金额为5000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1%＝1万元

（500－100）万元×0.7%＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55%＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35%＝14万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＝20.55万元

- 其它事项

1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购单位有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购单位造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》“财库〔2015〕124号”通知中规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。”

# 第三部分   工程量清单

注：此页后附工程量清单

第四部分  合同主要条款

一、合同形式：

严格按照陕西省建设工程施工合同（示范文本）编制。

二、工程款拨付：

项目开工前，预付合同价款的30％作为项目备料款，已支付的项目预付款在项目进度款中抵扣。待项目竣工验收达到质量标准、移交全部档案资料并办理结算后30天内按审定后的项目结算价支付至97%，项目结算造价的3%作为项目保修金。项目保修期满后30天内结清余款（无息）。

三、材料设备供应及差价处理：

1、本项目材料、设备由承包人自行询价、采购，发包人确认质量。

2、承包人负责采购的材料和设备，由承包人自行询价、采购、运输、保管、使用，其质量型号应符合设计要求和国家质量标准。

四、项目结算按2009《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》执行：

项目变更引起的调整，按下列办法确定：

1、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的项目变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1.1、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

1.2、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

1.3、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，发包人确认。

五、索赔与现场签证

1、合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。

2、若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失，承包人应在确认该事件发生后，按合同约定向发包人发出索赔通知。

发包人在收到承包人发出的索赔通知后并在合同约定时间内，未向承包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

3、承包人索赔按下列程序处理：

3.1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书；

3.2发包人指定专人收集与索赔有关的资料；

3.3承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表；

3.4发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表，符合计价规则第4.6.1条规定的条件时予以受理；

3.5发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工程师复核索赔金额后，与承包人协商确定并由发包人批准；

3.6发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表，或发出要求承包人提交有关索赔的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按以下第4、5款的程序进行。

4、若承包人的费用索赔与项目延期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结合项目延期的批准，综合作出费用索赔和项目延期的决定。

5、若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约定参照计价规则4.6.3条规定的程序向承包人索赔。

承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

6、承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。

7、发、承包双方确认的索赔与现场签证费用与项目进度款同期支付。

六、项目价款的调整：

1、招标项目以投标截止日前28天，非招标项目以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响项目造价的，应按省建设主管部门或其授权的省项目造价管理机构发布的规定调整合同价款。

2、若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，由承包人按新的项目特征提出综合单价，发包人确认。

3、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的项目变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

3.1合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

3.1合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

3.1合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，发包人确认。

4、承包人中标的措施项目费为合同价款的组成部分，一般不作调整，出现下列情况时可作调整。

4.1发包人更改已审定的施工方案（修正错误除外），引起措施项目费用增加时予以增加，减少时不予减少。

4.2由于工程量变化引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。

4.3上述两类情况发生时，承包人原中标价以综合单价计算的措施项目按本规则4.7.3条办理；承包人原中标价以系数计算的措施项目，按原中标系数计算。

5、因非承包人原因引起的工程量增减，发、承包双方应在合同中约定调整综合单价的工程量增减幅度，在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；在合同约定幅度以外的，其综合单价由承包人提出、发包人确认。

6、若施工期内材料、设备市场价格波动超出合同约定幅度时，其超出部分按差价应调整项目价款；合同没有约定或约定不明确的，其合同约定价与实际价格之间的全部差价由发包人承担。

7、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整项目价款。

7.1项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

7.2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

7.3承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

7.4停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

7.5项目所需清理、修复费用，由发包人承担。

8、项目价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出项目价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。

收到项目价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为项目价款调整报告已经确认。

9、经发、承包双方确定调整的项目价款，作为追加(减)合同价款与项目进度款同期支付。

七、竣工结算

1、项目完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理项目竣工结算。

2、项目竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。

3、工程竣工结算应依据：

3.1计价规则；

3.2施工合同；

3.3投标文件；

3.4招标文件；

3.5工程竣工图纸及资料；

3.6双方确认的工程量；

3.7双方确认追加(减)的工程价款；

3.8双方确认的索赔、现场签证事项及价款；

3.9其他依据。

4、分部分项工程费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。

5、措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按计价规则第4.1.6条的规定计算。

6、其他项目费用应按下列规定计算：

6.1计日工应按发包人实际签证确认的事项和金额计算；

6.2暂估价中的材料、设备单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；

6.3总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算；

6.4索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算；

6.5现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算；

6.6暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。

7、规费和税金应按计价规则第4.1.8条的规定计算。

8、承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。

9、发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。

同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算，承包人也不得要求发包人重复核对竣工结算。

10、发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在合同约定时间内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。

承包人在接到发包人提出的核对意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。

11、发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

12、竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。经备案的竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

13、竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。

14、项目竣工结算价款支付，应按合同约定预留质量保证（保修）金，并应在质量缺陷责任期结束后向承包人返还剩余的金额，不得超出合同约定的数额预留质量保证（保修）金，不得超出合同约定的时间扣留剩余的金额。

15、发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

八、工程计价争议处理

1、在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由项目造价管理机构负责解释。

2、发包人以对项目质量有异议，拒绝办理项目竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的项目，其质量争议按该项目保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的项目以及停工、停建项目的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按项目质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。

发包人不得因分部分项项目局部项目质量争议而拒不办理整个项目的竣工结算。

3、发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：

3.1由双方当事人协商解决；

3.2提请工程造价管理机构进行调解；

3.3按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

4、在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。

九、补充条款：

1、中标价即为签订的施工合同价。

2、中标人未经招标人同意，不得擅自更换招标人在招标时认定的本工程施工负责人（建造师）及管理机构人员。

3、中标人必须自行施工，不得转包，确需分包时，需征得招标人的同意，并报建设行政管理部门备案。

4、中标单位在投标书中关于投标报价，投标工期，投标工程质量等级，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见内容，将作为中标条件列入合同。投标文件作为合同附件。

5、招标文件补充，图纸答疑纪要均形成书面报告，报招标办备案后方能生效，与招标文件具有同等的效力。

6、施工现场水电费的结算：水表、电表由承包人负责安装，承包人缴纳水电费，建设单位承担水、电差价。

7、规费和税金为不可竞争费用，投标报价中必须按规定计算，项目结算时养老保险如由发包方代缴，可以扣除，其余除政策性调整外，不得扣除。

十、违约

1、违约：

1.1、因承包人原因工期每拖延一天罚10000元。

1.2、项目质量达不到约定的标准罚工程总造价的5%，且必须无偿返工达到标准为止。

- 第五部分  响应文件格式

（封皮格式）

正/副本

（项目名称）

响应文件

（项目编号：             ）

供  应  商:                                     （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

- 日      期：             年   月   日

- 目  录

- 注：各供应商自拟

- 一、响应函

（采购人名称）：

我公司收到贵单位               （采购项目名称及项目编号）磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的全面技术、服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件共    份，其中正本    份，副本    份。

4、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为人民币：    元。

5、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

7、我方的响应文件在磋商大会之日起计算有效期为     天。

8、我方同意按磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定。

9、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

供应商：全称（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

二、报价一览表及分项报价表

（一）报价一览表

单位：元

| 内 容 项目名称 | 第一次磋商总报价 （元） | 施工工期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （此处填写项目名称及项目编号） |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，小数点保留两位。 |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：    年    月   日

（二）分项报价表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

编 制 人：                        （签字并盖章）

工程造价金额：（大写）

（小写）

日     期：        年   月   日

备注：此页后附详细的预算表格。

三、 磋商保证金

备注：此页粘贴代理机构出具的磋商保证金收据复印件加盖公章。

四、法定代表人证明书与法定代表人授权书

（一）法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月          日

经营年限：

姓名：        性别：     年龄：     职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

日  期：   年   月    日

（二）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（ 注册地址）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名）授权本公司的（被授权人姓名）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商大会之日起计算有效期为    个日历天。

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名（签字或盖章）：

签发日期：     年     月     日

说明：

1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天（90个日历天）。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3. 此页后附法定代表人和被授权人身份证复印件并盖章。

五、供应商基本情况及相关资料

附件1：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 公司成立时间 |  |  |  |  |
| 公司资质名称 及等级 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（备注：以上内容由供应商自行据实填写，并在此页后附营业执照副本复印件、企业资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章）

附件2

业绩汇总一览表

| 序号 | 项目 名称 | 采购内容描述 | 合同金额 （元） | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此页后附从2017年至今具有类似项目业绩，以中标（成交）通知书或合同复印件为准，复印件加盖公章。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

附件3

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：（采购人名称）

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在本项目的采购过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件的退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人：                  （签字或盖章）

日   期：

附件4

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（注：各供应商自行承诺）

- 六、拟委派项目部主要技术人员相关证书

- 备注：各供应商请将拟委派项目部主要技术人员相关证书复印件或扫描件附在此页之后。（复印件或扫描件须加盖单位公章）

七、施工响应方案

备注：根据本项目实际情况并结合磋商评审办法要求自行编制。

八、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
  2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

 承诺单位：　　                                 　（盖章）

法定代表人或其授权代理人：　　　　　     　　　　（签字或盖章）

年　　月　　日

第六部分  资格证明文件要求

供应商须提供下列资格证明资料

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （二）供应商特定资格要求： 1、年检合格的企业三证合一的营业执照； 2、法定代表人参加磋商须出具法定代表人身份证明（并附有效证件），被授权代理人参加磋商须出具法定代表人授权书及被授权人有效证件； 3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 4、供应商须具备省级及以上建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上和建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及有效的安全生产许可证，且信誉良好的供应商； 5、拟委派的项目经理具备建筑工程或市政公用工程专业，国家注册二级（含二级）以上建造师资格，且均在有效期内； 6、近三年(2017年至今)须具有类似项目，且信誉良好； 7、代理机构出具的保证金收据。

重要提示 1、以上资质证明文件为必备资格，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失供应商资格。 2、为便于资格审核，供应商应于磋商大会召开时将以上资质证明文件原件单独封装，封袋正面应标明项目名称、供应商名称、资格证明文件等，并随响应文件一同递交和登记。 3、未按上述要求的，按无效对待，其余指标不再评审。