附件2

铜川市新区2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | 项目实施单位 | 财政资金支持环节 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |
| 1 | 上楼村百亩樱桃观光采摘产业园项目（一期） | 坡头街道上楼村 | 占地30亩，新建日光温室20座，总建筑面积15000平方米:新建管理用房100平方米、铺设生产砂石路200米、新建围墙1000米、引进购置钢骨架电动卷帘机等配套设施设备。 | 2022年4月-9月 | 通过建设樱桃温室大棚，引进优质品种，提升樱桃产量及质量，从而壮大村集体经济，带动511户1585人（其中脱贫户21户66人），辐射带动有能力的脱贫户就业，促进脱贫人口稳定增收。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 611.00  | 611.00  | 227.00  | 273.00  |  | 111.00  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 2 | 华原村养殖场项目 | 坡头街道华原村 | 新建羊舍一座900平方米，活动场地2100平方米，新建隔离羊舍一座，新建管理用房一座，堆粪棚一座，新建消毒室一座，新建无害化处理间一座，新建干料棚一座，新建青贮窖，新建5米宽、3米宽砼道路，新建大门2座、围栏、钢化玻璃化粪池、消毒池、蓄水池及配套水电基础设施。 | 2022年3月-6月 | 通过发展养殖业，为农户传授养殖技术，带动1303户3686人（其中脱贫户22户50人），雇用有劳动能力的脱贫户就近就业，促进脱贫人口稳定增收，发展壮大村集体经济。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 188.00  | 188.00  | 150.00  |  |  | 38.00  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 3 | 陈坪日光温室建设项目 | 正阳路街道陈坪村 | 新建12米宽、65米长日光温室大棚6栋，棚体背墙及山墙为海容模块墙体；购买美早、萨米脱樱桃盛果树900棵(胸径6-8公分)；园区内部铺设沙石路101.11m，路面硬化458.72㎡；搭建活动板房100㎡，地面硬化垫层；配套灌溉设施、监控设施等。 | 2022年4月-8月 | 通过建设樱桃温室大棚，引进优质品种，提升樱桃产量及质量，从而壮大村集体经济，带动1087户3054人，其中脱贫户14户26人，促进脱贫人口稳定增收。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 379.46  | 379.46  | 150.00  |  | 108.00  | 121.46  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 4 | 赵家坡村羊肚菌种植项目 | 正阳路街道赵家坡村 | 新建缓冲间11座、日光温室大棚11座单层轻钢结构，总建筑面积5775㎡，配套管理用房57.85㎡，室外硬化410㎡，3m宽混凝土道路长度221m,3m宽砂石路长度244m,矩形排水渠长度160m,新建围栏386m,铁艺围墙50m,4m宽铁艺大门1樘，给水系统，电力系统，购置装袋机、烘干机、三轮车等配套设备，购买菌种等。 | 2022年4月-8月 | 发展壮大村集体经济，带动1092户3695人，其中脱贫户25户71人，通过建立村集体经济组织与脱贫户利益联结机制，辐射带动有能力的脱贫户就业创业，促进脱贫人口稳定增收。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 358.82  | 358.82  | 150.00  |  | 100.00  | 108.82  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 5 | 张沟村上席坡组樱桃园产业路项目 | 坡头街道张沟村 | 新建生产泥结石生产路6.2公里，宽3.5米。路基为200mm厚石灰土碎石，路面结构为20mm厚石屑路面等。 | 2022年4月-7月 | 解决园区樱桃成熟期生产路通畅问题，改善463户1680人（其中脱贫户21户68人）的生产条件，通过改造园区内道路，助推产业发展。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 130.99  | 130.99  |  |  |  | 130.99  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 6 | 陈坪村二组樱桃产业配套设施工程 | 正阳路街道陈坪村 | 新建U型灌溉渠2200m，新建灌溉管网1500m，改造抽水站2座，更换供水管道200m等。 | 2022年4月-7月 | 解决陈坪村二组800余亩樱桃灌溉问题，改善122户437人（其中脱贫户2户8人）的生产条件，通过基础设施改造，提高生产生活质量。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 96.00  | 96.00  |  |  |  | 96.00  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 7 | 方巷口村樱桃示范园配套设施建设工程 | 咸丰路街道方巷口村 | 新建50m³蓄水池1座，安装管道泵2台，安装输水管1400m，铺设田间配水管道1810m，铺设滴灌管25670m及配套设施等 | 2022年3月-6月 | 通过基础设施改造，解决100余亩樱桃灌溉问题，改善450户1681人（其中脱贫户13户22人）的生产生活条件，助推产业发展。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 78.45  | 78.45  | 50.00  |  |  | 28.45  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 产业发展类 |
| 8 | 互助资金协会脱贫户借款占用费贴息 | 新区 | 牛村、上楼村、豹村、长命村张沟村、玉皇阁村、平都村、野狐坡村共计8个脱贫村27户互助资金协会脱贫户借款占用费贴息。 | 2022年1月-12月 | 解决脱贫户产业发展资金短缺问题，拓宽脱贫户贷款渠道，助力27户脱贫户发展产业，提高收入。 | 2.8275  | 2.8275  |  |  |  | 2.8275  |  | 乡村振兴局 | 支付8个脱贫村27户互助资金协会脱贫户借款占用费贴息 | 产业发展类 |
| 9 | 小额信贷贴息 | 累计为165户贷款户进行贴息帮助脱贫户发展产业项目。 | 2022年1月-12月 | 持续助力脱贫人口产业发展，累计为165户贷款户进行贴息。 | 11.00  | 11.00  |  |  |  | 11.00  |  | 项目推进中心 | 支付165户小额信贷贷款利息 | 产业发展类 |
| 产业发展类合计 | 1856.5475  | 1856.5475  | 727.00  | 273.00  | 208.00  | 648.55  |  |  |  |  |
| 10 | 齐家坡村齐家坡组饮水安全巩固提升工程 | 正阳路街道齐家坡村 | 改造配水管网3310m，改造自来水入户261户，安装收费系统1套，配套水表井、阀门井附属设施等。 | 2022年3月-6月 | 巩固提升农村饮水安全，受益人口261户1431人，其中脱贫人口5户9人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 153.00  | 153.00  | 150.00  |  |  | 3.00  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 11 | 中老村饮水安全巩固提升工程 | 咸丰路街道中老村 | 接入市政供水，铺设供水管道约1500m，新建接点水表井1座，阀门井2座，入户水表井602座，安装收费系统1套及其他配套设施建设等。 | 2022年3月-6月 | 巩固提升农村饮水安全，受益人口602户2045人，其中脱贫人口27户82人。建成资产归该村集体经济组织所有 | 145.00  | 145.00  |  |  |  | 145.00  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 12 | 申河村饮水安全巩固提升工程 | 咸丰路街道申河村 | 安装智能水表770户及配套收费系统，及配套设施建设等。 | 2022年3月-6月 | 巩固提升农村饮水安全，受益人口770户2615人，其中脱贫人口21户73人。建成资产归该村集体经济组织所有 | 55.73  | 55.73  | 20.00  | 20.00  |  | 15.73  |  | 农业农村局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 13 | 鱼池村主干道路改造及排水渠项目 | 正阳路街道鱼池村 | 道路设计长度2227.15m，原混凝土破损路面修复1400㎡加宽段加铺211.7㎡，新建矩形（0.3m\*0.4m）排水渠959.73m，新建排水渠盖板959.73m，过街管2个10m，压路管一个5m，雨水篦子更换10个，新建梯形排水渠h=0.6m，216.31m。新建防护砖砌挡墙22m。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口657户2281人，其中脱贫人口22户71人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 275.00  | 275.00  |  |  |  | 275.00  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 14 | 中老村巷道修复工程 | 咸丰路街道中老村 | 原水泥路面加铺5cm厚沥青面层，宽3.5m，长1808m；新建0.4m\*0.5m排水渠1054m（含盖板）。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口602户2045人，其中脱贫人口27户80人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 135.00  | 135.00  |  |  |  | 135.00  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 15 | 景丰村道路改造工程 | 咸丰路街道景丰村 | 改造硬化主干道640.3m（宽4m、厚18cm）；新修雨水管道573.51m，排水渠150m，更换给水管道573m。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口670户2249人，其中脱贫人口10户26人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 97.82  | 97.82  |  |  |  | 97.82  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 16 | 玉皇阁村主干道路面修复及排水渠新建工程 | 咸丰路街道玉皇阁村 | 新建0.8m\*0.8m排水渠1500米修复水泥路面及铺设5cm厚柏油路700m，路面宽6m。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口518户1929人，其中脱贫人口37户130人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 96.82  | 96.82  |  |  |  | 96.82  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 17 | 野狐坡村巷道改造及排水项目 | 咸丰路街道野狐坡村 | 新建混凝土巷道长度587米，巷道宽度3米/3.5米/4米，结构厚度为18cm混凝土面层+15cm石灰土基层;旧混凝土路面加铺沥青混凝土巷道2429.4米，巷道宽度3米/3.5米/4米加铺5cmAC-20中粒式沥青混凝土面层;原混凝土巷道修复710米，结构厚度为18cm混凝土面层+20cm石灰土基层；新建0.4\*0.5m混凝土排水渠929米新建排水渠及现状排水渠增设钢筋混凝土盖板5558米等。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口825户2860人，其中脱贫人口18户55人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 382.00  | 382.00  |  |  |  | 382.00  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 18 | 白家村巷道硬化工程 | 咸丰路街道白家村 | 新建18cm厚混凝土道路1130米，其中4米宽920米；3.5米宽210米。 | 2022年3月-6月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口500户1700人，其中脱贫人口7户28人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 96.82  | 96.82  |  |  |  | 96.82  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 19 | 华东组道路工程 | 坡头街道华原村 | 新修排水渠0.4千米加盖板，道路硬化0.48公里，宽4米，厚18公分混凝土，16公分石灰稳定土基层。 | 2022年4月-7月 | 改善该村群众生产生活出行条件，受益人口368户690人，其中脱贫人口2户3人。建成资产归该村集体经济组织所有。 | 42.09  | 42.09  |  |  |  | 42.09  |  | 住建交通局 | 支付材料、施工等建设环节费用。 | 基础设施类 |
| 基础设施类合计 | 1479.28  | 1479.28  | 170.00  | 20.00  | 0.00  | 1289.28  |  |  |  |  |
| 20 | 2022年新区雨露计划项目 | 新区 | 2022新区雨露计划补助，共37人每人每年3000元，支持脱贫学生顺利完成职业教育学习。 | 2022年1月-7月 | 提供教育保障，减轻脱贫户37户经济负担，支持脱贫学生顺利完成职业教育学习 | 12.30  | 12.30  |  |  |  | 12.30  |  | 乡村振兴局 | 支付2022新区37人雨露计划补助费用，每人每年3000元。 | 其他类 |
| 21 | 2022年新区跨省就业一次性交通补助项目 | 2022新区跨省就业一次性交通补助80人，补助标准是每人500元。 | 2022年1月-12月 | 减轻脱贫人口跨省就业负担，创造就业条件，增加就业选择，稳定收入。 | 4.00  | 4.00  |  |  |  | 4.00  |  | 人社局 | 支付2022新区80人跨省就业一次性交通补助，每人500元 | 其他类 |
| 22 | 项目管理费 | 新区 | 项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出（其中住建交通局57.8725万元，农业农村局88万元）。 | 2022年1月-12月 | 保障项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理费，促进项目顺利实施。 | 145.8725  | 145.8725  |  |  |  | 145.8725  |  | 农业农村局、住建交通局 | 支付项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的费用 | 其他类 |
|
| 其他类 | 162.1725  | 162.1725  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 162.1725  |  |  |  |  |
| 合 计 | 3498.00  | 3498.00  | 897.00  | 293.00  | 208.00  | 2100.00  |  |  |  |  |