铜川市新区财政局2020年农副产品加工仓储物流交易

中心建设项目支出

绩 效 评 价 报 告

项目单位：铜川市新区农村工作局

组织单位：铜川市新区财政局

评价机构：深圳市万德公共咨询有限公司

报告编号：铜新评价2021-05

编制日期：2021年11月

铜川市新区财政局2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铜川市新区2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目 |  |  |
| 实施单位 | 铜川市新区农村工作局 |  |  |
| 主管处室 | 新区财政局农财科 | 主管部门 | 铜川市新区农村工作局 |
| 年度预算资金安排 | 预算资金1050万元 |  |  |
| 其中 | 财政资金1050万元 |  |  |
| 年度实际支出 | 年度支出1050万 |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |
| 绩效目标 | 建设仓储物流大棚3座，总面积5000平方米，通过项目运营增加村集体收入，带动周边经济发展，建造铜川市数字经济产业园，推动铜川新区社会发展。 |  |  |
| 主要指标 | 项目建设完成率、带动贫困人口全年收入、带动贫困人口就业人数，受益群众满意度。 |  |  |
| 完成情况 | 1.项目建设完成3座仓储物流大棚，占地面积5000㎡。 2.项目建设完成卫生厕所30㎡，项目建设完成办公生活用房210㎡，项目建设完成道路硬化约2400㎡。 3.项目建设完成1座消防水池、42㎡消防泵房和室内外消防泵、管道及设备安装等配套设施。 |  |  |
| 三、综合评价结论 |  |  |  |
| 经综合评价表明，项目实施情况整体表现良好，综合评分为90.54分，绩效等级为“优”。 |  |  |  |
| 四、主要经验及做法 |  |  |  |
| 1.功能齐全，配套服务完善。项目建成投入使用后，共有快递分拣、大型仓储、专线物流、物流配送、质押仓储五项功能；设有展览中心、电子商务、金融服务、物流加工、进出口业务、货物配送、仓储配套、生活配套等综合服务。 2.促进就业，助力贫困户脱贫增收。通过实施农副产品加工仓储物流中心项目，吸引企业入驻，带来大量就业岗位，带动当地贫困人口就近就业，增加贫困人口、贫困家庭收入，实现脱贫增收。 3.多样宣传，展现新区风采。通过网络、报纸等多种路径进行宣传，对铜川市新区农副产品加工仓储物流交易中心项目进行了全方位的报道，既打造了一张铜川市新区招商引资的名片，又打开了展示铜川市新区的窗口。 |  |  |  |
| 五、存在主要问题及有关建议 |  |  |  |
| - 主要问题： 1.立项依据不够充分，缺乏部门年度工作计划。2.立项程序不够规范，缺乏前期立项环节。3.绩效管理工作不够细致，绩效管理水平有待提高。4.品牌企业入驻家数不够，招商引资工作有待加强。 - 有关建议：1.制定部门年度工作计划。2.规范完善前期立项程序。3.开展绩效管理全面培训。4.提高招商宣传工作力度。 |  |  |  |
| 六、综合评价得分和等级 |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | 13.5 | 11.3 | 83.7% |
| 过程 | 22.5 | 18 | 80% |
| 产出 | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 44 | 41.24 | 93.7% |
| 合计 | 100 | 90.54 | 90.54% |
| 绩效评价得分： | 90.54 | 综合评价结果等级： | 优 |

- 铜川市新区财政局2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景。

- 根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要内容，全面实施脱贫攻坚，推进精准扶贫精准脱贫工作，依托优势资源，促进农产品精深加工、农村服务业及劳动密集型产业发展是纲要重点工作发展方向。根据《铜川市新区脱贫攻坚领导小组关于印发<铜川市新区2020年度贫困县财政涉农资金整合工作方案>的通知》（铜新脱贫攻坚组发〔2020〕7号）文件要求，积极落实全市“3+X”工程实施意见，因地制宜，新区合理布局产业发展。坡头片区主要发展种养殖产业，以建设生猪养殖场、金银花基地为主，咸丰路北部发展仓储物流项目，以农副产品加工仓储物流交易为主。在此背景下，铜川市新区实施了农副产品加工仓储物流交易中心建设项目。

- 2.项目实施目的。

通过农副产品加工仓储物流交易中心建设，吸引企业入驻，带动仓储物流产业发展，辐射带动贫困群众发展产业、就近就业、增加贫困群众收入，提高生产生活质量，实现贫困户脱贫增收，是脱贫攻坚工作必然要求。

- 3.资金使用情况。

- 根据预算文件和资金调整文件，2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目预算资金1050万元，年度实际支出1050万元。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目总体目标

新建仓储物流大棚3座，总面积5000平方米，配套建设与农产品加工、流通、仓储、交易相配套的基础设施等。增加村集体经济效益，聘用新区范围内有劳动力且有劳动意愿的贫困人口就业，增加贫困户收入。

- 2.资金使用单位年度绩效目标

- 表1-1  铜川市新区2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目年度绩效目标

| 项目单位 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区农村工作局 | 产出指标 | 数量指标 | 仓储物流大棚 | 3座 |
|  |  |  | 道路硬化 | 2400平方米 |
|  |  |  | 基础配套设施 | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% |
|  |  |  | 设备质量合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 | 2020年2月-2020年12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目建设财政补助 | 1050万 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 带动增加贫困人口全年收入 | ≧36万 |
|  |  | 社会效益 | 带动贫困户就业 | ≧100 |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困户 | 55人 |
|  |  | 可持续影响 | 产业持续发展 | ≧10家 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度 | ≧95% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的与重点

- 通过对铜川市新区2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效评价，从项目的决策、过程、产出、效益等四个维度出发，紧盯项目实施情况、资金使用情况和项目管理情况，分析2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目工作效果，从而评价项目实施带来的的产出和效益情况。针对项目实施和管理过程中存在的问题，提出相应的对策建议。

- （二）评价依据

- 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

- （中发〔2018〕34 号）

- 2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）

- 3.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

- 4.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）

- 5.《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（陕政发〔2015〕10 号）

- 6.《关于开展2020年度新区项目和部门整体支出绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》（铜新财评〔2021〕1号）

- 7.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（铜发〔2019〕14号）

- 8.《铜川市市级财政专项资金管理办法》（铜政发〔2019〕

- 10号）

- 9.《市级项目支出预算绩效评价指标及评分标准》（铜财预〔2017〕13号）

- 10.《铜川市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 11.《铜川市新区脱贫攻坚领导小组关于印发<铜川市新区2020年度贫困县财政涉农资金整合工作方案>的通知》（铜新脱贫攻坚组发〔2020〕7号）

- 12.《关于报送<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目可行性研究报告>的报告》（铜新农发〔2020〕47号）

- 13.《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目可行性研究报告>的批复》（铜新经发〔2020〕23号）

- 14.《关于报送<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目初步设计方案>的报告》（铜新农发〔2020〕15号）

- 15.《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目初步设计>的批复》（铜新经发〔2020〕54号）

- 16.《铜川市新区咸丰路街道办事处关于上报<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案的报告>》（铜新咸办发〔2020〕75号）

- 17《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案>的批复》（铜新农发〔2020〕134号）

- 18.其它项目立项及批复相关文件

- 19.项目单位预、决算相关文件

- 20.项目单位财政资金拨付凭证和银行回执单

- 21.项目单位财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度、专项资金管理制度、资金拨付审批管理制度、采购管理办法、薪酬制度、绩效工资分配方案等相关管理制度文件

- 22.项目单位项目管理及实施相关文件

- 23.项目单位项目完成相关验收文件

- 24.项目单位2020年度和2019年度财务报表、运营数据相关数据资料

- （三）绩效评价指标与方法

- 1.评价指标设置原则。

- 评价指标作为年度任务目标实现程度的重要衡量标准，需综合考虑绩效指标与年度任务目标是否关联、同类评价对象之间的评价结果是否可比、绩效评价依据资料和数据是否可得等方面，因此本次评价依据相关性、关键性、可比性、系统性和经济性原则设置绩效指标。

- 2.绩效评价指标及评分标准。

- （1）绩效评价指标体系。

- 本次绩效评价指标体系以农副产品加工仓储物流交易中心建设项目为评价对象，根据项目总体目标结合铜川市财政局关于《市级项目支出预算绩效评价指标及评分标准》（铜财预〔2017〕13号）文件内容，设立决策、过程、产出、效益四个一级指标，通过查阅各种相关政策和项目单位收集的资料，并与项目单位反复沟通之后，进一步完善设立了15个二级指标、43个三级指标（详见附件二）。并根据指标体系和项目实施情况设定了合理的分值权重，合计分值为100分。

- （2）绩效评价等级

- 财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。根据评价结果的分值，确定专项资金绩效评价最终达到的层级。具体等级可分为：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

- 3.绩效评价方法。

本次绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，结合农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施的实际情况，对项目目标实现程度和配套资金使用效果进行综合评价。成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- （四）绩效评价工作过程

- 首先，成立绩效评价工作组并进行相关培训和任务分配，收集原始资料进行工作方案制定和指标设计，形成方案初稿；其次，根据相关意见对指标体系进行完善，并根据指标体系完善资料；再者，根据相关资料进行评价，针对相关内容与被评价单位进行座谈和现场调研，完善评价依据；最终，形成绩效评价报告初稿，并修整完成定稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 本次评价在项目收集整理、数据测算分析、现场调研查证以及沟通协商论证的基础上，评价工作组根据绩效评价指标体系评分标准和评价依据进行评分，该项目综合评价分数为90.54分，评级为“优”。其中决策指标11.3分，过程指标18分，产出指标20分，效益指标41.24分。各指标得分情况如下：

- 表3-1  铜川市新区2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 13.5 | 11.3 | 83.7% |
| 过程 | 22.5 | 18 | 80% |
| 产出 | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 44 | 41.24 | 93.7% |
| 合计 | 100 | 90.54 | 90.54% |
| 绩效评价得分：90.54 |  | 综合评价结果等级：优 |  |

- （二）评价结论

根据绩效评分结果，结合项目实施实际情况和农副产品加工仓储物流交易中心建设项目年度绩效目标，农副产品加工仓储物流交易中心建设项目在2020年度的主要产出为：

- 第一，项目建设完成3座仓储物流大棚，占地面积5000㎡。

- 第二，项目建设完成卫生厕所30㎡，项目建设完成办公生活用房210㎡，项目建设完成道路硬化约2400㎡。

- 第三，项目建设完成1座消防水池、42㎡消防泵房和室内外消防泵、管道及设备安装等配套设施。

- 农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施后，所带来的主要效益为：

- 第一，项目建成投入使用后，共有快递分拣、大型仓储、专线物流、物流配送、质押仓储五项功能。并设有展览中心、电子商务、金融服务、物流加工、进出口业务、货物配送、仓储配套、生活配套等综合服务。农副产品加工仓储物流交易中心功能齐全，服务完善，已经吸引了四家企业入驻，增加当地财政收入，带来了良好的经济效益。

- 第二，贫困人口就业人数为12人，全部岗位为分拣工，截止到2020年，实现脱贫18户，脱贫人口55人，为脱贫攻坚工作做出了贡献，带来了良好的社会效益。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项--4.5分。

- 根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要内容，全面实施脱贫攻坚，推进精准扶贫精准脱贫工作，依托优势资源，促进农产品精深加工、农村服务业及劳动密集型产业发展是纲要重点工作发展方向。根据新区农业农村局公开的2020年度部门综合预算，部门主要职责是贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。根据铜川市新区脱贫攻坚领导小组关于《印发<铜川市新区2020年度贫困县财政涉农资金整合工作方案>的通知》（铜新脱贫攻坚组发〔2020〕7号）文件要求，积极落实全市“3+X”工程实施意见，因地制宜，新区合理布局产业发展。坡头片区主要发展种养殖产业，以建设生猪养殖场、金银花基地为主，咸丰路北部发展仓储物流项目，以农副产品加工仓储物流交易为主。所以，铜川新区2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目，符合国家法律法规、经济社会发展规划和相关政策，符合中央、地方财政事权支出划分责任，是针对精准扶贫精准脱贫的具体需求设定。根据铜川市新区农村工作局2020年度部门综合预算公开资料，农业工作局未做2020年度工作任务计划。所以，立项依据的充分性指标得2分。

根据铜川市新区咸丰路街道办事处《关于申请铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目的报告》（铜新咸办发〔2020〕16号），为进一步加快村集体经济发展，结合野狐坡村集体经济和产业发展现状，计划新建农产品仓储物流交易中心一座，所以农副产品加工仓储物流交易中心建设项目是按照规定的程序设立。根据《关于报送<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目建议书>的报告》,（铜新农发〔2020〕37号）。《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目建议书>的批复》（铜新经发〔2020〕16号） ，农副产品加工仓储物流交易中心建设项目审批文件、材料符合相关要求。但项目立项过程中缺乏事前绩效评估和风险评估、专家论证和集体决策文件等环节。所以立项程序的规范性指标得1.5分。

根据综合分析评价，项目立项指标得3.5分。

- 2.绩效目标--3分。

- 根据项目支出绩效目标申报表可知，将项目年度目标细化为4项产出指标和3项效益指标以及1项满意度指标，并对每项指标内容量化为具体的指标值，便于衡量。绩效目标根据项目建设内容和初步设计方案设定，与年度预算资金规模相匹配。但根据铜川市新区农村工作局2020年度部门综合预算公开资料，农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效目标未进行公开，目标合理性有所欠缺。绩效目标的产出数量指标中对于三级指标的细化不足以覆盖全部建设内容，目标完整性稍有欠缺。所以，绩效目标的合理性指标得0.8分。

绩效目标根据各项指标内容量化为具体的指标值，且指标值设定与项目目标任务数和计划数相匹配，但目标数和任务数不匹配。所以，绩效指标得明确性指标得1分。

根据综合分析评价，绩效目标指标得1.8分。

- 3.资金投入--6分。

- 根据项目初步设计和概算，项目概算总投资1160万元，其中960万元来源于财政资金，自筹200万。根据铜川市新区咸丰路街道办事处关于《申请铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目的竣工验收报告》（铜新咸办发〔2020〕179号）可知，项目结算总价为1052.89万元，结算总价在工程概算总投资范围内，因此项目预算编制合理。所以，预算编制的科学性指标得2分。

根据铜川市新区财政局关于下达《2020年统筹整合财政涉农资金（区级财政专项扶贫资金）》的通知（铜新财农〔2020〕5号）文件内容，结合2020年度3月13日，铜川市新区农村工作局2020年度统筹整合财政涉农资金项目公示单内容，2020年3月4日下达铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目财政资金960万元，资金及时下达，资金到位率100%。所以，资金到位率指标得2分，资金到位及时率得2分。

根据综合分析评价，资金投入指标得6分。

- （二）项目过程情况

- 1.业务管理--9分。

- 根据铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案内容，项目具有完整详细的实施方案。根据铜川市新区咸丰路街道办事处《关于上报<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案>的报告》（铜新咸办发〔2020〕75号）、《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案>的批复》（铜新农发〔2020〕134号）可知，项目布局合理，实施方案可行，基本达到设计目的和要求。所以，项目计划性指标得3分。

农副产品加工仓储物流交易中心建设项目具有相应的项目管理办法，项目管理办法符合招投标法等法律、法规。所以，管理制度健全性指标得2分。

根据《关于报送<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目可行性研究报告>的报告》（铜新农发〔2020〕47号）、《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目可行性研究报告>的批复》（铜新经发〔2020〕23号）、《关于报送<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目初步设计方案>的报告》（铜新农发〔2020〕15号）、《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目初步设计>的批复》（铜新经发〔2020〕54号）、《铜川市新区咸丰路街道办事处关于上报<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案的报告>》（铜新咸办发〔2020〕75号）、《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实施方案>的批复》（铜新农发〔2020〕134号）、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目招投标公告、招投标文件汇编、中标通知书、建设工程施工合同、建设工程监理合同、《铜川市新区咸丰路街道办事处<关于申请铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目开工>的报告》（铜新咸办发〔2020〕121号）、《铜川市新区咸丰路街道办事处关于申请<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目竣工验收>的报告》（铜新咸办发〔2020〕179号）等文件，项目实施地点在咸丰街道野狐坡村，相关项目资料已进行资料汇编归档，但项目缺乏用地审批手续和环境影响评价报告。所以，制度执行有效性指标得1.5分。

根据项目实施方案和项目建设工程施工合同和监理合同，建立了合理的项目质量控制标准和控制机制，项目竣工验收过程中进行了项目质量检查，并形成了铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目质量评估报告，根据项目情况配置了专门的质量监督员和安全员。所以，项目质量可控性指标得2分。

经过综合分析评价，业务管理指标得8.5分。

- 2.财务管理--6.5分。

- 财务管理指标主要评价项目实施单位在财务管理中的管理制度健全性、资金使用的合规性和财务监控有效性。

- 部门制定了新区农业农村局财务管理制度，其中包含内部牵制制度、预算管理、支出管理、固定资产管理和其他规定等内容。所以，管理制度健全性指标得2分。

- 项目支出、资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付申请文件和资金拨付电子凭证齐全，符合项目预算批复或合同规定的用途。根据铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目结算评审报告，重大项目开支确已经过财政评审论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所以，资金使用合规性指标得2.5分。

- 建立了支出管理制度，人员经费支出需由财务制表人员签字和单位主要领导审批之后方可发放，除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按照规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。加强票据规范管理，严禁白条入账。部门自觉接受审计、财政部门的检查和监督，部门制定了财务科资金支付流程图。所以，财务监控有效性指标得2分。

经过综合分析评价，财务管理指标得6.5分。

- 3.财务管理--6.5分。

- 根据预算文件和决算文件，预算资金1050万元，结合相关财务支付凭证和资料，年度支出资金未1050万元。所以，预算执行率指标得2分。

- 部门制定了预算执行动态监控处理流程图，但未制定相应的预算监控制度和管理办法，未对项目进行日常监控和重点监控，并形成预算监控表和监控报告。所以，预算执行监控指标得1分。

- 根据项目支出自评表和自评报告知悉，未有单独针对项目预算绩效情况的自评报告，仅在农业科2020年度绩效自评报告中略有提及。项目缺乏完整合理的自评报告，所以，项目自评指标得0分。

- 经过综合分析评价，财务管理指标得3分。

- （三）项目产出情况

- 根据项目支出绩效评价管理办法、项目实施方案和项目实施单位绩效目标申报情况，结合项目实施的实际情况，绩效评价产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标，并根据不同项目内容将指标分值进行合理分配，通过各项目的产出情况结合分值分配情况对项目的产出进行综合评价。

- 1.产出数量--5分。

- 根据铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设性项目竣工验收报告内容，项目建设完成3座仓储物流大棚，占地面积5000㎡，项目建设完成卫生厕所30㎡，项目建设完成办公生活用房210㎡，项目建设完成道路硬化约2400㎡，项目建设完成1座消防水池、42㎡消防泵房和室内外消防泵、管道及设备安装等配套设施。实际建设产出符合计划建设内容，所以产出数量指标得5分。

- 2.产出质量--5分。

- 根据铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设性项目竣工验收报告和铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目质量评估报告文件内容，工程施工资料齐全，内容完整，质量等级评定程序符合要求，经验收工作组检查验收，安全和主要使用功能符合要求；观感质量一般，综合验收结论为质量合格，通过验收。各项建设内容均验收合格，所以产出质量指标得5分。

- 3.产出时效--5分。

- 根据《关于<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目开工>的批复》（铜新农发〔2020〕229号）和《铜川市新区咸丰路街道办事处关于申请<铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目竣工验收>的报告》（铜新咸办发〔2020〕179号）文件内容，项目开工日期为2020年6月23日，竣工日期为2020年9月18日，项目建设在6个月的建设工期内及时完成。各项建设内容及时完成，所以产出时效指标得5分。

- 4.产出成本--5分。

- 根据项目决算文件和竣工验收报告情况，铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实际支出为1052.89万元，项目初步设计概算为1140.3万元成本节约率为8%，实现成本节约。所以，仓储物流大棚建设成本控制率指标得4分。

根据项目决算文件和竣工验收报告情况，消防设施配套实际支出为90万元，项目初步设计概算为79.54万元成本节约率为11.62%，实现成本节约。所以，消防设施配套项目成本控制率指标得1分。

经过综合分析评价，产出成本指标得5分。

- （四）项目效益情况

- 效益指标根据农副产品加工仓储物流交易中心建设项目实际情况，效益指标进一步细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度指标5个方面。

- 1.经济效益--6分。

- 根据农副产品加工仓租赁协议和与现场调研数据显示，项目建成，2020年投入试运营后，所带来的仓库租赁收入为50万元。所以，经济效益指标得6分。

- 2.社会效益--14分。

- 根据就职人员花名册，贫困户就业人数12人，全部岗位为分拣工。所以，带动贫困户就业人数指标得5分。

根据野狐坡村脱贫户花名册，截止到2020年，实现脱贫18户，脱贫人口55人。所以，受益建档立卡贫困人口数指标得5分。

根据2020年12月29日腾讯新闻内容，对铜川市农副产品加工仓储物流交易中心进行了一篇标题为《打造数字供应链样板园区！铜川这个项目一期投入使用，吸纳劳动力200余人》的报道。2020年12月28日，耀州传媒网对铜川市农副产品加工仓储物流交易中心项目进行了一篇标题为《铜川市农副产品加工仓储物流交易中心：全力打造全市数字供应链样板园区》的书面报道，文章来源与铜川日报。2020年12月28日，在铜川新闻网上发表了一篇名为《〔2020决战脱贫攻坚〕铜川市农副产品加工仓储物流交易中心：全力打造全市数字供应链样板园区》的报道，对铜川市农副产品加工仓储物流交易中心项目进行了全面的报道。所以，宣传力度指标得4分。

经过综合分析评价，社会效益指标得14分。

- 3.生态效益--5分。

- 根据铜川市生态环境局新区分局关于《相关建设用地范围内土壤环境质量状况》的复函内容，铜川农副产品加工仓储物流交易中心建设项目用地不在规定纳入调查地块的范围，无需开展土壤环境质量状况调查。所以，生态效益指标得5分。

- 4.可持续性影响--14分。

- 根据铜川农副产品加工仓储物流中心项目初步设计方案和铜川市新区京东云仓数字产业园简介内容，结合现场调研，项目建成投入使用后，共有快递分拣、大型仓储、专线物流、物流配送、质押仓储五项功能。所以，功能齐全性指标得5分。

根据铜川农副产品加工仓储物流中心项目初步设计方案和铜川市新区京东云仓数字产业园简介内容，结合现场调研，设有展览中心、电子商务、金融服务、物流加工、进出口业务、货物配送、仓储配套、生活配套等综合服务。所以，配套服务完备性指标得4分。

根据相关资料和现场调研分析得知，铜川农副产品加工仓储物流交易中心投入使用后，截止到2020年底共有4家企业入驻，分别为京东、美团优选、韵达快递、康师傅。所以，品牌入驻家数指标得4分。

经过综合分析评价，可持续性影响指标得13分。

- 5.满意度--5分。

- 对于服务对象满意度的评价，主要评价农产品加工仓储物流交易中心周边群众的满意度情况。针对周边群众发放10分调查问卷，回收10分，调查问卷有效率为100%，调查问卷经汇总统计后，按照如下方式计算分值：

- ① Ai=5*p1+3*p2+1*p3+0*p4

- Ai（i=1、2、3、…10）:调查问卷中的第i个问题分值。

- P1:同一对象问卷调查中的对应问题的满意情况占比。

- P2:同一对象问卷调查中的对应问题的较满意情况占比。

- P3:同一对象问卷调查中的对应问题的一般情况占比。

- P4:同一对象问卷调查中的对应问题的不满意情况占比。

- ② M=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10(i=1、2…10)

- M:服务对象满意度调查分值。

- 根据调查问卷收集情况相关数据和满意度调查分值计算公式统计如下：

- 表4-1  受益群众满意度调查问卷统计表

| 问卷题项 | 分值 | 满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对在村周边建立农副产品加工仓储物流交易中心感觉怎么样？ | 3.8 | 0.4 | 0.6 |  | 3.8 |
| 项目建设完成后，在解决您对农副产品的需求方面您感觉怎么样？ | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3.6 |
| 项目建设完成后，对于您生活的便利性的提升您觉得怎么样？ | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| 项目投入运营后，您觉得对于周边群众工作情况有没有改善？ | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.8 |
| 您觉得在物流交易中心的工作环境怎么样？ | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.4 |
| 您对在物流交易中心工作的福利待遇满意吗？ | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.1 |
| 您觉得项目投入运营后，对周边村民的生活质量提升帮助大吗？ | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.2 |
| 您对于项目投入运营后的发展前景感觉怎么样？ | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.9 |
| 项目从建设到竣工的过程中，有没有对您的生活带来负面的影响？ | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 3.4 |
| 您物流交易中心的配套设施满意吗？ | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.4 |
| 得分 | 3.24 |  |  |  | 3.24 |

- 根据绩效评价指标体系和满意度调查问卷数据统计情况和分值计算公式，受益群众满意度指标得分为3.24分。

- 五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验和做法

- 通过对于2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目的绩效评价结果分析，结合项目实施的实际情况，2020年农副产品加工仓储物流交易中心建设项目有以下亮点：

- 1.功能齐全，配套服务完善。根据铜川农副产品加工仓储物流中心项目初步设计方案和铜川市新区京东云仓数字产业园简介内容，结合现场调研发现，项目建成投入使用后，共有快递分拣、大型仓储、专线物流、物流配送、质押仓储五项功能；设有展览中心、电子商务、金融服务、物流加工、进出口业务、货物配送、仓储配套、生活配套等综合服务。这大大提高了农副产品加工仓储物流中心的吸引力，有利于引进企业入驻。

- 2.促进就业，助力贫困户脱贫增收。通过实施农副产品加工仓储物流中心项目，吸引企业入驻，带来大量就业岗位，为项目所在地附近贫困人口创造了就业便利，带动当地贫困人口就近就业，增加贫困人口、贫困家庭收入，实现脱贫增收。

- 3.多样宣传，展现新区风采。通过网络、报纸等多种路径进行宣传，对铜川市新区农副产品加工仓储物流交易中心项目进行了全方位的报道，展示了农副产品加工仓储物流交易中心的具体情况，展现铜川市新区仓储物流交易的基础设施完善性，优化了铜川市新区的投资环境，既打造了一张铜川市新区招商引资的名片，又打开了展示铜川市新区的窗口。

- （二）存在的问题及原因分析

- 按照以项目实施为主线，以项目产出和效益情况为导向的绩效评价思路，对农产品加工仓储物流交易中心建设项目各内容进行综合评价。主要存在以下问题：

- 1.立项依据不够充分，缺乏部门年度工作计划。

- 根据铜川市新区农村工作局2020年度部门综合预算公开资料，农业工作局未做2020年度工作任务计划，对2020年展开工作没有统筹规划和制度安排，无法为农产品加工仓储物流交易中心建设项目提供立项依据。存在上述问题的主要原因是部门对自身工作开展缺乏统筹规划，对制定工作任务计划不够重视。

- 2.立项程序不够规范，缺乏前期立项环节。

- 项目立项过程中缺乏事前绩效评估和风险评估、专家论证和集体决策文件等环节，立项程序不够规范完整，项目设施存在风险，项目绩效无法保障。而且用地审批手续滞后，缺乏环境影响评价报告。存在上述问题的主要原因是对立项程序的规范性没有严格要求，只根据需要实施项目，但对项目实施的可行性缺乏论证。

- 3.绩效管理工作不够细致，绩效管理水平有待提高。

- 项目绩效目标未进行公开，目标合理性有所欠缺。绩效目标的产出数量指标中对于三级指标的细化不足以覆盖全部建设内容，绩效目标设置不够完整。没有单独针对项目预算绩效情况的自评报告，仅在农业科2020年度绩效自评报告中略有提及，项目缺乏完整合理的自评报告，绩效管理工作在多个环节出现欠缺。存在上述问题的主要原因是绩效管理人员业务水平有待提高，对绩效管理工作认知不足。

4.品牌企业入驻家数不够，招商引资工作有待加强。

目前农产品加工仓储物流交易中心只入驻了四家品牌企业，数量较少，农产品加工仓储物流交易中心利用率不高，造成资源空置和浪费，带动就业和创造财政收入还有很大空间。存在上述问题的主要原因是招商引资工作开展不够到位。

- 六、有关建议

- 针对上述有关问题，结合农产品加工仓储物流交易中心建设项目实施目标，为进一步提升农产品加工仓储物流交易中心建设项目效益，促进项目目标实现，特提出如下建议：

- （一）制定部门年度工作计划。

制定完善的部门年度工作计划，明确工作内容的目标，数量、额度、程度，明确工作分工，落实责任和标准，明确完成的方法，明确各项工作的进度安排，从各个方面进行全盘的考虑和分析评估，对有可能出现的情况或问题设置应对预案，为项目立项提高充足的依据。

- （二）规范完善前期立项程序。

建立绩效评价机制，结合预算的评审和项目的审批，对重点项目开展事前绩效评估，论证立项该项目的必要性、投入的经济性、预期达到的绩效目标合理性、项目实施方案的可行性和资金筹集的合规性等，开展风险评估、专家论证，尽快完成各种立项手续的审批，完善前期立项程序。

（三）开展绩效管理全面培训。

全面开展绩效管理全过程的指导与培训，对事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、自评结果应用等相关内容进行系统培训，提高绩效管理业务人员的绩效管理能力和认知水平，并运用到绩效管理工作中，规范开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、自评结果应用。

（四）提高招商宣传工作力度。

利用网络、报纸、电视、广播、自媒体等传播媒介对铜川市新区农产品加工仓储物流交易中心进行多方位的宣传，提高农产品加工仓储交易中心的知名度，吸引外来企业入驻。主动出击，开展招商引资活动，加强与有仓储物流需求的企业之间的联系，争取引进更多企业入驻。

附件一：工作底稿

- 铜川市新区2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (13.5) | 项目立项 (4.5) | 立项依据充分性（2.5） | 2.5 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性（2） | 2 | 1.5 |
|  | 绩效目标 (3) | 绩效目标合理性（1.5） | 1.5 | 0.8 |
|  |  | 绩效指标明确性（1.5） | 1.5 | 1 |
|  | 资金投入 (6) | 预算编制科学性（2） | 2 | 2 |
|  |  | 资金到位率 （2） | 2 | 2 |
|  |  | 到位及时率 （2） | 2 | 2 |
| 过程 (22.5) | 业务管理 (9) | 项目计划性 （3） | 3 | 3 |
|  |  | 管理制度健全性（2） | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（2） | 2 | 1.5 |
|  |  | 项目质量可控性（2） | 2 | 2 |
|  | 财务管理(6.5) | 管理制度健全性（2） | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性（2.5） | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 财务监控有效性（2） | 2 | 2 |
|  | 预算管理 (7) | 预算执行率 （2） | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行监控 （2） | 2 | 1 |
|  |  | 绩效自评 （3） | 3 | 0 |
| 产出(20) | 产出数量 (5) | 仓储物流大棚建设完成率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设完成率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设完成率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设完成率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目完成率（1） | 1 | 1 |
|  | 产出质量 (5) | 仓储物流大棚建设合格率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设合格率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设合格率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设合格率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目合格率（1） | 1 | 1 |
|  | 产出时效 (5) | 仓储物流大棚建设完成及时率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设完成及时率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设完成及时率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设完成及时率（1） | 1 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目完成及时率（1） | 1 | 1 |
|  | 产出成本 (5) | 仓储物流大棚建设成本控制率（4） | 4 | 4 |
|  |  | 消防设施配套项目成本控制率（1） | 1 | 1 |
| 效果(44) | 经济效益 (6) | 标准厂房租金收入（6） | 6 | 6 |
|  | 社会效益（14） | 带动贫困户就业人数（5） | 5 | 5 |
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（5） | 5 | 5 |
|  |  | 宣传力度 （4） | 4 | 4 |
|  | 生态效益 （5） | 环境影响性 （5） | 5 | 5 |
|  | 可持续影响（14） | 功能齐全性（5） | 5 | 5 |
|  |  | 配套服务完备性（4） | 4 | 4 |
|  |  | 品牌入驻家数 （5） | 5 | 4 |
|  | 满意度 （5） | 周边群众满意度（5） | 5 | 3.24 |
| 合计 |  |  | 100 | 90.54 |

附件二

- 铜川市新区2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 立项依据不够充分，缺乏部门年度工作计划。 |
|  | 2 | 立项程序不够规范，缺乏前期立项环节。 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 绩效管理工作不够细致，绩效管理水平有待提高。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 品牌企业入驻家数不够，招商引资工作有待加强。 |

附件三

铜川市新区2020年度农副产品加工仓储物流交易中心建设项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(13.5) | 项目立项(4.5) | 立项依据的充分性（2.5） | 1.是否符合法律法规（0.5） 2.是否符合国家法律法规、经济社会发展规划和相关政策（0.5） 3.是否符合中央、地方财政事权支出划分责任（0.5） 4.是否符合部门年度工作计划（0.5） 5.是否针对某一具体问题和需求（0.5） | 2.5 |
|  |  | 立项程序的规范性（2） | 1.项目是否按照规定的程序申请设立（0.5） 2.审批文件、材料是否符合相关要求（0.5） 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评估、集体决策等（1） 每缺少1项酌情扣分 | 2 |
|  | 绩效目标(3) | 绩效目标的合理性（1.5） | 1.项目绩效目标设定是否完整、明确（0.5） 2.是否与预算资金规模相匹配（0.5） 3.项目绩效目标是否随预算编制申报并公开（0.5） | 1.5 |
|  |  | 绩效指标的明确性（1.5） | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5） 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5） 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5） | 1.5 |
|  | 资金投入(6) | 预算编制的科学性（2） | 1.预算编制是否经过科学论证（0.5） 2.预算内容与项目内容是否匹配（0.5） 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5） 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5） | 2 |
|  |  | 资金到位率（2） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实 到具体项目的资金 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金 分值=资金到位率*2 | 2 |
|  |  | 到位及时率（2） | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落 实到具体项目的资金 分值=到位及时率*2 | 2 |
| 过程(22.5) | 业务管理(9) | 项目计划性（3） | 1.具有施工组织方案（1） 2.施工组织方案详细完整（1） 3.施工组织方案合理可行（1） | 3 |
|  |  | 管理制度健全性（2） | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度（1） 2.业务管理制度是否合法、合规、完整（1） | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（2） | 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定（0.5） 2.项目调整及支出调整手续是否完备（0.5） 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档（0.5） 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5） | 2 |
|  |  | 项目质量可控性（2） | 1.是否已制定或具相应的质量要求或标准（1） 2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1） | 2 |
|  | 财务管理(6.5) | 管理制度健全性（2） | 1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和预算管理制度（1） 2.项目资金管理办法和预算管理制度是否符合相关财务会计制度的规定、是否完整合理（1） | 2 |
|  |  | 资金使用合规性（2.5） | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5） 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5） 3.项目的重大开支是否经过评估认证（0.5） 4.是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5） 5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5） | 2.5 |
|  |  | 财务监控有效性（2） | 1.是否已制定或具有相应的监控机制（1） 2.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1） | 2 |
|  | 预算管理(7) | 预算执行率（2） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 分值=预算执行率*2 | 2 |
|  |  | 预算执行监控（2） | 1.是否具有预算监控相关管理制度（1） 2.是否进行预算执行监控，并根据相应的执行偏差进行分析和采取相关措施（1） | 2 |
|  |  | 绩效自评（3） | 1.绩效自评报告客观完整，问题分析全面，建议具有可操作性（3） 2.绩效评价报告完整(2) 3.有绩效评价报告，但结构不完整(1) 4.无绩效自评报告(0) | 3 |
| 产出(20) | 产出数量(5) | 仓储物流大棚建设完成率（1） | 实际完成率=（实际完成量/项目计划完成数量）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 分值=实际完成率*2 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设完成率（1） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设完成率（1） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设完成率（1） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目完成率（1） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产 出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或 项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 1 |
|  | 产出质量(5) | 仓储物流大棚建设合格率（1） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划 标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设合格率（1） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划 标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设合格率（1） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划 标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设合格率（1） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划 标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目合格率（1） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划 标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 1 |
|  | 产出时效(5) | 仓储物流大棚建设完成及时率（1） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成 时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间 | 1 |
|  |  | 卫生厕所建设完成及时率（1） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成 时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 | 1 |
|  |  | 办公生活用房建设完成及时率（1） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成 时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间 | 1 |
|  |  | 道路硬化建设完成及时率（1） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成 时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间 | 1 |
|  |  | 消防设施配套项目完成及时率（1） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成 时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目 所需的时间 | 1 |
|  | 产出成本(5) | 仓储物流大棚建设成本控制率（4） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 分值： 1.成本节约率>0满分。 2.成本节约率<0,但未超过10%，得0.5分。否则不得分 | 4 |
|  |  | 消防设施配套项目成本控制率（1） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 分值： 1.成本节约率>0满分。 2.成本节约率<0,但未超过10%，得0.5分。否则不得分 | 1 |
| 效益 (44) | 经济效益(6) | 标准厂房租金收入（6） | 标准化厂房年度租金收入>50万元，满分 每减少5万扣0.5分，不足5万，按照5万扣分，扣完为止 | 6 |
|  | 社会效益（14） | 带动贫困户就业人数（5） | 新增就业人数达10人得满分，不足10人，按比例得分 | 5 |
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（5） | 受益建档立卡贫困人口数量达55人，每少5人扣1分，不足5人，按照5人扣分，分数扣完为止 | 5 |
|  |  | 宣传力度（4） | 获得市级及以上宣传一次得2分，本项最多得4分。 | 4 |
|  | 生态效益（5） | 环境影响性（5） | 1.项目施工前是否进行环境影响评价，并获得上级部门批复（2）2.项目施工过程中是否存在因环境污染、噪音等方面的影响被上级领导批评或被投诉、停工整顿情况。出现1次扣3分 | 5 |
|  | 可持续影响（13） | 功能齐全性（5） | 5项功能缺少1项扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  | 配套服务完备性（4） | 仓储物流交易中心项目投入使用后，8项配套服务每缺少1项扣0.5分，扣完为止 | 4 |
|  |  | 品牌入驻家数（5） | 品牌企业入驻家数≧5家得满分，低于5家，按比例得分 | 5 |
|  | 满意度 （5） | 周边群众满意度（5） | 1.满意（5） 2.比较满意（3） 3.一般（1） 4.不满意（0） | 5 |
| 合计 |  |  |  | 100 |