铜川市新区2021年度住房建设和交通运输局

部门整体支出

绩 效 评 价 报 告

项目单位：铜川市新区住房建设和交通运输局

组织单位：铜川市新区财政局

评价机构：深圳市万德公共咨询有限公司

报告编号：铜新评审-08

编制日期：2022年10月

铜川市新区2021年度住房建设和交通运输局

部门整体支出重点绩效评价总览

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新区2021年度住房建设和交通运输局部门整体支出绩效评价 |  |  |
| 实施单位 | 铜川市新区住房建设和交通运输局 |  |  |
| 主管处室 | 铜川市新区财政局农财科 | 主管部门 | 铜川市新区住房建设和交通运输局 |
| 年度预算资金安排 | 11828.89万元 |  |  |
| 其中 | 财政资金11828.89万元（100%） |  |  |
| 年度实际支出 | 年度支出11748.26万元，占比99.32%% |  |  |
| 二、绩效目标 |  |  |  |
| 绩效目标 | 在工委管委会的正确领导和上级部门的坚强领导下，围绕学习贯彻习近平总书记“七一”和来陕考察重要讲话、重要指示精神，聚焦市委、市政府工作安排，认真落实新区党工委、管委会重点工作要求，加强党建和党风廉政建设，稳步推进市政工程，保障群众住房安全，规范市政设施管理。 |  |  |
| 主要指标 | 工作完成率、质量达标率、完成及时率、重点工作办结率 |  |  |
| 完成情况 | 2021年度部门完成党风廉政建设，积极办理拟建工程前期手续，重视农村公路建设及隐患治理，做好交通项目服务保障，不断优化新区营商环境，理顺物业管理体制，完成市域社会治理。 |  |  |
| 三、综合评价结论 |  |  |  |
| 经综合评价表明，部门履职整体表现良好，综合评分为88.14分，绩效等级为“良”。 |  |  |  |
| 四、主要经验及做法 |  |  |  |
| 1.预算执行良好。2021年度部门履职期间，年度实现预算完全执行，财政资金充分使用。预算执行期间，按照3月底、6月底、9月底、11月底四个时间节点评估预算执行进度，预算执行进度效果良好，资金按计划进度有效支付。2.部门履职产出明显。部门年度履职完成市政道路建设进度，协调推进手续办理；抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障；加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识；进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平；完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全；加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场等各项年度任务计划和任务。3.履职效益显著。通过部门履职，有效推动辖区内居民人均可支配收入不断增加，新增地方固定资产投资超过40亿元。通过扬尘治理，有效改善空气质量，改善居住环境，空气质量优良天数不断增加，空气质量综合指数有效降低。 |  |  |  |
| 五、存在主要问题及有关建议 |  |  |  |
| 存在问题：1.绩效目标管理工作有待加强。2.部门公用经费控制需进一步提升。3.政府采购执行有待加强。 相关建议：1.强化绩效目标设置。2.加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想。3.强化部门采购管理，做好部门采购计划编制。 |  |  |  |
| 六、综合评价得分和等级 |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 投入 | 15 | 7.62 | 50.8% |
| 过程 | 25 | 20.52 | 82.08% |
| 产出 | 35 | 35 | 100.00% |
| 效果 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 88.14 | 88.14% |
| 绩效评价得分： | 88.14 | 综合评价结果等级： | 良 |

# 摘 要

- 基本情况

- 为规范政府部门财政支出预算管理，考核财政资金预期绩效目标的实现程度和综合效果，更好地优化资源配置，切实提高财政资金的使用效益，进一步提升预算部门的行政效能，根据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件要求，从投入、过程、产出、效果四个维度对新区住房建设和交通运输局2021年度部门整体支出进行绩效评价。经过资料审查、数据采集、现场访谈、社会调查等评价程序，运用科学、合理的绩效评价方法，形成本绩效评价报告。

- 二、综合评价结论

- 综合分析表明，总体上新区住房建设和交通运输局在履职效益方面表现较好，但在投入、过程和职责履行方面存在一定问题。参照陕西省省级部门整体支出绩效评价管理办法及铜川市市级部门预算绩效目标管理暂行办法，评价结果分为优(90分以上)、良(80含-90分)、中(60含-80分) 和差(60分以下)四个等次。经综合分析，该部门整体支出综合评价得分为88.14分，绩效等级为“良”。

- 三、主要经验及做法

- 1.预算执行良好。2021年度部门履职期间，年度实现预算完全执行，财政资金充分使用。预算执行期间，按照3月底、6月底、9月底、11月底四个时间节点评估预算执行进度，预算执行进度效果良好，资金按计划进度有效支付。

2.部门履职产出明显。部门年度履职完成市政道路建设进度，协调推进手续办理；抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障；加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识；进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平；完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全；加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场等各项年度任务计划和任务。

3.履职效益显著。通过部门履职，有效推动辖区内居民人均可支配收入不断增加，新增地方固定资产投资超过40亿元。通过扬尘治理，有效改善空气质量，改善居住环境，空气质量优良天数不断增加，空气质量综合指数有效降低。部门履职期间，未发生发生农村公路、市政道路施工过程中的施工安全事故，有效保障施工安全和农村居住安全，为新区范围内居民居住和工程建设提供了持续的安全保障。

- 四、存在的问题及建议

- （一）存在的问题

1.绩效目标管理工作有待加强。

- 部门年初编制部门综合预算时，未同步编制部门整体支出绩效目标体系，未根据部门中长期发展规划和部门职责，制定部门年度绩效目标。

- 2.部门公用经费控制需进一步提升

- 2021年度部门公用经费支出预算数为51.15万元，年终决算时，年度公用经费支出决算数据为118.46万元，公用经费相比年初预算安排，预算调整较大，实际支出较大幅度超出年初预算安排。。

3.政府采购执行有待加强。

- 2021年度部门政府采购执行力度不足，经核准的采购计划，采购执行率不足，实际采购金额相比与采购计划预算出现偏离，政府采购执行管理有待提升。

- （二）有关建议

1.强化绩效目标设置。

- 加强绩效目标管理工作，成立部门预算绩效管理工作组，为实施全过程预算绩效管理做好组织保障和人员配置。做好部门相关人员预算绩效管理培训工作，重点加强绩效目标管理培训，掌握绩效目标设定原则和设定标准，充分考量绩效目标内容全面性、目标合理性、指标明确性、数据可得性等多方面，加强部门内部绩效目标自审核，提升绩效目标的科学性、完整性。

2.加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想。

- 建议部门不断加强“公用经费”、“三公经费”等费用支出控制，在保障工作效率和服务效果的基础上，提升重点行政运行成本的努力程度。不断完善财务管理制度，建立部门成本管控制度和管理机制，提升部门成本管控力度，优化财政资源分配结构。

- 3.强化部门采购管理，做好部门采购计划编制

建议部门年初系统梳理年度目标和工作任务，对标部门基础数据和信息支撑。梳理部门采购需求清单，评估采购计划合理性，开展深入市场调研，提升采购预算编制合理性和可行性，提高资金使用效率，优化财政资源配置。

铜川市新区2021年度住房建设和交通运输局部门

整体支出绩效评价报告

- 为规范政府部门财政支出预算管理，考核财政资金预期绩效目标的实现程度和综合效果，更好地优化资源配置，切实提高财政资金的使用效益，进一步提升预算部门的行政效能，根据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件要求，从投入、过程、产出、效果四个维度对新区住房建设和交通运输局2021年度部门整体支出进行绩效评价。经过资料审查、数据采集、现场访谈、社会调查等评价程序，运用科学、合理的绩效评价方法，形成本绩效评价报告。

- 一、部门基本情况

- （一）部门概况

- 1.主要职责。

铜川市新区住房建设和交通运输局主要负责区内建设市场管理；监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作；负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。按照管委会相关工作安排，新区建设局还负责农村公路建设及养护、物业管理、农村危房改造、保障性住房管理等方面工作。

- 2.组织机构。

- 住房建设和交通运输局下设办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室。截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人；单位管理的离退休人员0人。

- 3.财政预决算及项目支出情况。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年部门预算和决算文件内容，2021年部门调整预算数为11828.89万元，决算支出数为11748.26万元。财政部门年度批复预算11828.89万元。

- （二）绩效目标

- 1.年度工作任务。

- （1）加快市政道路建设进度，协调推进手续办理。

一是复工项目加快建设进度。长宁南路 2 月底前完成电力沟道及剩余排水支管施工，3 月底前完成路床、水稳及沥青铺设，力争人行道铺装完成。长宁南路提升改造项目计划2 月底前完成沥青上面层铺设、人行道施工，路灯及绿化选型确认，3 月底前完成路面标志标线施划、道路标牌安装，力争完成路灯安装。耀县变-华夏南道电力沟道工程2月底前完成碧桂园工地大门、武警支队围墙段顶管施工，3月底前完成东环路段顶管施工。二是督促满足条件项目加快开工建设。咸丰西路道路工程预计 2 月 21 日开工建设，2 月底前完成地面垃圾清运及施工围挡安装。鸿基西路道路工程力争3月底前开工建设。三是加快办理长丰南路、恒春西路、航天大道二期、经四路、香山路等道路手续。

- 抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障。

一是2月底前完成新区至冯兰公路楼安路段安防工程及决算送审工作；二是 3 月底前完成坡头至咀子公路改建工程剩余 1 公里水稳铺设工作；三是加强农村道路养护及排查工作；四是配合相关部门做好西延高铁、石仁立交桥等环境保障工作。

- 加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识。

从2月18日起对新区所有在建项目逐一进行复工检查，针对安全生产、疫情防控措施等进行重点督查。发现问题，及时交办，督促整改。满足复工条件的项目，要求其尽快开工建设。

- 进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平。

一是在 3 月初召开新区物业管理大会，进一步健全物业管理机制，设置专职人员，形成监管合力；二是继续开展新区物业小区环境卫生综合整治活动，为广大居民营造安全、文明、整洁、舒适的居住环境；三是加大力度宣传老旧住宅小区加装电梯政策，加快办理手续，确保此项民生工作落到实处。

- （5）完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全。

一是督促街道办完成对存在安全隐患的农村经营性自建房的整治工作；二是加强农村安全住房的动态监管工作，发现问题，及时整改。

- （6）加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场。

- 2 月底前完成 72 个示范小区中剩余 18 个小区分类收集房基础施工。3 月底前完成 72 个示范小区全部垃圾分类收集房安装及通水通电，准备投入使用。野狐坡建筑垃圾综合利用项目 2 月底前完成垃圾填埋区道路喷淋设施建设，3 月底前完成垃圾加工区整体设计。

- （7）其他项目建设计划

- 1.铜川市新区智能全自动立体停车库建设项目计划3月底前完成基础护坡、桩基工程、基础防水、一段筏板施工。

- 2.新区铁诺小区改造配套基础设施建设项目计划 2月 21 日复工。2 月底前完成地下给排水管网工程 90%，道路工程 70%，道沿石安装工程 70%，景观绿化工程 65%。3 月底前完成地下管网及电缆铺设，道路及道沿石工程完成90%，景观绿化完成 80%，剩余绿化、道路、路灯及围墙 4月底前全面完成。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的和依据

- 推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择,是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手。为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，进一步推进财政预算绩效管理，不断提升财政管理科学化精细化水平，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，依据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件规定，对铜川市新区住房建设和交通运输局2021年度部门整体支出资金使用情况，以及部门职能及重点工作执行情况进行绩效评价。

- 1.评价目的。

- 本次绩效评价工作主要目的包括如下两部分：

- 一是通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

- 二是通过本次绩效评价工作的开展，为铜川市新区财政绩效管理工作积累经验，并有效落实绩效评价结果应用，探索更加符合财政管理特点的绩效管理模式和方法，优化财政支出结构，提升财政支出预算执行效率。

- 2.评价依据。

- （1）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

- （2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

- （3）陕西省财政厅关于印发《省级部门整体支出绩效评价办法》的通知(陕财办预〔2017〕80 号)；

- （4）铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》；

- （5）铜川市新区财政局《关于下达2021年部门预算的通知》

- （6）《关于做好2021年部门预算公开的通知》

- （7）《铜川市预决算公开工作考核办法》（铜财预〔2018〕117 号）；

- （8）《地方预决算公开操作规程》（铜财预〔2016〕102号）；

- （9）铜川市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（铜财预〔2016〕74号）；

- （10）铜川市新区住房建设和交通运输局2021年度部门综合预算和决算文件；

- （11）铜川市新区住房建设和交通运输局相关职责、制度及管理办法；

- （12）铜川市新区住房建设和交通运输局2021年度重点工作资料（预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目合同文件、验收资料、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）。

- （二）评价对象、范围和时段

- 评价对象：铜川市新区住房建设和交通运输局2021年部门财政拨款资金11828.89万元。

- 评价范围：铜川市新区住房建设和交通运输局2021年度依据部门职能开展的工作，以及职责范围内开展的重点工作安排。

- 评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

- （三）绩效评价原则、方法和指标体系

- 1.评价原则。

- （1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价指标体系并组织实施绩效评价。

- （2）独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

- （3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该部门职责履行及其履职效益绩效进行评价，评价结果反映部门职责履行与履行效益之间的紧密对应关系。

- （4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、被评价部门工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、被评价部门充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

- 2.评价方法。

- 本次评价将通过文件资料研读、现场座谈等方法进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

- （1）比较法。

- 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- （2）案卷研究法。

- 对于部门提供的相关资料和文件通知、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为绩效评价提供支撑依据。

- （3）现场座谈法。

- 现场座谈是本次评价的一个重要手段，通过对新区住房建设和交通运输局年度重点工作安排等等进行现场座谈，并在前期书面资料分析的基础上，进一步核查重点工作安排情况，任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

- （4）因素分析法。

- 在评价过程中，通过综合分析相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

- 3、评价指标体系。

- 根据部门整体支出绩效评价的基本原理、原则和部门特点，结合《铜川市市级部门整体支出绩效评价指标及评分标准》的要求，本次绩效评价指标体系包括投入、过程、产出及效果4个一级指标，11个二级指标和30个三级指标（详见附件3），满分为100分。

- （1）投入：从目标设定和预算配置两方面评价绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等内容。

- （2）过程：从预算执行、预算管理和资产管理三方面评价预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率和管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、运行监控和自评有效性、基础信息完善性、管理制度健全性以及资产管理安全性、固定资产利用率等内容。

- （3）产出：用于考察年度部门职责履行的部门年度工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等内容。

- （4）效果：用于综合评价部门年度总体工作及资金投用所得部门履职产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意度。

- 4、绩效评价的局限性。

- 本次对新区住房建设和交通运输局2021年度部门整体支出绩效进行分析和评价打分的基础数据来源于其提供的2021年新区住房建设和交通运输局本级部门预算表、2021年度部门决算报表、新区住房建设和交通运输局提供的档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

- （四）评价工作过程

- 本次绩效评价工作主要分为前期准备、组织实施、报告撰写以及资料整理归档四个阶段。

- 1.前期准备阶段。

- （1）项目启动。首先成立评价小组，联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料。

- （2）开展前期调研并制定指标体系。由评价小组成员与被评价部门进行充分沟通，了解部门的机构职能、职责划分、内设机构、下属预算单位等基本信息，并收集该部门2021年度内开展建设及运营监管项目的立项文件、预算安排、项目年度目标、工作实施计划、管理制度等文件资料。

- 根据部门实际情况和住房建设和交通运输局工作特点，形成绩效评价的总体思路，设计指标体系、问卷调查及访谈内容广泛听取意见、进行完善。

- 2.组织实施阶段。

- （1）数据收集和审核资料

- 评价小组根据评价工作需要和相关要求，多渠道收集基础信息资料，根据绩效目标设立的依据和调整情况，整理投入、过程、产出和效益资料，相关业务和财务资料，管理措施及组织实施情况与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等，以及其他必要的相关资料。在收集齐全的基础上对所有资料进行分类整理，对相关资料进行核实和分析，并要求预算单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的资料和数据进行解释和说明。

- （2）现场座谈及社会调查阶段

- 对部门单位及实施项目进行访谈、联系部门和项目单位组织人员进行社会调查，对有关情况和基础材料进行核实，掌握评价基础资料。

- 3.报告撰写阶段。

- （1）综合分析评价。根据收集和审核的基础资料，结合现场座谈的有关情况，整理出绩效评价所需的资料和数据；按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，并形成评价结论。

- （2）撰写提交绩效评价报告。综合前期收集和审核的部门及项目资料、现场调研的结果，评价工作组对部门年度工作情况进行综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告。报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。评价报告在经过与被评价部门沟通意见，修改完善绩效评价报告，及时提交委托方确认。

- 4.资料整理阶段。

- 绩效评价工作结束后，评价工作组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。同时，根据绩效评价结果，应相关要求，及时帮助被评价方就相关问题、建议积极落实结果应用，切实提升财政资金使用绩效。

- 三、评价结论

- 通过对新区住房建设和交通运输局的相关材料审核和现场座谈、评审等，从投入、过程、产出、效果四个维度综合评价铜川市新区住房建设和交通运输局2021年部门整体支出绩效，评价工作组认为：总体上新区住房建设和交通运输局2021年度部门职责履行和履职效益良好，但在投入和过程方面存在有待完善的地方。评价结果分为优(90分以上)、良(80含-90分)、中(60含-80分) 和差(60分以下)四个等次。经综合分析，该部门整体支出综合评价得分为88.14分，绩效等级为“良”。

- 表3-1 2021年新区住房建设和交通运输局部门整体支出

- 绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 7.62 | 50.8% |
| 过程 | 25 | 20.52 | 82.08% |
| 产出 | 35 | 35 | 100.00% |
| 效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 88.14 | 88.14% |
| 绩效评价得分： | 88.14 | 综合评价结果等级： | 良 |

- 四、绩效评价分析

- （一）投入方面

- 该指标主要考核部门目标设定和预算配置两方面内容，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等5个三级指标，指标权重15分，评价得分7.62分，得分率为50.8%.

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 0 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
|  |  | 重点支出安排率 | 4 | 3.62 |
| 合计 |  |  | 15 | 7.62 |

- 1.目标设定。

- （1）绩效目标合理性--3分。

- 根据新区住房建设和交通运输局所报相关资料和现场座谈内容，2021年度部门编制了综合预算，针对专项业务经费设置项目支出绩效目标，并上报财政部门审核。但年初未制定部门整体支出绩效目标表。

- 结合项目支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0分。

- （2）绩效指标明确性--4分。

- 根据新区住房建设和交通运输局所报相关资料和现场座谈内容，2021年度部门编制了综合预算，针对专项业务经费设置项目支出绩效目标，并上报财政部门审核。但年初未制定部门整体支出绩效目标表。

- 结合项目支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0分。

- 2.预算配置。

- （1）在职人员控制率--2分。

- 根据2021年度新区住房建设和交通运输局综合预算公开内容和部门编制说明等资料，部门设立人员编制5名，截止到2021年部门实际在编人数5人。在职人员控制率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （2）“三公经费”变动率--2分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2020年和2021年度部门预算文件公开内容，2021年的一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与2020年“三公”经费预算安排持平。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （3）重点支出安排率--4分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年度部门预算文件公开内容，年初编制预算额度37638608.72元，其中基本支出652308.72元，项目支出总额36986300元。部门2021年度重点安排支出33486300元，重点支出安排率为90.54%。包括长虹南路休闲绿色长廊景观工程244000元、华原西道电力通讯管道工程1000000元，华原西道道路及排水工程监理195700元、华原西道道路及排水工程施工3500000园、华原西道延伸线道路及排水工程施工1740000元、老旧住宅小区加装电梯区级配套8650000元、新区城市道路+地下综合管廊整体打包PPP项目运营维护费及可行性缺口补贴16416100元、新区崇文街管理服务500000、新区农村公路养护1240500元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为3.62分。。

- （二）过程管理

- 该指标主要考核部门预算执行、预算管理和资产管理三方面内容，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、运行监控和自评有效性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等16个三级指标，指标权重25分，评价得分20.52分，得分率为82.08%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 1 | 0.53 |
|  |  | 支付进度率 | 1.5 | 1.49 |
|  | 预算执行 | 结转结余率 | 1 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 1 | 0 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1.5 | 0 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 3 | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 | 0.9 | 0.9 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1.5 | 1，5 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 25 | 20.52 |

- 1.预算执行。

- （1）预算完成率--1.5分。

- 根据2021年度新区住房建设交通运输局决算文件和数据内容，2021年部门调整预算数为11828.89万元，决算支出数为11748.26万元。预算完成率为99.32%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （2）预算调整率--1分。

- 根据2021年度新区住房建设交通运输局决算文件和数据内容，2021年度部门调整预算数为11828.89万元，年初决算预算数为6326.13万元。预算调整数为5502.76万元。预算调整率为46.52%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.53分。

- （3）支付进度率--1分

- 根据新区住房建设和交通运输局公共财政支出台账、2021年收入支出决算统计表等部门相关资料内容。部门2021年支出决算完成数为11748.26万元，2021年3月底，部门公共财政支出完成4826.4万元，序时支出进度为2937.07万元，支付进度率为164%。以3月为时点，支付进度率得分为1.5分。2021年6月底，公共财政支出完成7406.2万元，序时支出进度为5874.13万元，支付进度率为126%。以6月为时点，支付进度率得分为1.5分。2021年9月底，公共财政支出完成9372.51万元，序时支出进度为8811.20万元，支付进度率为106%。以9月为时点，支付进度率得分为1.5分。2021年11月底，公共财政支出完成10549.75万元，序时支出进度为10769.24万元，支付进度率为98%。以11月为时点，支付进度率得分为1.47分。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.49分。

- （4）结转结余率--1分。

- 根据2021年度新区住房建设交通运输局决算文件和数据内容，2021年度部门结转结余资金金额为80.63万元，2021年部门决算收入数为11828.89万元。结转结余率为0.68%，小于5%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1分。

- （5）结转结余变动率--1分。

- 根据2021年度新区住房建设交通运输局决算文件和数据内容，2021年度部门结转结余资金金额为80.63万元，2021年部门结转结余资金为2562.27万元。结转结余资金大幅度降低。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1分。

- （6）公用经费控制率--1分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年度部门综合预算和决算文件内容，2021年度部门实际公用经费支出17.74万元，年初预算安排公用经费12万元。公用经费控制率大于100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0分。

- （7）“三公经费”控制率--1.5分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2020年和2021年度部门预算文件公开内容，2021年的一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，年初未编制“三公经费”预算，年度实际支出为0。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （8）政府采购执行率--1.5分。

- 根据铜川市新区住房建设和交通运输局2021年度上报的政府采购项目核准书，2021年度新区住建交通局采购预算数合计为1818126.99元。包括无人机项目采购计划24726元，办公设备采购计划89900元、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施承载体调查项目采购计划880000元，农村公路养护工程823500元。2021年度实际采购金额为994600元。政府采购执行率为54.71%，小于70%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0分。

- 2.预算管理。

- （1）管理制度健全性--3分。

- 根据新区住房建设和交通运输局所报相关资料内容，部门制定了财务内控制度，包括单位预算管理、收入管理、支出管理、结余管理、资产管财务监督等健全完善的财务管理制度文件，各项管理内容合法、合规，财务管理制度完整，相关管理制度得到有效执行。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为3分。

- （2）资金使用合规性--2.5分。

- 根据部门所提供2021年各项费用支付明细表和国库支付凭证等财务资料，支付明细表详细列明支付凭证号、指标文号、结算金额、收款人信息、资金性质、资金支出功能科目等相关信息，各项费用支出在年初预算批复用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，年度不存在项目重大开支，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （3）预决算信息公开性--0.6分

- 部门按照财政部门相关要求，2021年3月15日完成部门2021年度综合预算公开，公开内容包括预算编制文件、年度工作任务计划、各项费用情况说明和部门整体绩效目标表、项目支出绩效目标表。2021年部门综合预算公开内容符合相关规定，在规定完成预算公开。根据财政要求，2022年10月完成部门上年度收支决算统计。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.6分。

- （4）运行监控和自评有效性--3分。

- 新区住房建设和交通运输局作为项目主管部门，按照财政部门相关要求，在年中7月份开展了部门项目绩效运行监控。在2022年4月份根据2021年预算执行情况和绩效目标完成情况开展了项目绩效自评管理工作，并形成绩效自评报告，详细论述各项目支出的过程情况和产出情况。深入分析项目绩效情况。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为3分。

- （5）基础信息完善性--0.9分。

- 根据部门所提供相关资料内容和现场座谈，部门通过财政云系统实现预算数字管理，各项费用支出和相关会计信息上传财政云系统，有效保障会计信息的完整。部门根据年度工作内容和项目实施情况，做好相关资料归档、整理，形成了完整、真实的基础数据。基础数据信息和会计信息的真实、完整有效的支撑了部门预算管理工作的开展。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.9分。

- 3.资产管理。

- （1）管理制度健全性--1.5分。

- 根据部门所提供相关资料内容，部门在财务管理制度中对固定资产的管理做了明确规定，建立了固定资产台账，由专人管理，对资产进行分项登记、编号，建立财产管理卡片。定期清查盘点，对资产的使用、购置和报废处置做出明确要求。资产管理制度合法合规、完整。相关资产管理制度得到有效执行。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标 得分为1.5分。

- （2）资产管理安全性--1.5分。

- 根据部门固定资产明细账内容，部门资产保存完整、相关资产多为办公用品、台式电脑、办公设备等相关设备，资产配置合理 ，固定资产入账后定期折旧，资产管理合规，新增资产设备及时入账。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （3）固定资产利用率--2分。

- 根据部门提供的固定资产明细表，单位所拥有的通用设备、家具用具、办公设备、台式电脑等等相关资产目前使用状况皆为在用。固定资产利用率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （三）产出方面

- 该指标主要考核新区住房建设和交通运输局2021年度职责履行的内容，包括部门年度工作完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率等4个三级指标，指标权重35分，评价得分35分，得分率为100%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 8 |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 重点工作办结率 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  | 35 | 35 |

- 1.实际完成率--10分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年部门综合预算公开内容。2021年初办事处计划工作包括加快市政道路建设进度，协调推进手续办理；抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障；加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识；进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平；完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全；加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场；其他项目建设计划。合计7项主要工作任务。根据新区住建交通局2021年度工作总结内容，七项主要工作全部实现完成，实际完成率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为10分。

- 2.完成及时率--8分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年部门综合预算公开内容。2021年初办事处计划工作包括加快市政道路建设进度，协调推进手续办理；抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障；加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识；进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平；完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全；加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场；其他项目建设计划。合计7项主要工作任务。根据新区住建交通局2021年度工作总结内容，七项主要工作在2021年度内全部实现完成，实际及时率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为8分。

- 3.质量达标率--8分。

- 根据部门2021年度工作总结内容，2021年工作完成情况包括，市政工程建设稳步推进，积极办理拟建工程前期手续；重视农村公路建设及隐患治理，做好交通项目服务保障；规范建筑市场管理，优化新区营商环境；注重安全质量检查，强化行业监管职责；理顺物业管理体制，完成市域社会治理相关任务；完成房屋安全排查整治，确保群众住房安全；推进生活垃圾分类工作，加快建设垃圾综合利用项目；完成在建老旧小区改造，积极申报计划改造项目。根据2021年部门制定的工作任务各项内容，各项工作达标完成。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为8分。

- 4.重点工作办结率--9分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年部门综合预算公开内容、2021年度工作总结、2021年度街道办目标任务考核对标报告内容，2021年度部门重点工作包括铜川市耀县变-华夏南道电力管沟工程、朝阳路-长宁路北口道路提升改造交通安全设施迁改工程、新区长青北路道路一期、光明北路道路工程、长虹南路休闲绿色长廊景观工程1标段、华原西道电力通讯管道工程、华原西道延伸线道路工程、华原西道施工及排水工程等8项重点工作，根据各工程竣工验收单，各项重点工作都在2021年度内办结。重点工作办结率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为9分。

- （四）效果方面

- 该指标主要考核新区住房建设和交通运输局履职效益的内容，包括经济效益、社会效益、、生态效益、可持续性影响和社会公众满意度5个二级指标，进一步细化5个三级指标，指标权重25分，评价得分25分，得分率为100.00%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 经济效益 | 农村居民人均可支配收入增速 | 5 | 5 |
|  | 社会效益 | 新增固定资产投资 | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 空气质量综合指数变动情况 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 安全保障 | 5 | 5 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 25 | 25 |

- 1.经济效益。

- （1）农村居民人均可支配收入增速--5分。

- 根据铜川市2021年度城市统计数据和2021年铜川市城乡居民收入调研报告内容，2021年全市农村居民人均可支配收入12248.0元，同比增长10.8%。超过2021年全国农村居民人均可支配收入10.5%的增速。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为5分。

- 2.社会效益

- （1）新增固定资产投资--5分。

- 根据新区住房建设和交通运输局2021年度部门工作总结及2022年工作计划得报告内容，截至2021年11月底，完成地区固定资产投资42.53亿元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为5分。

- 3.生态效益

- （1）空气质量综合指数变动情况--5分

根据2021年铜川市生态环境状况公报内容，2021年铜川市PM2.5浓度改善率16.3%，空气质量优良天数287天，达标率78.6%，2021年环境空气质量综合指数为4.08，同比下降9.5%。结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为5分。

4.可持续影响

- （1）安全保障--5分。

- 通过部门所报相关资料和网络资源收集，2021年度铜川市新区未发生农村公路、市政道路施工过程中的施工安全事故，辖区内农村危房改造政策稳步推进，加强隐患房屋重点排查力度。有效保障施工安全和农村居住安全，为新区范围内居民居住和工程建设提供了持续的安全保障。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为5分。

- 5.服务对象满意度。

- 对于服务对象满意度的评价，主要评价受益群众的满意度情况。针对社会群众发放20分调查问卷，回收20分，调查问卷有效率为100%，调查问卷经汇总统计后，按照如下方式计算分值：

- ①Ai=（Q1+Q2）/20

- Ai（i=1、2、3、…5）:调查问卷中的第i个题项满意度比例。

- Q1:同一对象问卷调查中的对应问题的满意份数。

- Q2:同一对象问卷调查中的对应问题的较满意分数。

- ②M=(A1+A2+A3+A4+A5)/5(i=1、2…5)

- M:服务对象满意度比例。

- 根据调查问卷收集情况相关数据和满意度调查分值计算公式统计如下：

- 表4-1  受益群众满意度调查问卷统计表

| 问题项 | 满意度比例 | 满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对新区住房建设和交通运输局工作整体效果感觉怎么样？ | 100.00% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 您觉得辖区市政道路建设效果感觉怎么样？ | 90.00% | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 您觉得辖区农村公路建设怎么样？ | 95.00% | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 您觉得新区施工安全保障感觉怎么样？ | 100.00% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 您觉得新区物业管理服务提升感觉怎么样？ | 95.00% | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 满意度 | 96.00% |  |  |  |  |

- 根据绩效评价指标体系和满意度调查问卷数据统计情况和分值计算公式，新区住房建设和交通运输局受益群众满意度指标得分为5分。

- 主要经验及做法

- 通过对于2021年度新区住房建设和交通运输局部门整体支出从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度十个方面进行全面绩效评价，部门在如下方面有明显的突破和表现：

- 1.预算执行良好。2021年度部门履职期间，年度实现预算完全执行，财政资金充分使用。预算执行期间，按照3月底、6月底、9月底、11月底四个时间节点评估预算执行进度，预算执行进度效果良好，资金按计划进度有效支付。

- 2.部门履职产出明显。部门年度履职完成市政道路建设进度，协调推进手续办理；抓好农村公路建设，做好交通项目服务保障；加快实施建筑工地复工，强化安全生产意识；进一步理顺物业管理体制，提升物业服务水平；完成房屋安全排查整治工作，确保群众住房安全；加快推进生活垃圾分类，建设建筑垃圾填埋场等各项年度任务计划和任务。

- 3.履职效益显著。通过部门履职，有效推动辖区内居民人均可支配收入不断增加，新增地方固定资产投资超过40亿元。通过扬尘治理，有效改善空气质量，改善居住环境，空气质量优良天数不断增加，空气质量综合指数有效降低。部门履职期间，未发生发生农村公路、市政道路施工过程中的施工安全事故，有效保障施工安全和农村居住安全，为新区范围内居民居住和工程建设提供了持续的安全保障。

- 六、存在的问题

- （一）绩效目标管理工作有待加强

- 根据2021年度部门整体绩效评价结果，部门年初编制部门综合预算内容和专项项目预算，同步编制和申报项目支出绩效目标。但未编制部门整体支出绩效目标体系，未根据部门中长期发展规划和部门职责，制定部门年度绩效目标。主要原因在于部门对绩效目标管理的重视程度和认知程度不足。随着预算绩效管理工作的不断完善，目前已完成项目绩效目标的全覆盖，但对于部门整体绩效目标的设定和管理有待加强。

- （二）部门公用经费控制需进一步提升

- 2021年度部门公用经费支出预算数为51.15万元，年终决算时，年度公用经费支出决算数据为118.46万元，公用经费相比年初预算安排，预算调整较大，实际支出较大幅度超出年初预算安排。主要原因在于部门对于运行成本控制的力度和措施有待提升，成本管理相关制度和体制机制有待完善。

- （三）政府采购执行有待加强

- 2021年度部门政府采购执行力度不足，经核准的采购计划，采购执行率不足，实际采购金额相比与采购计划预算出现偏离，政府采购执行管理有待提升。主要原因对于列入政府采购计划的项目，采购预算编制合理性有待加强。

- 七、相关建议

- （一）强化绩效目标设置

- 建议预算部门加强绩效目标管理工作，成立部门预算绩效管理工作组，为实施全过程预算绩效管理做好组织保障和人员配置。做好部门相关人员预算绩效管理培训工作，重点加强绩效目标管理培训，掌握绩效目标设定原则和设定标准，充分考量绩效目标内容全面性、目标合理性、指标明确性、数据可得性等多方面，加强部门内部绩效目标自审核，提升绩效目标的科学性、完整性。强化预算部门融合预算绩效管理思想，不断提升预算绩效管理意识，建立“支出必问效”的财政支出理念，不断提升财政支出效率、优化财政支出结构。

- （二）加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想

- 建议部门不断加强“公用经费”、“三公经费”等费用支出控制，在保障工作效率和服务效果的基础上，提升重点行政运行成本的努力程度。不断完善财务管理制度，建立部门成本管控制度和管理机制，提升部门成本管控力度，优化财政资源分配结构。避免出现超预算支出、过度支出等情况。在保部门运转的基础上，合理控制运行成本支出，增加重点项目、重点工作支出安排，提升财政资金使用效益。

- 强化部门采购管理，做好部门采购计划编制

- 建议部门年初系统梳理年度目标和工作任务，对标部门基础数据和信息支撑。梳理部门采购需求清单，评估采购计划合理性，开展深入市场调研，提升采购预算编制合理性和可行性，提高资金使用效率，优化财政资源配置。

- 附件1评价工作底稿

- 2021年度铜川市新区住房建设和交通运输局部门整体

- 支出绩效评价打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 0 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
|  |  | 重点支出安排率 | 4 | 3.62 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 1 | 0.53 |
|  |  | 支付进度率 | 1.5 | 1.49 |
|  |  | 结转结余率 | 1 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 1 | 0 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1.5 | 0 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 3 | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 | 0.9 | 0.9 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1.5 | 1，5 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 8 |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 重点工作办结率 | 9 | 9 |
| 效果 | 经济效益 | 农村居民人均可支配收入增速 | 5 | 5 |
|  | 社会效益 | 新增固定资产投资 | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 空气质量综合指数变动情况 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 安全保障 | 5 | 5 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 88.14 |

- 附件2 问题清单

铜川市新区2021年度住房建设和交通运输局部门整体

绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 投入存在的问题 | 1 | 未设定部门整体支出绩效目标。 |
| 过程存在的问题 | 1 | 预算调整比例较高 |
|  | 2 | 公用经费支出控制力度不足 |
|  | 3 | 政府采购执行率有待加强 |
| 产出存在的问题 | 1 | 提升绩效目标项目指标值合理性 |
| 效益存在的问题 | 1 | 特色农业发展需进一步推动 |

- 附件3

- 2021年度铜川市新区住房建设和交通运输局部门整体

- 绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） 2.符合部门“三定”方案确定的职责；（1分） 3.符合部门制定的中长期实施规划。（1分） | 3分 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分） 3.与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分） 4.与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 4分 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 得分=在职人员控制率*2分，此项最高得2分。 | 2分 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 得分=“三公经费”变动率*2分。 | 2分 |
|  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点支出安排率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分，得分=重点支出安排率*4分。 | 4分 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算完成率 |  | 预算完成率=（决算完成数/预算数）×100%。 决算完成数：部门（单位）本年度实际完成的支出数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分，得分=预算完成率*1.5分，此项最高得1.5分。 | 1.5分 |
|  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 得分=（1-预算调整率）×1分 | 1分 |
|  |  | 支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（公共财政支出进度/序时支出进度）×100%。 以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分，得分=支付进度率×1.5分。以四个时点平均分为最终得分。 | 1.5分 |
| 过程 | 预算执行 | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分，得分=（15%-结转结余率)÷（15%-5%）×1分。 | 1分 |
|  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分，得分=（15%-结转结余变动率)÷（15%-5%）×1分。 | 1分 |
|  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费控制率小于或等于100%的得满分，否则得0分。 | 1分 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 部门三公经费控制率小于或等于100%时，得满分，控制率大于100%的，得0分。 | 1.5分 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分得分=（[政府采购预算完成率-70%]÷（95%-70%）×分值；小于等于70%的，得0分。 | 1.5分 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） 2.相关管理制度合法、合规、完整；（1分） 3.相关管理制度得到有效执行。（1分） | 3分 |
|  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.5分） 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；（0.5分） 3.项目的重大开支经过评估论证；（0.5分） 4.符合部门预算批复的用途；（0.5分） 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.5分） | 2.5分 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.是否按规定内容公开预决算信息；（0.3分） 2.是否按规定时限公开预决算信息。（0.3） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 0.6分 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。 | 1.项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（1.5分） 2.项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（1.5分） | 3分 |
|  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 1.基础数据信息和会计信息资料真实；（0.3分） 2.基础数据信息和会计信息资料完整；（0.3分） 3.基础数据信息和会计信息资料准确。（0.3分） | 0.9分 |
| 过 程 | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1.已制定或具有资产管理制度；（0.5分） 2.相关资金管理制度合法、合规、完整；（0.5分） 3.相关资产管理制度得到有效执行。（0.5分） | 1.5分 |
|  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产保存完整；（0.3分） 2.资产配置合理；（0.3分） 3.资产处置规范；（0.3分） 4.资产账务管理合规，帐实相符；（0.3分） 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.3分） | 1.5分 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 得分=固定资产利用率×2分 | 2分 |
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 得分=实际完成率×10分 | 10分 |
|  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 得分=完成及时率×8分 | 8分 |
|  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8分 |
|  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 9分 |
| 效果 | 经济效益 | 农村居民人均可支配收入增速 | 部门履职对农村居民人均可支配收入增速推动。用以反映和考核部门履职所带来的经济效益。 | 2021年度铜川市农村居民人均可支配收入增速大于全国2021年农村居民人均可支配收入增速对比情况。得满分。 2021年度铜川市农村居民人均可支配收入增速小于全国2021年农村居民人均可支配收入增速对比情况，不得分 | 5分 |
|  | 社会效益 | 新增固定资产投资 | 部门履职新增固定资产投资。用以反映和考核部门履职所带来的社会效益。 | 2021年度地区新增固定资产投资超过40亿元以上，得满分，不足40亿元，按比例得分。 | 5分 |
|  | 生态效益 | 空气质量综合指数变动情况 | 部门履职新增对环境改善。用以反映和考核部门履职所带来的生态效益。 | 2021年铜川市环境空气质量综合指数同比降低，得5分。 2021年铜川市环境空气质量综合指数同比增长，不得分。 | 5分 |
|  | 可持续影响 | 安全保障 | 部门履职对市政道路、农村公路的施工和居民居住安全保障。用以反映和考核部门履职所带来的可持续性影响。 | 2021年度铜川市新区是否发生农村公路、市政道路等工程施工安全事故或农村住房安全事故。发生1起扣1分。扣完为止。 | 5分 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1. 100%≥满意度＞90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度＞80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度＜60%不得分。（0分） | 5分 |
| 合计 |  |  |  |  | 100分 |